ПРИЛОЖЕНИЕ 1  
к постановлению Администрации Саткинского муниципального района   
от 17 февраля 2021 №120

График мероприятий по актуализации (корректировке)

схемы водоснабжения и водоотведения Саткинского городского поселения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень мероприятий | Срок выполнения |
| 1 | Уведомление о начале актуализации (корректировки) схемы водоснабжения и водоотведения Саткинского городского поселения | 17.02.2021 |
| 2 | Опубликование схемы водоснабжения и водоотведения Саткинского городского поселения после актуализации (корректировки) | 20.05.2021 |
| 3 | Принятие решения о проведении публичных слушаний по рассмотрению схемы водоснабжения и водоотведения Саткинского городского поселения после актуализации (корректировки) | 24.05.2021 |
| 4 | Проведение публичных слушаний по рассмотрению схемы водоснабжения и водоотведения Саткинского городского поселения после актуализации (корректировки) | 28.05.2021 |
| 5 | Утверждение и опубликование схемы водоснабжения и водоотведения Саткинского городского поселения после актуализации (корректировки) | 15.06.2021 |