ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к постановлению Администрации         Саткинского муниципального района

от «25» февраля 2021 №160

Мероприятия

по безопасному пропуску паводковых вод в 2021 году через гидротехнические

сооружения на территории Саткинского муниципального района

| № | Наименование мероприятия | Исполнители | Срок |
| --- | --- | --- | --- |
| п/п |  |  | исполнения |
| 1. | Разработка постановления об организации и подготовки к пропуску весеннего половодья в 2021 году | МКУ «УГЗСМР» | 01.03.2021 |
| 2. | Создать местные противопаводковые комиссии | Главы поселений | 10.03.2021 |
| 3. | Разработать противопаводковые мероприятия и предоставить в районную комиссию Провести осмотр, ремонт (при необходимости), опробование механизмов и представить акты проверок в районную комиссию. Разработать и согласовать диспетчерские графики пропуска половодья. Организовать круглосуточное наблюдение за уровнем воды в водохранилищах, объемами сбросов и передачу их через ЕДДС. Принять меры по регулированию воды в водоемах, не допускать залповых сбросов. Создать необходимые запасы материалов, плавучих средств, инструментов и привести в готовность НАСФ | Руководители организаций эксплуатирующих гидротехнические сооружения | 19.03.2021 19.03.2021 30.03.2021 Постоянно В течение паводка 19.03.2021 |
| 4. | Разработать схему оповещения при чрезвычайной ситуации | МКУ «УГЗСМР», Руководители организаций эксплуатирующих гидротехнические сооружения | 01.03.2021 19.03.2021 |
| 5. | Принять меры по защите домов, автодорог, пешеходных переходов и других сооружений от разрушения паводковыми водами | Главы поселений, руководители организаций жилищно-коммунального хозяйства | В течение паводка |
| 6. | Проработать с предпринимателями вопрос создания запасов продовольствия в отдаленных населенных пунктах, попадающих в возможную зону подтопления | Отдел по координации потребительского рынка, организации торговли и услуг Администрации СМР | 19.03.2021 |
| 7. | Разработать порядок действий служб и организаций района при угрозе прорыва плотины, уточнить их список | МКУ «УГЗСМР» | 01.03.2021 |
| 8. | Разработать эвакомероприятия, определить места эвакуации из зон затопления | МКУ «УГЗСМР» | 01.03.2021 |
| 9. | ОМВД Саткинского района по Челябинской области обеспечить охрану общественного порядка | Заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) Хабибулин Р.Р. | При угрозе затопления |
| 10. | При угрозе затопления жители оповещаются включением сирены, ЛСО, автомашины с ГГС | АО «СЧПЗ» 49 ПСЧ, МКУ «УГЗСМР» | При угрозе затопления |
| 11. | Закрепить за ПВР медработников | Главный врач ГБУЗ «Районная больница г.Сатка» | 19.03.2021 |
| 12. | Определить состав сил и средств привлекаемых к ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья | МКУ «УГЗСМР» | 01.03.2021 |
| 13. | Организовать сбор и обмен информацией по прохождению паводка | МКУ «УГЗСМР» | Постоянно в течение паводка |
| 14. | Организовать информирование населения по прохождению паводка | Главы поселений МКУ «УГЗСМР» | При угрозе затопления |