ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к постановлению Администрации

Саткинского муниципального района

от «25» февраля 2021 № 160

План работы  комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Саткинского муниципального района по обеспечению пропуска паводковых вод

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | На период весеннего паводка определить силы и средства для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, сформировать и содержать в постоянной готовности аварийно-технические бригады, полностью оснащенные техникой и автотранспортом и провести проверку готовности их к действиям | АО «СЧПЗ», ООО «Авто-Гарант», ООО «Барс», МУП «Водоканал-Сервис», АО «Энергосистемы», Саткинская газовая служба | до 02.03.2021 |
| 2. | Организовать проверку технического состояния и готовности гидротехнических сооружений к безаварийному пропуску паводковых вод | АО «СЧПЗ», МУП «Водоканал-Сервис», АО «Энергосистемы», УЖКХ СМР | 19.03.2021 |
| 3. | Организовать проведение круглосуточного наблюдения за развитием ледовой обстановки, возможными местами образования ледовых заторов, состоянием гидротехнических сооружений, повышением уровней воды и объемом сбросов воды | Главы поселений, руководители организаций эксплуатирующих гидротехнические сооружения | В период половодья |
| 4. | Уточнить расчеты по возможной эвакуации населения из зон возможного подтопления, а также вопросы обеспечения жизнедеятельности и сохранности имущества граждан | МКУ «УГЗСМР» | 12.03.2021 |
| 5. | Разъяснить до начала паводка населению порядок отселения в случае усложнения обстановки произведя поквартирный и подворный обход | МКУ «УГЗСМР» | 19.03.2021 |
| 6. | Проверить готовность системы оповещения и связи для обеспечения своевременной и бесперебойной работы в период весеннего половодья | АО «СЧПЗ», МКУ «УГЗСМР» | 12.03.2021 |
| 7. | Обеспечить постоянную готовность машин скорой помощи, набор необходимых лекарств | ГБУЗ «Станция «Скорой медицинской помощи г.Сатка» Саткинского муниципального района» | В течение паводка |
| 8. | Усилить лабораторный контроль за соблюдением и состоянием водоохранных зон и зон санитарной охраны, источников питьевого водоснабжения, качеством подаваемой населению воды, сбросами хозяйственно-бытовых и промышленных вод, а также токсичных веществ в водные объекты | Отдел по охране окружающей среды Управления строительства и архитектуры Администрации Саткинского муниципального района, руководители организаций эксплуатирующих гидротехнические сооружения | В течение паводка |
| 9. | Обеспечить очистку каналов и кюветов от грязи и снега | Главы поселений, УЖКХ Саткинского муниципального района | Апрель |
| 10. | Обеспечить надежность эксплуатации водохозяйственных сетей | Организации жилищно-коммунального хозяйства | В течение паводка |
| 11. | Определить мероприятия по защите водозаборов, систем подачи и распределения воды от затопления | АО «Энергосистемы», МУП «Водоканал-Сервис» | 19.03.2021 |
| 12. | Быть в готовности организовать обеспечение населения питьевой водой при выходе из строя систем питьевого водоснабжения | Главы поселений, УЖКХ Саткинского муниципального района | При чрезвычайной ситуации |
| 13. | Предусмотреть на период паводка порядок снабжения отселяемого населения продовольствием и питьевой водой | МКУ «УГЗСМР», отдел по координации потребительского рынка, организации торговли и услуг Администрации Саткинского муниципального района | 19.03.2021 |
| 14. | Обеспечить охрану общественного порядка в период прохождения паводковых вод при чрезвычайной ситуации, сохранность имущества эвакуируемых граждан, выделение автотранспорта со средствами связи и оповещения | ОМВД России в Саткинском районе | В течение паводка, при чрезвычайной ситуации |
| 15. | Организовать сбор и обеспечение оперативной информации о прохождении весеннего половодья, паводковых вод и чрезвычайных ситуаций ГУ МЧС России по Челябинской области | МКУ «УГЗСМР» | В течение паводка |
| 16. | Организовать информирование населения через средства массовой информации об обстановке по прохождению весеннего паводка | Главы поселений, МКУ «УГЗСМР» | В течение паводка |
| 17. | Организовать взаимодействие с Кигинским районом республики Башкортостан по вопросам предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций и уменьшения опасных последствий весеннего половодья и паводков, своевременной подготовки и качественного проведения работ по безаварийному пропуску весеннего половодья и обеспечения защиты населения и объектов экономики | МКУ «УГЗСМР» | В течение паводка |
| 18. | Провести заседание комиссий по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования с повесткой «О готовности муниципального образования к пропуску паводковых вод в 2021 году» | Председатели комиссий по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности муниципальных образований района | Первая половина марта |
| 19. | Разработать и согласовать диспетчерские графики пропуска паводковых вод | АО «СЧПЗ», МУП «Водоканал-Сервис», АО «Энергосистемы» | 30.03.2021 |
| 20. | Подготовить Памятку для граждан о действиях во время паводка и организовать инструктаж населения в районах с традиционно высокой угрозой подтопления | МКУ «УГЗСМР» | 19.03.2021 |