АДМИНИСТРАЦИЯ

САТКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От «18» марта 2021 года № 242

г. Сатка

О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы Саткинского муниципального района к работе в отопительный период 2021-2022 годов

В целях организации своевременной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы Саткинского муниципального района к работе в отопительный период 2021 – 2022 годов и обеспечения их устойчивого снабжения топливно-энергетическими ресурсами

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Рекомендовать Главам городских и сельских поселений Саткинского муниципального района:

- в срок до 29 марта 2021 года утвердить и представить в Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района:

- планы  организационно-технических мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2021 – 2022 годов объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы, где предусмотреть оснащение упомянутых объектов стационарными и передвижными резервными источниками электроснабжения, формирование аварийных запасов материально-технических ресурсов, промывку, опрессовку, ремонт тепловых сетей, внутренних систем отопления жилых домов и объектов социальной сферы со сдачей работ теплоснабжающим организациям  и оформлением актов готовности;

- планы организационно-технических мероприятий по повышению эффективности работы котельных и снижению убытков предприятий жилищно-коммунального хозяйства;

- графики проведения противоаварийных тренировок.

- обеспечить финансирование мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2021– 2022 годов объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы, по повышению эффективности работы котельных и снижению убытков  предприятий жилищно-коммунального хозяйства из местных бюджетов;

- создать комиссии по проверке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии с привлечением (по согласованию) представителей Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, Главного управления «Государственная жилищная инспекция Челябинской области» и обеспечить проверку готовности с оформлением актов проверки и выдачей паспортов готовности;

- осуществлять контроль за выполнением мероприятий по подготовке к отопительному периоду субъектов электроэнергетики с предоставлением отчета в Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным, начиная с 5 июня по 5 октября;

- активизировать выполнение работ по реконструкции и замене неэффективных котельных с привлечением инвестиционных средств;

- взять на особый контроль подготовку к отопительному периоду ведомственных котельных;

- контролировать формирование запаса топлива на отопительный период 2021 – 2022 годов на объектах энергетики, снабжающих тепловой энергией население и  бюджетные организации, включая обеспечение 10-дневного запаса резервного топлива на газовых котельных и ежемесячно первого числа каждого месяца предоставлять в Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района  отчёт  о наличии топлива по форме 3-ЖКХ (зима), начиная с сентября по май;

- в срок до 1 сентября 2021 года обеспечить проведение комплексных противоаварийных тренировок на объектах ЖКХ с участием глав поселений, предприятий жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, управляющих компаний, учреждений социальной сферы, диспетчерских и аварийных служб;

- в срок до 1 сентября 2021 года обеспечить выполнение на объектах энергетики, снабжающих тепловой энергией население и бюджетные организации, требований о наличии резервных топливных хозяйств согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 17 мая 2002 года № 317 «Об утверждении Правил пользования газом и предоставления услуг по газоснабжению в Российской Федерации»;

- обеспечить предоставление в Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района в период с июля по ноябрь 2020 года к первому числу каждого месяца отчётов по форме №1-ЖКХ (зима), утвержденной Постановлением Федеральной службы государственной статистики от 27.02.2006 года № 7 «Об утверждении статистического инструментария для организации Росстроем статистического наблюдения за подготовкой жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях»;

- в срок до 1 сентября 2021 года завершить выполнение мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2021 – 2022 годов и в срок до 15 сентября 2021 года завершить проверки готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии и представить в Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района акты проверок и паспорта готовности, оформленные в соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года №103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду»;

- прием объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы в муниципальную собственность производить при наличии актов готовности к отопительному периоду;

- в срок до 1 сентября 2021 года обеспечить погашение задолженности организаций, финансируемых за счет местного бюджета, и муниципальных предприятий за топливно-энергетические ресурсы в полном объеме.

2. Рекомендовать управляющим многоквартирными домами организациям, товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам включать в комиссии по оценке готовности жилых домов к отопительному периоду представителей теплоснабжающих организаций, Главного управления «Государственная жилищная инспекция Челябинской области» (по согласованию).

3.   Рекомендовать руководителям организаций и учреждений, независимо от формы собственности, имеющих на своем балансе жилищный фонд, теплоисточники и коммунальные сети, провести в срок до 1 сентября 2021 года необходимые организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному периоду 2021 – 2022 годов, в том числе:

- в срок до 1 сентября 2021 года обеспечить необходимый аварийный запас расходных материалов не менее 2 процентов, оборудования и запасных частей не менее одной единицы;

- укомплектовать организации коммунального комплекса аттестованным персоналом, взять под контроль прохождение проверки знаний (по потребности переаттестацию) работников, поднадзорных Управлению государственного и энергетического надзора;

- теплоснабжающим организациям в срок до 1 сентября 2021 года предоставить в Управление ЖКХ администрации Саткинского муниципального района температурные графики теплоносителя, утвержденные (согласованные) Главами городских и сельских поселений;

- в срок до 1 сентября 2021 года предоставить согласованный Главами городских и сельских поселений график ограничения и отключения абонентов;

- в срок до 1 сентября 2021 года обеспечить погашение задолженности организаций коммунального комплекса за топливно-энергетические ресурсы в полном объеме.

4. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района:

- обеспечить контроль за ходом подготовки объектов коммунальной энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Саткинского муниципального района к отопительному периоду 2021 – 2022 годов;

- в срок до 09.04.2021 года утвердить и представить в Министерство строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области план и график организационно-технических мероприятий по подготовке к отопительному 2021 – 2022 годов;

- обеспечить предоставление в Министерство строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области в период с июля по ноябрь  2021 года к первому числу каждого месяца отчётов по форме №1-ЖКХ (зима).

5.  МКУ «Управление образования» (Баранова Е.Ю.), Управлению социальной защиты населения (Иванова А.Б.), МКУ «Управление по физической культуре и спорту» (Люнгвиц Ю.В.), МКУ «Управление культуры» (Зябкина Т.В.) обеспечить контроль за ходом подготовки подведомственных объектов бюджетной сферы к отопительному периоду 2021 – 2022 годов.

6. Создать и утвердить состав комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 2021 – 2022 годов теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии (приложение 1).

7. Руководителям организаций, независимо от правовой формы собственности и организационно-правовой формы, эксплуатирующих (управляющих) объекты коммунального комплекса, жилищного фонда, социальной сферы и энергетики Саткинского муниципального района комисссионно с участием представителя органа местного самоуправления и представителя ресурсоснабжающей организации провести в срок до 1 сентября 2021 года:

1) промывку и гидравлическое испытание внутридомовой системы горячего водоснабжения с оформлением акта по форме (приложение 2);

2) промывку и гидравлическое испытание внутридомовой системы холодного водоснабжения с оформлением акта по форме (приложение 3);

3)  промывку и гидравлическое испытание внутридомовой системы отопления зданий по форме (приложение 4).

7. Отделу организационной и контрольной работы Администрации Саткинского муниципального района (Корочкина Н.П.) опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Администрации.

8. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Саткинского муниципального района Баранова П.А.

Глава Саткинского муниципального района	                  	                   А.А. Глазков

Приложение 1

к постановлению администрации

Саткинского муниципального района

от 18.03.2021 №242

СОСТАВ КОМИССИИ

по проверке готовности теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии Саткинского муниципального района к отопительному периоду 2021 – 2022 годов

Баранов П.А. Смирнова В.С. Бойко С.С Губайдулина В.Г. Евдокимов Н.Б. Зарочинцев А.Л. Камардина В.В. Кистанова Н.И Поляшов Н.В. Салионова Н.В. Тарасов Н.И. Шуть Т.П.

Первый заместитель Главы Саткинского муниципального района - председатель комиссии Заместитель начальника Управления ЖКХ администрации Саткинского муниципального района, заместитель председателя комиссии Директор МУП «Ситуационный диспетчерский центр» Глава Сулеинского городского поселения Глава Межевого городского поселения Глава Бакальского городского поселения Глава Саткинского городского поселения МКУ «Городское управление ЖКХ» Глава Романовского сельского поселения Глава Бердяушского городского поселения Депутат Собрания депутатов Саткинского муниципального района Глава Айлинского сельского поселения

Приложение 2

к постановлению Администрации

Саткинского муниципального района                                                                                       от «18» марта 2021 года № 242

АКТ

промывки и гидравлического испытания

внутридомовой системы горячего водоснабжения

от «___» ___________ 2021 г.

Комиссия в составе:

представители от управляющей организации: ________________________________________

________________________________________________________________________________

представитель   от органа местного самоуправления: _________________________________

________________________________________________________________________________

представитель ресурсоснабжающей организации: _____________________________________

________________________________________________________________________________

Цель комиссии: ________________________________________________________________________________

по адресу: _______________________________________________________________________

В результате:

Внутридомовой розлив системы водоснабжения ГВС промыли методом:

________________________________________________________________________________

Промывку произвели в течение____________________________________________         часов

Провели гидравлическое испытание на прочность и плотность под давлением Р= ____кгс/см2 в течение 10 минут (падение Р составило не более 0,5 кгс/см2).

Падение Р во ВДС ГВС ________________________________________________________________________________

Вывод:

- Внутридомовой розлив системы водоснабжения ГВС __________________________________________________________________________

- Внутридомовой розлив системы водоснабжения ГВС гидравлическое испытание __________________________________________________________________________

- Внутридомовой розлив системы водоснабжения ГВС в соответствии с требованиями по подготовке к ОЗП   __________________________________________________________________________

Предписание: ________________________________________________________________________________

Подписи сторон: ________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Приложение 3

к постановлению Администрации

Саткинского муниципального района                                                                                       от «18» марта 2021 года № 242

АКТ

промывки и гидравлического испытания

внутридомовой системы холодного водоснабжения

от «___» ___________ 2021 г.

Комиссия в составе:

представители от управляющей организации: ________________________________________

________________________________________________________________________________

представитель   от органа местного самоуправления: _________________________________

________________________________________________________________________________

представитель ресурсоснабжающей организации: ____________________________________

________________________________________________________________________________

Цель комиссии: ________________________________________________________________________________

по адресу: _______________________________________________________________________

В результате:

Внутридомовой розлив системы водоснабжения ХВС промыли методом:

________________________________________________________________________________

Промывку произвели в течение_______________________________________________   часов

Провели гидравлическое испытание на прочность и плотность под давлением Р= ___ кгс/см2 в течение 10 минут (падение Р составило не более 0,5 кгс/см2).

Падение Р во ВДС ХВС _______________________________________________________________________________

Вывод:

- Внутридомовой розлив системы водоснабжения ХВС __________________________________________________________________________

- Внутридомовой розлив системы водоснабжения ХВС гидравлическое испытание __________________________________________________________________________

- Внутридомовой розлив системы водоснабжения ХВС в соответствии с требованиями по подготовке к ОЗП   __________________________________________________________________________

Предписание: ________________________________________________________________________________

Подписи сторон:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Приложение 4

к постановлению Администрации

Саткинского муниципального района                                                                                       от «18» марта 2021 года № 242

АКТ

промывки и гидравлического испытания

внутридомовой системы отопления здания

от «___» ___________ 2021 г.

Комиссия в составе:

представители от управляющей организации: ________________________________________

________________________________________________________________________________

представитель   от органа местного самоуправления: _________________________________

________________________________________________________________________________

представитель ресурсоснабжающей организации: _____________________________________

________________________________________________________________________________

Цель: промывка и гидравлические испытания ВДСО здания в целях подготовки МКД к работе в условиях ОЗП 2021 – 2022 гг.

по адресу: _______________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________

В ходе подготовки к работе в условиях ОЗП проведена промывка и гидравлическое испытание ВДСО здания на прочность и плотность давлением (1,25 Р рабочего, но не более 6 кгс/см2 для чугунных радиаторов, 10 кгс/см2 для панельной и конверторной системы отопления).

Контрольные испытания ВДСО здания провели в течение 10 минут при опрессовке водных и паровых систем отопления и падение давления не превышает 0,2 кгс/см2). ________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Техническое состояние запорной арматуры в УУ:

1. задвижка ввода подачи _________________________________________________________

задвижка ввода обратки ________________________________________________________

2. задвижка домовая подачи _______________________________________________________

задвижка домовая обратки ______________________________________________________

3. вентиля стояков отопления по ВДСО здания ________________________________________________________________________________

4. Состояние теплоизоляционного слоя трубопровода розлива ВДСО и в УУ здания ________________________________________________________________________________

5. Дополнительные сведения о внутридомовой системе инженерных коммуникаций ________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Вывод:

Внутридомовая система отопления здания  гидравлическое испытание выдержала (не выдержала) ________________________________________________________________________________

Предписание: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Подписи сторон:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________