УТВЕРЖДАЮ:

Глава Администрации

Саткинского муниципального района

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Глазков А.А.

«\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021 г.

План мероприятий («Дорожная карта»)

По исполнению требований исполнительного документа:

Оборудовать объект системой речевого экстренного оповещения и эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте, при потенциальной угрозе совершения террористического акта или возникновения чрезвычайной ситуации, провести установку объектового оконечного устройства, обеспечивающего контроль наличия канала связи, выполнить ограждение территории школы по периметру с устройством ворот и калиток в соответствии с установленными нормативными требованиями.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель  (ФИО, телефон, адрес э/почты) | Планируемый срок исполнения |
| 1 | Денежные средства, необходимые для исполнения решения суда (1 050 000, 00 рублей), будут запланированы в проекте бюджета Саткинского муниципального района на 2022 год. | Директор МКОУ «СОШ №21 им. Г.М. Лаптева»  Арефина Светла Михайловна,  89193301834 | 2022 год |
|  |  |  |  |

Подготовил:

Главный юрисконсульт МКУ «Управление образования»

Исламова Танзиля Рашитовна, 8 (35161) 33725

УТВЕРЖДАЮ:

Глава Администрации

Саткинского муниципального района

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Глазков А.А.

«\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021 г.

План мероприятий («Дорожная карта»)

По исполнению требований исполнительного документа:

Оборудовать объект системой речевого экстренного оповещения и эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте, при потенциальной угрозе совершения террористического акта или возникновения чрезвычайной ситуации, провести капитальный ремонт ТСО с заменой ПКП «Барьер» в соответствии с паспортом на прибор.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель  (ФИО, телефон, адрес э/почты) | Срок исполнения |
| 1 | Исполнено. В службу судебных приставов ранее предоставлены подтверждающие документы. | Директор  МКОУ «СОШ №8 г. Бакала»  Дымковская Марина Валерьевна,  (35161) 96898 | 2021 год |
|  |  |  |  |

Подготовил:

Главный юрисконсульт МКУ «Управление образования»

Исламова Танзиля Рашитовна, 8 (35161) 33725

УТВЕРЖДАЮ:

Глава Администрации

Саткинского муниципального района

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Глазков А.А.

«\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021 г.

План мероприятий («Дорожная карта»)

По исполнению требований исполнительного документа:

Оборудовать объект системой речевого экстренного оповещения и эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте, при потенциальной угрозе совершения террористического акта или возникновения чрезвычайной ситуации

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель  (ФИО, телефон, адрес э/почты) | Планируемый срок исполнения |
| 1 | Исполнено. В службу судебных приставов ранее предоставлены подтверждающие документы. | Директор МКОУ «СКШИ VIII вида»  Порозова Наталья Альбертовна,  (35161) 55051 | 2020 год |
|  |  |  |  |

провести капитальный ремонт ТСО с заменой ПКП «Барьер» в соответствии с паспортом на прибор

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель  (ФИО, телефон, адрес э/почты) | Планируемый срок исполнения |
| 2 | Денежные средства, необходимые для исполнения решения суда (20 000, 00 рублей), будут запланированы в проекте бюджета Саткинского муниципального района на 2022 год. | Директор МКОУ «СКШИ VIII вида»  Порозова Наталья Альбертовна,  (35161) 55051 | 2022 год |

Подготовил:

Главный юрисконсульт МКУ «Управление образования»

Исламова Танзиля Рашитовна, 8 (35161) 33725

УТВЕРЖДАЮ:

Глава Администрации

Саткинского муниципального района

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Глазков А.А.

«\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021 г.

План мероприятий («Дорожная карта»)

По исполнению требований исполнительного документа:

Оборудовать объект системой речевого экстренного оповещения и эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте, при потенциальной угрозе совершения террористического акта или возникновения чрезвычайной ситуации:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель  (ФИО, телефон, адрес э/почты) | Срок исполнения |
|  | Исполнено. В службу судебных приставов ранее предоставлены подтверждающие документы. | Директор МКОУ «СШИ р.п. Межевой  Жолобова Татьяна Николаевна,  (35161) 96116 | 2020 год |
|  |  |  |  |

провести установку объектового оконченного устройства, обеспечивающего контроль наличия канала связи

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель  (ФИО, телефон, адрес э/почты) | Планируемый срок исполнения |
|  | Денежные средства, необходимые для исполнения решения суда (20 000,00 рублей), будут запланированы в проекте бюджета Саткинского муниципального района на 2022 год | Директор МКОУ «СШИ р.п. Межевой  Жолобова Татьяна Николаевна,  (35161) 96116 | 2022 год |
|  |  |  |  |

Подготовил:

Главный юрисконсульт МКУ «Управление образования»

Исламова Танзиля Рашитовна, 8 (35161) 33725

УТВЕРЖДАЮ:

Глава Администрации

Саткинского муниципального района

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Глазков А.А.

«\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021 г.

План мероприятий («Дорожная карта»)

По исполнению требований исполнительного документа:

Оборудовать объект системой речевого экстренного оповещения и эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте, при потенциальной угрозе совершения террористического акта или возникновения чрезвычайной ситуации; провести установку объектового оконченного устройства, обеспечивающего контроль наличия канала связи

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель  (ФИО, телефон, адрес э/почты) | Планируемый срок исполнения |
| 1 | Заключен контракт по итогам открытого аукциона в электронной форме за №1А от 02.03.2021г. на выполнение работ по объекту «Реконструкция МКОУ «СОШ с. Айлино» с целью размещения в существующем здании школы детского сада вместимостью 80 мест и общеобразовательной школы», в том числе включающий в себя оборудование объекта системой речевого экстренного оповещения и эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте, при потенциальной угрозе совершения террористического акта или возникновения чрезвычайной ситуации. | Директор МКОУ «СОШ с. Айлино»  Кильдяева Людмила Васильевна,  (35161) 79286 | 02.03.2021г.-01.08.2022г. |
|  |  |  |  |

Подготовил:

Главный юрисконсульт МКУ «Управление образования»

Исламова Танзиля Рашитовна, 8 (35161) 33725