СОДЕРЖАНИЕ ПЛАНА

- Паспорт плана.

- Раздел I «Общие положения».

- Раздел II  « Ресурсное обеспечение Плана реализации».

- Раздел  III «Организация управления и механизм реализации Плана».

- Раздел IV «Ожидаемые результаты реализации Плана».

ПАСПОРТ

Краткосрочного плана реализации

региональной программы капитального ремонта

общего имущества в многоквартирных домах

Саткинского муниципального района

на 2019-2021 годы

| Основание для разработки краткосрочного Плана | - | Жилищный кодекс Российской Федерации, Закон Челябинской области от 27.06.2013 года №512-ЗО «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Челябинской области» |
| --- | --- | --- |
| Заказчик краткосрочного Плана | - | Администрация Саткинского муниципального района |
| Основной разработчик краткосрочного Плана | - | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации Саткинского муниципального района |
| Цели и задачи краткосрочного Плана | - | Целью краткосрочного плана является осуществление комплекса социально-экономических и организационных мероприятий по планированию и организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, осуществляемых, органами местного самоуправления специализированной некоммерческой организации – фонда «Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Челябинской области» (далее именуется – Региональный оператор), юридическими лицами независимо от их организационно-правовой формы или индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность по управлению многоквартирным домом, жилищными, жилищно-строительными кооперативами или иными специализированными потребительскими кооперативами, созданными в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, товариществами собственников жилья, собственниками помещений в многоквартирных домах согласно Приложению. Задачами краткосрочного Плана являются: проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах и приведение в нормативное состояние и соответствие установленным санитарным и техническим правилам и нормам инженерных сетей, строительных конструкций и элементов жилых зданий; повышение комфортности проживания граждан |
| Срок и этапы реализации краткосрочного Плана | - | Срок реализации Плана - 2019-2021 годы. Реализация плана планируется в три этапа. Мероприятия I этапа должны быть реализованы с 1 января 2019 года до 25 декабря 2019 года. Мероприятия II этапа должны быть реализованы с 1 января 2020 года до 25 декабря 2020 года. Мероприятия III этапа должны быть реализованы с 1 января 2020 года до 25 декабря 2021 года. Мероприятия IV этапа должны быть реализованы с 1 января 2020 года до 25 декабря 2020 года |
| Источники финансирования краткосрочного Плана | - | Взносы на капитальный ремонт – обязательные ежемесячные платежи собственников помещений в многоквартирном доме на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, проценты, уплаченные собственниками таких помещений в связи с ненадлежащим исполнением ими обязанности по уплате взносов на капитальный ремонт, проценты, начисленные за пользование денежными средствами, находящимися на специальном счете; государственная поддержка, предоставляемая товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам, Региональному оператору, управляющим компаниям в соответствии с Законом Челябинской области от 27.06.2013 г. № 512-ЗО «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Челябинской области» (далее – Закон Челябинской области) |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели | - | по итогам реализации I этапа Плана – проведение 288 видов работ и (или) услуг по капитальному ремонту общего имущества в 40 многоквартирных домах, в том числе: 62 вида услуг по разработке проектно-сметной документации; 113 видов строительно-монтажных работ; 113 видов услуг по осуществлению строительного контроля. по итогам реализации II этапа Плана – проведение 214 видов работ и (или) услуг по капитальному ремонту общего имущества в 51 многоквартирном доме, в том числе: 114 видов услуг по разработке проектно-сметной документации; 50 видов строительно-монтажных работ; 50 видов услуг по осуществлению строительного контроля. по итогам реализации III этапа Плана – проведение 599 видов работ и (или) услуг по капитальному ремонту общего имущества в 94 многоквартирных домах, в том числе: 99 вид услуг по разработке проектно-сметной документации; 250 видов строительно-монтажных работ; 250 видов услуг по осуществлению строительного контроля. по итогам реализации IV этапа Плана – проведение 6 видов работ и (или) услуг по капитальному ремонту общего имущества в 2 многоквартирных домах, в том числе: 2 вида строительно-монтажных работ; 2 вида услуг по осуществлению строительного контроля; 2 вида услуг по осуществлению оценки соответствия лифтов требованиям технического регламента Таможенного союза "Безопасность лифтов". |
| Ожидаемые конечные результаты реализации краткосрочного Плана и показатели социально-экономической эффективности | - | проведение капитального ремонта общего имущества в 98 многоквартирных домах, расположенных на территории Саткинского муниципального района |

Раздел I. Общие положения

- В соответствии с утвержденным Постановлением Правительства Челябинской области от 21 мая 2014 г. № 196-П «О региональной программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Челябинской области на 2014-2043 годы» (в редакции постановления Правительства Челябинской области от 28.12.2020 №744-П)    сформирован краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Саткинском муниципальном районе  на 2019-2021 годы (далее – План).

- В I этап Плана включено 40 многоквартирных домов общей площадью помещений               32 630,84 кв. метров, во II этап Плана включено 51 многоквартирный дом общей площадью помещений   36 902,64  кв. метров, в III этап Плана включено 94 многоквартирных дома общей площадью помещений   89 563,54  кв. метров, в IV этап Плана включено 2 многоквартирных дома общей площадью помещений   8 419,5  кв. метров.

- Раздел II. Ресурсное обеспечение Плана реализации

- Объем финансирования Плана реализации на 2019-2021 годы составляет 268 678 533,69 рублей, в том числе:

- в 2019 году (I этап Плана) – 58 693 040,32 рублей;

- в 2020 году (II этап Плана) – 38 297 221,86 рублей;

- в 2020 – 2021 годах (III этап Плана) – 209 259 985,70 рублей;

- в 2020 году (IV этап Плана) – 6 006 498,95 рублей.

- Реестр многоквартирных домов по видам ремонта в рамках I  этапа Плана приведен в приложении 2 к настоящему Плану, реестр многоквартирных домов по видам ремонта в рамках II этапа Плана приведен в приложении 4 к настоящему Плану, реестр многоквартирных домов по видам ремонта в рамках III  этапа Плана приведен в приложении 6 к настоящему Плану, реестр многоквартирных домов по видам ремонта в рамках IV  этапа Плана приведен в приложении 7 к настоящему Плану.

- Раздел III. Организация управления и механизм реализации Плана

- Перечень многоквартирных домов, капитальный ремонт которых планируется осуществить в рамках I этапа Плана за счет средств обязательных взносов собственников помещений в многоквартирных домах, приведен в приложении 1 к настоящему Плану.

Перечень многоквартирных домов, капитальный ремонт которых планируется осуществить в рамках II этапа Плана за счет средств обязательных взносов собственников помещений в многоквартирных домах, приведен в приложении 3 к настоящему Плану.

Перечень многоквартирных домов, капитальный ремонт которых планируется осуществить в рамках III этапа Плана за счет средств обязательных взносов собственников помещений в многоквартирных домах, приведен в приложении 6 к настоящему Плану.

Перечень многоквартирных домов, капитальный ремонт которых планируется осуществить в рамках IV этапа Плана за счет средств обязательных взносов собственников помещений в многоквартирных домах, приведен в приложении 7 к настоящему Плану.

- Проведение капитального ремонта производится за счет обязательных взносов собственников помещений, формирующих фонды капитального ремонта и за счет государственной поддержки в соответствии с Законом Челябинской области.

В соответствии со ст. 4 Закона Челябинской области к видам работ по капитальному ремонту многоквартирных домов относятся:

1) ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения;

2) ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт;

3) ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю;

4) ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;

5)  утепление и ремонт фасада;

6) установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа);

7) ремонт фундамента многоквартирного дома.

- В соответствии со ст. 12 Закона Челябинской области средства на капитальный ремонт могут использоваться для оплаты услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, разработки проектной документации (в случае, если подготовка проектной документации необходима в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности), проведение государственной экспертизы, оплаты услуг по строительному контролю.

- Раздел IV. Ожидаемые результаты реализации Плана

- Выполнение мероприятий I этапа Плана позволит обеспечить проведение капитального ремонта общего имущества в  40 многоквартирных домах.

Выполнение мероприятий II этапа Плана позволит обеспечить проведение капитального ремонта общего имущества в  51 многоквартирном доме.

Выполнение мероприятий III этапа Плана позволит обеспечить проведение капитального ремонта общего имущества в  94 многоквартирных домах.

Выполнение мероприятий IV этапа Плана позволит обеспечить проведение капитального ремонта общего имущества в  2 многоквартирных домах.

- Система целевых индикаторов Плана представлена в таблице 1.

- Таблица 1

| № п/п | Индикаторы по направлениям | Единицы измерения | I этап Плана (2019 год) | II этап Плана (2020 год) | III этап Плана (2020-2021 годы) | IV этап плана (2020 год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество капитально отремонтированных домов | единиц | 40 | 51 | 94 | 2 |
| 2 | Количество видов работ | единиц | 288 | 214 | 599 | 6 |