План природоохранных мероприятий Саткинский муниципальный район на 2022-2025 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код  мероприятия | Наименование мероприятия | Муниципальное образование, на территории которого реализуется мероприятие | Описание мероприятия | Стоимость мероприятия ,  тыс. руб. | Сроки реализации мероприятия | |  | | | | | | |  | | | | |
| Объем произведенных расходов | Межбюджетные трансферты из федерального бюджета | | | Бюджет субъекта Российской Федерации | | | Бюджет муниципального образования | | | | Необходимый объем финансового обеспечения за пределами планового периода |
| дата начала | дата завершения | План расходов | | | План расходов | | | План расходов | | | |
| текущий  год | 1 год  планового периода | 2 год  Планового  периода | текущий год | 1 год планового периода | 2 год планового периода | текущий год | 1 год планового периода | 2 год планового периода | 3 год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | *4* | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 8.02 | Озеленение | Саткинский муниципальный район | Озеленение территории Саткинского городского поселения (посадка и уход за зелеными насаждениями, газон) | 9000,00 | 09.01.2023 | 23.12.2025 |  | - | - | - | - | - | - | - | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | - |
| 10.02 | Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов | Саткинский муниципальный район | Ликвидация несанкционированных свалок на территории Бакальского городского поселения | 11000,00 | 01.09.2022 | 23.12.2025 | - | ■ - |  | - | - |  | - | 2000,00 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | - |
| 10.02 | Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов | Саткинский муниципальный район | Ликвидация несанкционированных свалок на территории Бердяушского городского поселения | 6000,00 | 09.01.2023 | 23,12.2025 | - | - |  | - | - |  | - | - | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | - |
| 10.02 | Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов | Саткинский муниципальный район | Ликвидация несанкционированных свалок на территории Саткинского городского поселения | 7000,00 | 09.01.2023 | 23.12.2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | - |
| 8.02 | Озеленение | Саткинский муниципальный район | Озеленение территории Бакальского городского поселения (посадка и уход за зелеными насаждениями, газон) | 8607,40 | 09.01.2023 | 23.12.2025 | - | - | - | - |  | - | - |  | 2250,9 | 2861,0 | 3495,5 | - |
| План расходов муниципального образования (всего) | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2000.00 | 15250,9 | 15861,0 | 16495,5 | X |
| Прогноз доходов муниципального образования (всего) | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | 2000.00 | 15250.9 | 15861.0 | 16495.5 | X |