АДМИНИСТРАЦИЯ

САТКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От «____» ____________ 2018 года  № _____

г. Сатка

О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы Саткинского  муниципального района к работе в  отопительный период 2018-2019 годов

В целях организации своевременной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы Саткинского муниципального района к работе в отопительный период 2018 – 2019 годов и  обеспечения их устойчивого снабжения топливно-энергетическими ресурсами

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Рекомендовать Главам городских и сельских поселений  Саткинского муниципального района:

- в срок до 15 апреля 2018 года утвердить и представить в Управление жилищно-коммунального хозяйства  администрации Саткинского муниципального района:

- планы  организационно-технических мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2018-2019 годов объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы, где предусмотреть оснащение упомянутых объектов стационарными и передвижными резервными источниками электроснабжения, формирование аварийных запасов материально-технических ресурсов, промывку, опрессовку, ремонт тепловых сетей, внутренних систем отопления жилых домов и объектов социальной сферы со сдачей работ теплоснабжающим организациям  и оформлением актов готовности;

- планы организационно-технических мероприятий по повышению эффективности работы котельных и снижению убытков предприятий жилищно-коммунального хозяйства;

- обеспечить финансирование мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2018-2019 годов объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы, по повышению эффективности работы котельных и снижению убытков  предприятий жилищно-коммунального хозяйства из местных бюджетов;

- создать комиссии по проверке готовности  к отопительному периоду теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии с привлечением (по согласованию) представителей Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, Главного управления «Государственная жилищная инспекция Челябинской области» и обеспечить проверку готовности с оформлением актов проверки и выдачей паспортов готовности;

- осуществлять контроль за выполнением мероприятий по подготовке к отопительному периоду субъектов электроэнергетики;

- активизировать выполнение работ по реконструкции и замене неэффективных котельных с привлечением инвестиционных средств;

- взять на особый контроль подготовку к отопительному периоду ведомственных котельных;

- контролировать формирование запаса топлива на отопительный период 2018-2019 годов на объектах энергетики, снабжающих тепловой энергией население и  бюджетные организации, включая обеспечение 10-дневного запаса резервного топлива на газовых котельных и ежемесячно первого числа каждого месяца предоставлять в Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района  отчёт  о наличии топлива по форме 3-ЖКХ (зима);

- в срок до 1 сентября 2018 года обеспечить проведение комплексных противоаварийных тренировок на объектах ЖКХ с участием глав поселений, предприятий жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, управляющих компаний, учреждений социальной сферы, диспетчерских и аварийных служб;

- в срок до 1 сентября 2018 года обеспечить выполнение на объектах энергетики, снабжающих тепловой энергией население и бюджетные организации, требований о наличии резервных топливных хозяйств согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 17 мая 2002 года № 317 «Об утверждении Правил пользования газом и предоставления услуг по газоснабжению в Российской Федерации»;

- обеспечить предоставление в Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района в период с июля по ноябрь 2018 года к первому числу каждого месяца отчётов по форме №1-ЖКХ (зима), утвержденной Постановлением Федеральной службы государственной статистики от 27.02.2006 года № 7 «Об утверждении статистического инструментария для организации Росстроем статистического наблюдения за подготовкой жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях»;

- в срок до 1 сентября 2018 года завершить выполнение мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2018-2019 годов и в срок до 15 сентября 2018 года завершить проверки готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии и представить в Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района акты проверок и паспорта готовности, оформленные в соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года №103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду»;

- прием объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы в муниципальную собственность производить при наличии актов готовности к отопительному периоду;

- в срок до 1 сентября 2018 года обеспечить погашение задолженности организаций, финансируемых за счет местного бюджета, и муниципальных предприятий  за топливно-энергетические ресурсы в полном объеме.

2. Рекомендовать управляющим многоквартирными домами организациям, товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам включать в комиссии по оценке готовности жилых домов к отопительному периоду представителей теплоснабжающих организаций, Главного управления «Государственная жилищная инспекция Челябинской области» (по согласованию).

3.   Рекомендовать руководителям организаций и учреждений, независимо от формы собственности, имеющих на своем балансе жилищный фонд, теплоисточники и коммунальные сети, провести в срок до 1 сентября 2018 года необходимые организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному периоду 2018-2019 годов, в том числе:

- в срок до 1 сентября 2018 года обеспечить  необходимый аварийный  запас расходных материалов не менее 2  процентов, оборудования и запасных частей не менее одной единицы;

- укомплектовать организации коммунального комплекса аттестованным персоналом, взять под контроль  прохождение проверки знаний (по потребности переаттестацию) работников, поднадзорных Управлению государственного и энергетического надзора;

- теплоснабжающим организациям в срок до 1 сентября 2018 года предоставить в Управление ЖКХ администрации Саткинского муниципального района температурные  графики теплоносителя,  утвержденные (согласованные) Главами городских и сельских поселений;

- в срок до 1 сентября 2018 года предоставить согласованный  Главами городских и сельских поселений график ограничения и отключения абонентов;

- в срок до 1 сентября 2018 года обеспечить погашение задолженности организаций коммунального комплекса за топливно-энергетические ресурсы в полном объеме.

4. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района:

- обеспечить контроль за ходом подготовки объектов коммунальной энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Саткинского муниципального района к отопительному периоду 2018-2019 годов;

- в срок до 15.04.2018 года утвердить и представить в Министерство строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области план и график организационно-технических мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2018-2019 годов;

- обеспечить  предоставление в Министерство строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области в период с июля по  ноябрь  2018  года к первому числу каждого месяца отчётов по форме №1-ЖКХ (зима).

5.  МКУ «Управление образования» (Баранова Е.Ю.), Управлению социальной защиты населения (Харитонова Н.В.), МКУ «Управление по физической культуре и спорту» (Вилисов А.В.), МКУ «Управление культуры»  (Зябкина Т.В.) обеспечить контроль за ходом подготовки подведомственных объектов бюджетной сферы к отопительному периоду 2018-2019 годов.

6. Создать и утвердить состав комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 2018-2019 годов теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии (приложение 1).

7. Руководителям организаций, независимо от правовой формы собственности и организационно-правовой формы, эксплуатирующих (управляющих) объекты коммунального комплекса, жилищного фонда, социальной сферы и энергетики Саткинского муниципального района комисссионно с участием представителя органа местного самоуправления и представителя ресурсоснабжающей организации  провести в срок до 1 сентября 2018 года:

1) промывку и  гидравлическое испытание внутридомовой системы горячего водоснабжения с оформлением акта по форме (приложение  2);

2) промывку и гидравлическое испытание внутридомовой системы холодного водоснабжения с оформлением акта по форме (приложение  3);

3)  промывку и гидравлическое испытание внутридомовой системы отопления зданий по форме (приложение 4).

7. Отделу организационной и контрольной работы Администрации Саткинского муниципального района (Корочкина Н.П.) опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Администрации.

8. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Саткинского муниципального района Баранова П.А.

Глава Саткинского муниципального района	                  	                   А.А. Глазков

Приложение 1

к постановлению администрации

Саткинского муниципального района

от _____________ №______

СОСТАВ КОМИССИИ

по проверке готовности теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии Саткинского муниципального района к отопительному периоду 2018-2019 годов

Баранов П.А. Лобко М.А Бойко С.С Губайдулина В.Г. Зарочинцев А.Л. Камардина В.В. Поляшов Н.В. Рыбаков Р.М. Салионова Н.В. Тарасов Н.И. Чепилевский А.Б. Шуть Т.П.

Первый заместитель Главы Саткинского муниципального района - председатель комиссии Начальник Управления ЖКХ администрации Саткинского муниципального района, заместитель председателя комиссии Директор МУП «Ситуационный диспетчерский центр» Глава Сулеинского городского поселения Глава Бакальского городского поселения Глава Саткинского городского поселения Глава Романовского сельского поселения Глава Межевого городского поселения Глава Бердяушского городского поселения Депутат Собрания депутатов Саткинского муниципального района МКУ «Городское управление ЖКХ» Глава Айлинского сельского поселения

Приложение 2

к постановлению Администрации

Саткинского муниципального района                                                                                       от «_____» ______2018 года № _____

АКТ

промывки и гидравлического испытания

внутридомовой системы  горячего водоснабжения

от «___» ___________ 2018 г.

Комиссия в составе:

представители от  управляющей организации:________________________________________

________________________________________________________________________________

представитель   от  органа  местного  самоуправления:_________________________________

________________________________________________________________________________

представитель ресурсоснабжающей организации: _____________________________________

________________________________________________________________________________

Цель комиссии: ________________________________________________________________________________

по адресу:_______________________________________________________________________

В результате:

Внутридомовой розлив системы водоснабжения ГВС промыли методом:

________________________________________________________________________________

Промывку произвели в течение____________________________________________         часов

Провели гидравлическое испытание на прочность и плотность под давлением Р= ____кгс/см2 в течение 10 минут (падение Р составило не более 0,5 кгс/см2).

Падение Р во ВДС ГВС  ________________________________________________________________________________

Вывод:

- Внутридомовой розлив системы водоснабжения ГВС  __________________________________________________________________________

- Внутридомовой розлив системы водоснабжения ГВС гидравлическое испытание __________________________________________________________________________

- Внутридомовой розлив системы водоснабжения ГВС в соответствии с требованиями по подготовке к ОЗП   __________________________________________________________________________

Предписание: ________________________________________________________________________________

Подписи сторон: ________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Приложение 3

к постановлению Администрации

Саткинского муниципального района                                                                                       от «_____» ______2018 года № _____

АКТ

промывки и гидравлического испытания

внутридомовой системы холодного водоснабжения

от «___» ___________ 2018 г.

Комиссия в составе:

представители от  управляющей организации:________________________________________

________________________________________________________________________________

представитель   от  органа  местного  самоуправления:_________________________________

________________________________________________________________________________

представитель ресурсоснабжающей организации:____________________________________

________________________________________________________________________________

Цель комиссии: ________________________________________________________________________________

по адресу:_______________________________________________________________________

В результате:

Внутридомовой розлив системы водоснабжения ХВС промыли методом:

________________________________________________________________________________

Промывку произвели в течение_______________________________________________   часов

Провели гидравлическое испытание на прочность и плотность под давлением Р= ___ кгс/см2 в течение 10 минут (падение Р составило не более 0,5 кгс/см2).

Падение Р во ВДС ХВС  _______________________________________________________________________________

Вывод:

- Внутридомовой розлив системы водоснабжения ХВС  __________________________________________________________________________

- Внутридомовой розлив системы водоснабжения ХВС гидравлическое испытание __________________________________________________________________________

- Внутридомовой розлив системы водоснабжения ХВС в соответствии с требованиями по подготовке к ОЗП   __________________________________________________________________________

Предписание: ________________________________________________________________________________

Подписи сторон:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Приложение 4

к постановлению Администрации

Саткинского муниципального района                                                                                       от «_____» ______2018 года № _____

АКТ

промывки и гидравлического испытания

внутридомовой системы отопления  здания

от «___» ___________ 2018 г.

Комиссия в составе:

представители от  управляющей организации:________________________________________

________________________________________________________________________________

представитель   от  органа  местного  самоуправления: _________________________________

________________________________________________________________________________

представитель ресурсоснабжающей организации:_____________________________________

________________________________________________________________________________

Цель: промывка и гидравлические испытания ВДСО здания в целях подготовки МКД к работе в условиях ОЗП 2018-2019 гг.

по адресу:_______________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________

В ходе подготовки к работе в условиях ОЗП проведена промывка и гидравлическое испытание ВДСО здания на прочность и плотность давлением  (1,25 Р рабочего, но не более 6 кгс/см2 для чугунных радиаторов, 10 кгс/см2 для панельной и конверторной системы отопления).

Контрольные испытания ВДСО здания  провели в течение 10 минут при опрессовке водных и паровых систем отопления и падение давления не превышает 0,2 кгс/см2). ________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Техническое состояние запорной арматуры в УУ:

1. задвижка ввода  подачи _________________________________________________________

задвижка ввода  обратки ________________________________________________________

2. задвижка домовая  подачи _______________________________________________________

задвижка домовая  обратки ______________________________________________________

3. вентиля стояков отопления по ВДСО здания  ________________________________________________________________________________

4. Состояние теплоизоляционного слоя трубопровода розлива ВДСО и в УУ здания ________________________________________________________________________________

5. Дополнительные сведения о внутридомовой системе инженерных коммуникаций ________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Вывод:

Внутридомовая система отопления  здания  гидравлическое испытание выдержала (не выдержала) ________________________________________________________________________________

Предписание: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Подписи сторон:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

СОГЛАСОВАНО:

Первый заместитель Главы                                                                                       П.А. Баранов

| Начальник Юридического отдела Начальник отдела организационной и контрольной работы Управления делами и организационной работы Начальник УЖКХ | Л.В. Грецова Н.П. Корочкина М.А. Лобко |
| --- | --- |

Рассылка: в дело,  УЖКХ.

Исполнитель: УЖКХ

Кошта Татьяна Владимировна

8(35161)96606

Электронная копия сдана и соответствует бумажному носителю.