Приложение №1 к Постановлению об утверждении муниципальной целевой

программы «Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в

Саткинском муниципальном районе» на 2011-2012 годы в новой редакции

от 29.09.2011 № 1686

# МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

# «Развитие информационного общества

# и формирование электронного правительства

# в Саткинском муниципальном районе»

# на 2011-2012 гг.

**в новой редакции**

г. Сатка,

2011 г.

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной целевой программы | Муниципальная целевая программа «Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Саткинском муниципальном районе» на 2011-2012 гг. в новой редакции |
| Статус программы | Муниципальная целевая программа |
| Дата принятия решения о разработке  программы, дата ее утверждения  (наименование и номер соответствующего нормативного акта) | Постановление администрации Саткинского муниципального района от 29.09.2011 № 1686 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Саткинском муниципальном районе» на 2011-2012 гг. в новой редакции |
| Муниципальный заказчик | Администрация Саткинского муниципального района |
| Основные разработчики программы | Управление земельными и имущественными отношениями администрации Саткинского муниципального района, Управление материальных ресурсов администрации Саткинского муниципального района, Управление социальной защиты населения администрации Саткинского муниципального района, Управление строительства и архитектуры администрации Саткинского муниципального района, Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района, МУ «Управление образования» Саткинского муниципального района, МУ «Управление здравоохранения» Саткинского муниципального района, МУ «Управление по делам молодежи» Саткинского муниципального района, МУ «Управление культуры» Саткинского муниципального района, МУ «Управление по физической культуре, спорту и туризму» Саткинского муниципального района, МУ «Управление гражданской защиты» Саткинского муниципального района, МУ «Саткинский районный архив» Саткинского муниципального района |
| Стратегическая цель,  на достижение которой направлена основная цель программы | Согласно постановлению администрации  Саткинского муниципального района  от 25.02.2011 г. N 232, стратегической целью является создание информационного общества. |
| Цели и задачи программы | *Основными Целями программы являются:*  **1.** Повышение качества жизни населения Саткинского района Челябинской области за счет использования информационных и телекоммуникационных технологий;  **2.** Создание информационного общества.  *Задачи программы:*  **1.** Модернизация официального сайта администрации Саткинского муниципального района, направленная на предоставление информации о городских и сельских поселениях в соответствии с требованиями Федерального закона от 09.02.2009 N 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»;  **2.** Создание систем предоставления приоритетных муниципальных услуг в электронном виде в Саткинском муниципальном районе;  **3.** Обеспечение доступа работников администрации Саткинского муниципального района к сети Интернет по широкополосным каналам. |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели с разбивкой  по годам и по источникам финансирования | **По задаче №1:** Модернизация официального сайта администрации Саткинского муниципального района, направленная на предоставление информации о городских и сельских поселениях в соответствии с требованиями Федерального закона от 09.02.2009 N 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»:  • Доля городских и сельских поселений, обеспечивающих в полной мере размещение информации на интернет-сайте:  - 2011 год – 57%, достижение показателя за счет средств областного бюджета и бюджета Саткинского муниципального района, в том числе:  За счет областного бюджета – 49,57%  За счет бюджета СМР – 7,43%  - 2012 год – 100%, достижение показателя за счет средств бюджета Саткинского муниципального района.  Данный показатель определяется как отношение количества муниципальных образований Саткинского муниципального района, обеспечивающих размещение в полном объеме информации на общее количество муниципальных образований Саткинского муниципального района.  Превышение фактического значения над плановым означают положительную тенденцию.  • Готовность интернет-страниц для городских и сельских поселений:  - 2011 год – 100%, достижение показателя за счет средств областного бюджета и бюджета Саткинского муниципального района, в том числе:  За счет областного бюджета – 86,96%  За счет бюджета СМР – 13,04%  - 2012 год – 100%, достижение показателя за счет средств бюджета Саткинского муниципального района.  **По задаче №2:** Создание систем предоставления приоритетных муниципальных услуг в электронном виде в Саткинском муниципальном районе:  • Количество закупленных и установленных лицензий на право использования операционных систем семейства Windows, штук:  - 2011 год – 9 штук, достижение показателя за счет средств областного бюджета и бюджета Саткинского муниципального района, в том числе:  За счет областного бюджета – 1 штука  За счет бюджета СМР – 8 штук  - 2012 год – 15 штук, достижение показателя за счет средств бюджета Саткинского муниципального района.  • Количество услуг, оказываемых органами местного самоуправления в электронном виде с использованием единого портала государственных (муниципальных) услуг, штук:  - 2011 год – 3 штуки, достижение показателя за счет средств бюджета Саткинского муниципального района.  **По задаче №3:** Обеспечение доступа работников администрации Саткинского муниципального района к сети Интернет по широкополосным каналам:  • Количество рабочих мест работников администрации Саткинского муниципального района, обеспеченных в полной мере широкополосным доступом к Интернету:  - 2011 год – 42 человека, достижение показателя за счет средств областного бюджета и бюджета Саткинского муниципального района, в том числе:  За счет областного бюджета – 5 человек  За счет бюджета СМР – 37 человек  - 2012 год – 50 человек, достижение показателя за счет средств бюджета Саткинского муниципального района. |
| Сроки и этапы реализации программы | 2011 - 2012 годы:  I этап – 2011 год;  II этап – 2012 год. |
| Перечень программных мероприятий | 1. Модернизация официального интернет-сайта администрации Саткинского муниципального района, разработка интернет-страниц для городских и сельских поселений; 2. Модернизация информационных систем структурных подразделений администрации Саткинского муниципального района для организации предоставления приоритетных муниципальных услуг в электронном виде; 3. Модернизация оборудования, оплата работ по монтажу и настройке оборудования для широкополосного подключения локальной вычислительной сети администрации Саткинского муниципального района к глобальной сети Интернет; |
| Объемы и источники финансирования с разбивкой  по годам и по источникам финансирования | - Финансирование в2011 году составит – 475 тыс. рублей, в том числе:  из бюджета Саткинского муниципального района - 250 тыс. руб;  областной бюджет - 225 тыс. руб.  - Финансирование в2012 году составит – 300 тыс. рублей, в том числе:  из бюджета Саткинского муниципального района - 300 тыс. руб;  областной бюджет - 0 тыс. руб.  - Общий объем финансирования по системе программных мероприятий, составит –775 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели  социально-экономической эффективности | *В результате реализации мероприятий программы предполагается:*  - повышение эффективности деятельности структурных подразделений администрации Саткинского муниципального района;  - активное вовлечение граждан и организаций в использование информационных и коммуникационных технологий за счет подключения к общедоступным информационным системам;  - повышение информационной открытости органов исполнительной власти Челябинской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области, эффективности их взаимодействия с гражданами и организациями, качества и доступности оказываемых ими информационных и коммуникационных услуг;  - обеспечение эффективного межведомственного взаимодействия с целью сбора, формирования и ведения государственных и муниципальных информационных ресурсов;  - предоставление дополнительных справочно-информационных услуг населению и организациям. |

**РАЗДЕЛ I. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ**

* 1. Развитие и широкое применение информационных технологий в различных сферах является глобальной тенденцией мирового развития. Для перехода от индустриального общества к информационному характерно, что информация и знания становятся движущей силой социально-экономического развития наряду с такими традиционными факторами, как природные, трудовые и финансовые ресурсы. Информационно-коммуникационная инфраструктура становится в один ряд с другими обеспечивающими инфраструктурами, такими, например, как транспортная, энергетическая.
  2. Анализ информационных технологий в Саткинском районе показывает, что практически все органы местного самоуправления района имеют локальные вычислительные сети и выход в глобальную сеть Интернет, места работников оснащены компьютерным оборудованием. С целью отражения представительской, экономической и деловой информации Администрации Саткинского района и бюджетных структур в сети Интернет создан и действует официальный интернет-сайт администрации Саткинского муниципального района.
  3. Саткинский муниципальный район, несмотря на высокие темпы развития информационных коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в последнее десятилетие, не смог обеспечить должного уровня информатизации экономики и населения. К числу негативных факторов относятся:
* недостаточное развитие современных информационных технологий в области муниципального управления;
* затратный, не стимулирующий эффективный возврат инвестиций, характер существующей практики использования бюджетных средств, выделяемых на реализацию программ информатизации;
* недостаточное внимание к уровню подготовки кадров, как в области создания, так и в области использования информационных технологий;
* отсутствие координации в действиях структур, работающих в ИКТ-секторе города и района;
* узко-техническое понимание роли и возможностей ИКТ, низкая культура работы с ИКТ.
  1. Процессы информатизации уже активно идут на всех уровнях. Многие мероприятия, направленные на развитие информационных технологий, реализуются или планируются к реализации в рамках других федеральных, региональных и ведомственных программ.
  2. В этом аспекте программа призвана не только дополнить другие программы в части развития инфраструктуры публичных сетей доступа и обеспечения эффективного взаимодействия местных управленческих структур и населения на основе широкого внедрения ИКТ, но и будет выполнять ряд более общих, координирующих функций по отношению к другим программам. В Программе определяться общие концептуальные направления развития ИКТ (основные принципы, общие стандарты и типовые решения по реализации различных проектов и т.д.) как одного из основных направлений социально-экономического развития страны. Реализация общих концептуальных направлений развития ИКТ будет осуществляться преимущественно через различные федеральные, ведомственные, региональные и муниципальные программы.

**РАЗДЕЛ II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ**

* 1. Цель программы:
* Повышение качества жизни населения Саткинского района Челябинской области за счет использования информационных и телекоммуникационных технологий.
* Стратегической целью является создание информационного общества. Согласно постановлению администрации Саткинского муниципального района от 25.02.2011 г. N 232.
  1. Основными задачами программы являются:
* Модернизация официального сайта администрации Саткинского муниципального района, направленная на предоставление информации о городских и сельских поселениях в соответствии с требованиями Федерального закона от 09.02.2009 N 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»;
* Создание систем предоставления приоритетных муниципальных услуг в электронном виде в Саткинском муниципальном районе;
* Обеспечение доступа работников администрации Саткинского муниципального района к сети Интернет по широкополосным каналам;

**РАЗДЕЛ III. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование мероприятия** | **Сроки** |
|
| Разработка Интернет-страниц для городских и сельских поселений на Интернет-сайте администрации Саткинского муниципального района | |
| - Создание концепции и технических заданий сайтов | 2011 год, 3 квартал |
| - Программирование и размещение в Интернет сайтов | 2011 год, 3-4 квартал |
| - Наполнение справочной и статистической информацией | 2011 год, 4 квартал |
| - Организация внешних сервисов | 2012 год, 1-2 квартал |
| - Интеграция с порталом района и с системами «электронного правительства» | 2012 год, 3-4 квартал |
| - Техническая поддержка | Начиная с 2011 года, 4 квартала |
| Модернизация Интернет-сайта администрации Саткинского района | |
| - Создание концепции и технического задания доработки | 2011 год, 2 квартал |
| - Программирование и интеграция модулей | 2011 год, 3-4 квартал |
| - Наполнение информацией | 2011 год, 3-4 квартал |
| - Организация внешних сервисов | 2012 год, 1-2 квартал |
| - Интеграция с системами предоставления услуг в электронном виде | 2012 год, 1-2 квартал |
| - Интеграция с системами «электронного правительства» Челябинской области | 2012 год, 3-4 квартал |
| - Техническая поддержка | Начиная с 2011 года, 4 квартала |
| Создание систем предоставления приоритетных муниципальных услуг в электронном виде в Саткинском муниципальном районе | |
| - Создание концепции и технического задания | 2011 год, 3 квартал |
| - Проведение конкурса на выбор подрядчика | 2011 год, 3-4 квартал |
| - Программирование систем | 2011 год, 3-4 квартал |
| - Запуск и тестирование систем | 2012 год, 1 квартал |
| - Окончательное внедрение систем | 2012 год, 2 квартал |
| - Техническая поддержка | Начиная с 2012 года, 2 квартала |
| Обеспечение доступа работников местного самоуправления к сети Интернет по широкополосным каналам | |
| - Создание концепции, поставка оборудования | 2011, 3-4 квартал |
| - Монтаж и настройка устройств | 2011, 4 квартал |
| - Ввод в эксплуатацию, демонтаж старых локальных вычислительных сетей, монтаж дополнительных локальных вычислительных сетей | 2012, 1 квартал |
| - Создание концепции, поставка дополнительного оборудования | 2012, 2 квартал |
| - Монтаж и настройка устройств | 2012, 2 квартал |

**РАЗДЕЛ IV. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятия** | **Заказчик** | **Индикаторы и показатели** | **Срок исполнения** | **Объем финансирования тыс. руб.** | | | | |
| **бюджет СМР, тыс. руб.** | | **областной бюджет, тыс. руб.** | | **Итого по мероприятию тыс. руб.** |
| 2011 год | 2012 год | 2011 год | 2012 год |
|  | Модернизация официального интернет-сайта администрации Саткинского муниципального района, разработка интернет-страниц для городских и сельских поселений | Администрация Саткинского муниципального района | Доля городских и сельских поселений, обеспечивающих в полной мере размещение информации на интернет-сайте:  2011 год – 57%  2012 год – 100% | 2011 - 2012 год | 15 | 80 | 100 | 0 | 195 |
| Готовность интернет-страниц для городских и сельских поселений:  2011 год – 100%  2012 год – 100% |
|  | Модернизация информационных систем структурных подразделений администрации Саткинского муниципального района для организации предоставления приоритетных муниципальных услуг в электронном виде | Администрация Саткинского муниципального района | Количество закупленных и установленных лицензий на право использования операционных систем семейства Windows  2011 год – 9 шт.  2012 год – 15 шт. | 2011 - 2012 год | 65 | 150 | 2 | 0 | 217 |
| Количество услуг, оказываемых органами местного самоуправления в электронном виде с использованием единого портала государственных (муниципальных) услуг:  2011 год – 3 шт. | 2011 год | 0 | 0 | 98 | 0 | 98 |
|  | Модернизация оборудования, оплата работ по монтажу и настройке оборудования для широкополосного подключения локальной вычислительной сети администрации Саткинского муниципального района к глобальной сети Интернет | Администрация Саткинского муниципального района | Доля рабочих мест работников администрации Саткинского муниципального района, обеспеченных в полной мере широкополосным  доступом к Интернету:  2011 год – 42 человека  2012 год – 50 человек | 2011 - 2012 год | 170 | 70 | 25 | 0 | 265 |
|  | Итого: | | | | 250 | 300 | 225 | 0 | 775 |

**РАЗДЕЛ V. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ**

* 1. При планировании ресурсного обеспечения Программы учитывалась реальная ситуация в финансово-бюджетной сфере района и страны.
  2. Финансирование мероприятий Программы будет осуществляться за счет средств областного бюджета и бюджета Саткинского муниципального района.
  3. Общий объем финансирования Программы в 2011 — 2012 годах составляет 775 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета — 225 тыс. рублей и бюджета Саткинского муниципального района – 550 тыс. рублей.
  4. Объемы финансирования Программы за счет средств областного бюджета и бюджета Саткинского муниципального района приведены в разделе V.

**РАЗДЕЛ VI. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ**

* 1. Муниципальная целевая программа реализуется на действующей нормативно-правовой базе, основанной на Конституции Российской Федерации, федеральных законах, указах Президента Российской Федерации и постановлениях Правительства Российской Федерации, правовых актах Челябинской области и Саткинского муниципального района по вопросам решения актуальных проблем социально-экономического развития района.
  2. Механизм реализации Программы отражает ее комплексный характер и координирующую роль по дополнению и согласованию других муниципальных целевых, ведомственных, отраслевых, региональных программ. Предлагается широко задействовать средства бюджетов различных уровней для выполнения мероприятий в муниципальном районе. Средства муниципального бюджета будут в первую очередь использованы на информатизацию администрации Саткинского муниципального района, структурных подразделений администрации Саткинского муниципального района и создание общих предпосылок к развитию информационного общества, в частности на развитие инфраструктуры.
  3. Бюджетные средства будут выделяться на приоритетные направления поэтапно с учетом результатов пилотных проектов и хода реализации мероприятий Программы. Оценка реализации Программы и корректировка приоритетов производятся регулярно Координационным Советом по развитию информационно-коммуникационных технологий в Саткинском муниципальном районе.
  4. Содержание и объемы финансирования мероприятий, реализуемых в течение нескольких лет, будут уточняться ежегодно на основе мониторинга выполнения программных мероприятий и оценки их эффективности.
  5. С целью снижения нагрузки на бюджет и максимальной экономии муниципальных средств, в рамках Программы предусматривается отказ от прямого муниципального финансирования тех разделов программы, которые могут иметь коммерческое применение, могут и должны финансироваться из внебюджетных источников.
  6. После утверждения в установленном порядке Программы, муниципальные заказчики осуществляют конкурсный отбор исполнителей (организаций) с целью наиболее выгодного размещения заказов на поставку продукции по каждому программному мероприятию.
  7. С организациями, которые способны осуществить мероприятия Программы на наиболее выгодных условиях, муниципальные заказчики заключают муниципальный контракт.
  8. Отбор организаций для выполнения программных мероприятий осуществляется в соответствии с федеральным законодательством, а также соответствующими нормативно-правовыми актами Челябинской области и Саткинского района о муниципальных поставках. При этом в финансирование соответствующих мероприятий программы будет заложены расходы на проведение конкурсных процедур.
  9. Муниципальные заказчики программы в процессе реализации Программы будут интенсивно проводить работы по привлечению дополнительных источников финансирования, расширению базы внебюджетных источников финансирования Программы, в первую очередь, частного капитала, путем участия его в подготовке и реализации программных мероприятий, а также средств федерального и областного бюджетов.
  10. Для устойчивого финансирования проектов Программы за счет внебюджетных средств и бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, государственные заказчики Программы подписывают с соответствующими организациями протоколы (соглашения) о намерениях или получают другие документы, подтверждающие финансирование мероприятий Программы за счет внебюджетных средств и средств бюджетов Российской Федерации.
  11. Общее управление программой осуществляет Координационный орган, созданный Главой Саткинского муниципального района – Координационный совет по развитию информационно-коммуникационных технологий, в состав которого входят первые руководители муниципальных заказчиков (далее – Координационный совет). В целях координации муниципальной политики в сфере ИКТ по Постановлению Администрации Саткинского муниципального района (на основе представления Отдела пресс-службы информационных технологий как координатора Программы) в состав Координационного Совета могут быть включены руководители иных органов исполнительной власти, реализующих собственные программы информатизации, а также руководители заинтересованных субъектов района.
  12. Председателем Координационного совета является Глава Саткинского муниципального района. Координационный совет осуществляет выработку муниципальной политики в области информационно-коммуникационных технологий и обеспечивает ее комплексную реализацию через действующие муниципальные, ведомственные и региональные программы в сфере ИКТ. Не реже 1 раза в год Координационный Совет подводит итоги реализации Программы и согласовывает программные мероприятия на предстоящий период. Координационный совет рассматривает материалы о ходе реализации мероприятий Программы, проводит проверку выполнения программных мероприятий, целевого и эффективного использования программных средств.
  13. При Координационном совете создается Экспертный совет, в который включаются представители ИКТ-бизнеса, ВУЗов, ответственные работники заинтересованных предприятий и ведомств, органов исполнительной власти территорий Саткинского района. Состав Экспертного совета утверждается Постановлением Администрации Саткинского района. Руководителем Экспертного совета является руководитель ИТ-подразделения администрации Саткинского муниципального района. Экспертный совет собирается не реже 1 раза в квартал.
  14. В рамках Экспертного совета формируются постоянные рабочие группы по блокам Программы, ведущие текущий мониторинг реализации Программы и взаимодействующие с муниципальными заказчиками, с другими заинтересованными органами исполнительной власти территорий района, а также с Дирекцией Программы. При необходимости в рамках Экспертного совета могут создаваться иные рабочие группы по проблемам, связанным с выработкой и реализацией муниципальной политики в сфере информационных технологий.
  15. Рабочие группы осуществляют информационно-аналитическое обеспечение Программы и готовят материалы для рассмотрения на Экспертном совете. В связи с необходимостью проведения большого объема исследований и аналитических разработок деятельность рабочих групп может поддерживаться за счет средств соответствующих ведомств - муниципальных заказчиков, других заинтересованных ведомств, органов исполнительной власти территорий района, предприятий и организаций.
  16. Муниципальные заказчики ежегодно до 1 февраля предоставляют в Комитет экономики и Финансовое управление Администрации Саткинского муниципального района доклады о ходе работ по целевым программам и эффективности использования финансовых средств, на основе Оценки эффективности использования бюджетных средств муниципальным заказчиком (муниципальным заказчиком-координатором) целевой программы.

**РАЗДЕЛ VII. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ С УКАЗАНИЕМ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ**

* 1. В результате реализации мероприятий программы предполагается:
* повышение эффективности деятельности структурных подразделений администрации Саткинского муниципального района;
* активное вовлечение граждан и организаций в использование информационных и коммуникационных технологий за счет подключения к общедоступным информационным системам;
* повышение информационной открытости органов исполнительной власти Челябинской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области, эффективности их взаимодействия с гражданами и организациями, качества и доступности оказываемых ими информационных и коммуникационных услуг;
* обеспечение эффективного межведомственного взаимодействия с целью сбора, формирования и ведения государственных информационных ресурсов;
* предоставление дополнительных справочно-информационных услуг населению и организациям.
  1. Планируемые значения по индикативным показателям в разбивке по годам и по источникам финансирования:
     1. По задаче №1: Модернизация официального сайта администрации Саткинского муниципального района, направленная на предоставление информации о городских и сельских поселениях в соответствии с требованиями Федерального закона от 09.02.2009 N 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»:
* Доля городских и сельских поселений, обеспечивающих в полной мере размещение информации на интернет-сайте:

- 2011 год – 57%, достижение показателя за счет средств областного бюджета и бюджета Саткинского муниципального района, в том числе:

За счет областного бюджета – 49,57%

За счет бюджета СМР – 7,43%

- 2012 год – 100%, достижение показателя за счет средств бюджета Саткинского муниципального района.

Данный показатель определяется как отношение количества муниципальных образований Саткинского муниципального района, обеспечивающих размещение в полном объеме информации на общее количество муниципальных образований Саткинского муниципального района.

Превышение фактического значения над плановым означают положительную тенденцию.

* Готовность интернет-страниц для городских и сельских поселений:

- 2011 год – 100%, достижение показателя за счет средств областного бюджета и бюджета Саткинского муниципального района, в том числе:

За счет областного бюджета – 86,96%

За счет бюджета СМР – 13,04%

- 2012 год – 100%, достижение показателя за счет средств бюджета Саткинского муниципального района.

* + 1. По задаче №2: Создание систем предоставления приоритетных муниципальных услуг в электронном виде в Саткинском муниципальном районе:
* Количество закупленных и установленных лицензий на право использования операционных систем семейства Windows, штук:

- 2011 год – 9 штук, достижение показателя за счет средств областного бюджета и бюджета Саткинского муниципального района, в том числе:

За счет областного бюджета – 1 штука

За счет бюджета СМР – 8 штук

- 2012 год – 15 штук, достижение показателя за счет средств бюджета Саткинского муниципального района.

* Количество услуг, оказываемых органами местного самоуправления в электронном виде с использованием единого портала государственных (муниципальных) услуг, штук:

- 2011 год – 3 штуки, достижение показателя за счет средств областного бюджета.

* + 1. По задаче №3: Обеспечение доступа работников администрации Саткинского муниципального района к сети Интернет по широкополосным каналам:
* Количество рабочих мест работников администрации Саткинского муниципального района, обеспеченных в полной мере широкополосным доступом к Интернету:

- 2011 год – 42 человека, достижение показателя за счет средств областного бюджета и бюджета Саткинского муниципального района, в том числе:

За счет областного бюджета – 5 человек

За счет бюджета СМР – 37 человек

- 2012 год – 50 человек, достижение показателя за счет средств бюджета Саткинского муниципального района.

**РАЗДЕЛ VIII. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ЗАКАЗЧИКОМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ЗАКАЗЧИКОМ-КООРДИНАТОРОМ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ**

Оценка достижения плановых индикативных показателей (ДИП)\*

=

Фактические индикативные показатели

Плановые индикативные показатели

Оценка полноты использования бюджетных средств (ПИБС)

=

Плановое использование бюджетных средств

Фактическое использование бюджетных средств

Оценка эффективности использования бюджетных средств по мероприятиям программы (О)

ДИП (оценка достижения плановых индикативных показателей

О

=

ПИБС (оценка полноты использования ресурсов)

Оценка эффективности по программе в целом равна сумме показателей эффективности по мероприятиям программы

|  |  |
| --- | --- |
| Значение О | Эффективность использования бюджетных ресурсов |
| Более 1,4 | Очень высокая эффективность использования расходов (значительно превышает целевое значение) |
| От 1 до 1,4 | Высокая эффективность использования расходов (превышение целевого значение) |
| От 0,5 до 1 | Низкая эффективность использования расходов (не достигнуто целевое значение) |
| Менее 0,5 | Крайне низкая эффективность использования расходов (целевое значение исполнено менее чем наполовину) |