Утверждена

постановлением Администрации  Саткинского муниципального района

от «26» __03__ 2018 года № _193/1__

Муниципальная программа

«Формирование современной городской среды Саткинского муниципального района на 2018-2020 годы»

Паспорт

- Муниципальной программы «Формирование современной городской среды Саткинского муниципального района на 2018-2020 годы»

| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды Саткинского муниципального района на 2018-2020 годы» (далее – программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района |
| Соисполнители муниципальной программы | Управление строительства и архитектуры администрации Саткинского муниципального района, Администрация Бакальского городского поселения, Администрация Межевого городского поселения, Администрация Айлинского сельского поселения, Администрация Бердяушского городского поселения, Администрация Сулеинского городского поселения |
| Основные цели муниципальной программы | Повышение уровня благоустройства Саткинского муниципального района, привлечение граждан и общественности к улучшению состояния городской инфраструктуры |
| Основные задачи муниципальной программы | 1) повышение уровня вовлеченности собственников помещений МКД и других заинтересованных лиц в формирование современной городской среды; 2) повышение уровня благоустройства дворовых территорий; 3) повышение уровня благоустройства общественных территорий |
| Сроки и этапы реализации программы | 2018-2020 годы |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | №; Наименование целевого индикатора; Единица измерения; 2018-2020 годы; Источник финансирования. 1; Количество благоустроенных дворовых территорий; Дворовых территорий; 13; Федеральный бюджет/ бюджет Челябинской области/ бюджет. 2; Количество благоустроенных общественных территорий; общественных территорий; 2; Федеральный бюджет/ бюджет Челябинской области. |
| Объемы бюджетных ассигнований программы | Источник финансирования программы – средства Федерального бюджета, бюджета Челябинской области Объем финансирования программы в 2018-2020 годы составляет 71 694,400 тыс. рублей, в том числе: - Федеральный бюджет 57 748,40 тыс. рублей; - бюджет Челябинской области 13 546,00 тыс. рублей; - Бюджет Саткинского городского поселения 400,00 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Обеспечение жителей города благоустроенными придомовыми территориями и общественными территориями |

- Раздел I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения

- программными методами

Комфорт и безопасность жизни конкретного человека обеспечиваются комплексом условий, создаваемых как им самим, так и властью. Современные тренды, такие, как смена технологического уклада, эффективное использование всех видов ресурсов (электричество, газ, вода, тепло, пространство, время), активное внедрение информационных технологий ведут к необходимости качественной перестройки городской среды. Современный горожанин воспринимает всю территорию города как единое пространство и ожидает от него безопасности, комфорта, функциональности и эстетики. Рационально выстроенная городская среда позволяет снизить градус социальной напряженности, на освещенных людных улицах ниже уровень преступности, при наличии безопасных и современных спортивных площадок увеличивается доля населения, регулярно занимающегося спортом, снижается уровень заболеваемости и так далее. В комфортных, современных и безопасных районах городов формируются творческие и интеллектуальные кластеры, создаются новые точки притяжения талантливых людей, растет востребованность недвижимости, за счет повышения спроса на бытовые услуги создаются новые рабочие места. Сегодня горожанину важно, как обеспечено освещение улиц, обустроены тротуары и общественные пространства, его интересует качество уборки улиц, своевременная и безопасная утилизация коммунальных отходов и многое другое. Вместе с тем понятных требований к организации современного городского пространства, в том числе, предполагающих вовлечение в этот процесс самих граждан, а также программы их достижения в настоящее время в России не существует. Существующие программы благоустройства носят точечный, несистемный характер, не имеют критериев оценки эффективности и даже минимальных параметров необходимых работ. Мероприятия в части повышения показателей доступности среды для маломобильных групп, как правило, направлены на обеспечение доступности лишь отдельных объектов. В этой связи важно сформировать и поддержать на государственном уровне не только тренд создания современной городской среды, но и обозначить ее ключевые параметры.

Программа «Формирование современной городской среды Саткинского муниципального района на 2018-2020 годы» поможет решить ряд проблем по благоустройству города, такой как отсутствие вовлеченности (заинтересованности) жителей города в благоустройстве придомовых территорий, наличие не благоустроенных общественных территорий. Решение выше обозначенных проблем возможно с помощью принятия данной программы на 2018-2020 годы с финансированием из бюджета Саткинского муниципального района, бюджета Челябинской области и Федерального бюджета.

- Раздел II. Основные цели и задачи муниципальной программы

Основная цель Программы – повышение уровня благоустройства Саткинского муниципального района, привлечение граждан и общественности к улучшению состояния городской инфраструктуры.

Для достижения цели программы определены основные задачи:

1) повышение уровня вовлеченности собственников помещений многоквартирных домов и других заинтересованных лиц в формирование современной городской среды;

2) повышение уровня благоустройства дворовых территорий;

3) повышение уровня благоустройства общественных территорий

- Раздел III. Основные показатели муниципальной программы

- Адресный перечень территорий, подлежащих благоустройству, сформированный на основании предложений граждан:

- 1. Дворовые территории:

- 1) 1 Квартал, д. 1, г. Сатка;

- 2) Западный мкр-н, д. 15, пр. Мира, д. 9, г. Сатка;

- 3) ул. Куйбышева, д. 12а, г. Сатка;

- 4) ул. Металлургов, д. 3, г. Сатка;

- 5) ул. Пролетарская, д. 10, д.12, г. Сатка;

- 6) ул. Пролетарская, д. 29, д.27, г. Сатка;

- 7) ул. Солнечная, д. 20, г. Сатка;

- 8) ул. Нахимова, д,1, г. Бакал

- 9) ул. Ленина, д.64, г. Бакал;

- 10) ул.К.Маркса д.7а, п.Межевой;

- 11) ул.Пугачева, д.19, с.Айлино;

- 12) ул.Профессиональная, д.26, п.Бердяуш;

- 13) ул.Есенина д.17, д.19, ул.Луговая, д.30 п.Сулея;

- 2. Общественные территории:

- 1) Каргинский парк, г. Сатка, п. Первомайский;

- 2) Сквер по ул. Солнечной, г. Сатка, ул. Солнечная между домами 16,17,21;

- Минимальный перечень и нормативная стоимость

- работ по благоустройству дворовой территории

| № | Наименование | Единица измерения | Стоимость за единицу, рублей |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устройство отмостки | 1 кв. метр | 250 |
| 2 | Ограждение площадки | 1 погонный метр | 1 600 |
| 3 | Укладка тротуарной плитки | 1 кв. метр | 1 100 |
| 4 | Установка бордюрного камня | 1 погонный метр | 220 |
| 5 | Установка опор освещения и монтаж линии | 1опора | 2 500 |
| 6 | Спил деревьев | 1 дерево | 1 500 |
| 7 | Выкорчевка пней | 1 пенек | 1 500 |
| 8 | Демонтаж конструкций | 1 штука | 1 500 |
| 9 | Резиновое покрытие площадки | 1 кв. метр | 1 700 |
| 10 | Укладка асфальтового покрытия | 1 кв. метр | 450 |

- Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовой территории

| № | Наименование | Единица измерения | Стоимость за единицу с учетом строительно-монтажных работ, рублей |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Скамья | 1 Штука | 9 042,00 |
| 2 | Урна | 1 Штука | 5 040,00 |
| 3 | Карусель штурвал | 1 Штука | 31 020,00 |
| 4 | Качели Балансир двойные | 1 Штука | 22 800,00 |
| 5 | Качели двойные | 1 Штука | 26 040,00 |
| 6 | Игровой модуль на пружине «Павлин» | 1 Штука | 25 200,00 |
| 7 | Качели «Лепесток» | 1 Штука | 27 000,00 |
| 8 | Карусель «Метелица» | 1 Штука | 33 720,00 |
| 9 | Спортивный комплекс | 1 Штука | 83 400,00 |
| 10 | Спортивный комплекс с хомутами | 1 Штука | 94 800,00 |
| 11 | Тренажер Слалом | 1 Штука | 38 580,00 |
| 12 | Тренажер Талия | 1 Штука | 33 300,00 |
| 13 | Тренажер Растяжка | 1 Штука | 49 500,00 |
| 14 | Тренажер Жим ногами двойной | 1 Штука | 49 800,00 |
| 15 | Игровой комплекс РВЗ (для маломобильных групп населения) | 1 Штука | 324 600,00 |
| 16 | Игровой комплекс | 1 Штука | 371 640,00 |
| 17 | Игровой модуль «Скорая помощь» | 1 Штука | 75 720,00 |
| 18 | Брусья воркаут разноуровневые | 1 Штука | 38 352,00 |
| 19 | Рукоход | 1 Штука | 68 340,00 |
| 20 | Футбольные ворота с баскетбольным кольцом | 1 Штука | 20 400,00 |
| 21 | Велодорожка (по периметру площадки-асфальтовое покрытие) | 1 кв. метр | 402 |
| 22 | Устройство цветочных клумб | 1 погонный метр | 200,00 |
| 23 | Посадка зеленых насаждений | 1 кв. метр | 2 500,00 |
| 24 | Организация места под парковку (асфальтовое покрытие) | 1 кв. метр | 450,00 |

- Информация о трудовом участии граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий (приложение 3).

- Раздел IV. Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Мероприятия программы реализуются в 2018-2020 годы.

- Раздел V. Система мероприятий муниципальной программы

Основными принципами программы являются:

1) привлечение жителей города к благоустройству дворовых и территорий;

2) создание высокого уровня благоустройства города.

Перечень мероприятий к муниципальной программе «Формирование современной городской среды Саткинского муниципального района на 2018-2020 годы» (приложение 2).

- Раздел VI. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Источник финансирования программы –средства Федерального бюджета, бюджета Челябинской области.

Объем финансирования программы составляет в 2018-2020 71 694,40 тыс. рублей (в том числе Федеральный бюджет 57 748,40 тыс. рублей, бюджет Челябинской области 13 546,00 тыс. рублей, бюджет Саткинского муниципального района 400,00 тыс. рублей.).

Ресурсное обеспечение реализации к муниципальной программе с указанием источника финансирования приведено (приложение 1). Сводная информация по индикативным показателям   муниципальной программы представлена (приложение 4).

- Раздел VII. Организация управления и механизм выполнения мероприятий

- муниципальной программы

Мониторинг реализации программы осуществляется ответственным исполнителем Программы с использованием индикативных показателей.

Общее руководство и контроль по реализации Программы возлагается на Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района.

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района осуществляет:

1) подготовку ежегодной информации о расходовании бюджетных средств;

2) подготовку ежегодных отчетов о ходе реализации программы (в срок до 1 марта года, следующего за отчетным);

3) подготовку ежегодной заявки на финансирование мероприятий Программы из бюджета Челябинской области, Федерального бюджета, бюджета Саткинского муниципального района на текущий год;

4) контроль над эффективным использованием бюджетных средств на реализацию мероприятий Программы;

5) размещение утвержденной программы на официальном сайте администрации Саткинского муниципального района.

Раздел 8. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

Реализация программы будет способствовать созданию в Саткинского муниципального района обеспечения горожан благоустроенными придомовыми территориями и общественными территориями, формирование общественной поддержки по сохранению порядка на данных территориях.

Раздел 11. Методика оценки эффективности муниципальной программы

Оценка эффективности муниципальной программы «Формирование современной городской среды Саткинского муниципального района на 2018-2020 годы» проводится в соответствии с постановлениями администрации Саткинского муниципального района 26.05.2016 № 374 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных Программ Саткинского муниципального района, их формировании и реализации в новой редакции».

В целях контроля реализации муниципальных Программ ответственный исполнитель ежеквартально, в срок до 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, осуществляет мониторинг реализации муниципальных Программ и направляет в Финансовое управление сводный отчет о достижении целевых индикаторов в разрезе муниципальных Программ.

Годовой отчет по выполнению муниципальной программы, в соответствии с Порядком, утвержденным данным постановлением до 1 марта года, следующего за отчетным финансовым годом, необходимо направить в Комитет экономики Администрации Саткинского муниципального района.

В случае невыполнения целевых значений индикативных показателей в отчетном периоде к отчету прилагается информация с указанием конкретных причин.

Годовой отчет муниципальной Программы содержит следующие разделы:

- конкретные результаты реализации муниципальной Программы, достигнутые за отчетный период, включая подраздел – анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной Программы;

- перечень мероприятий муниципальной Программы, реализация которых предусмотрена в отчетном году, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки, включая подраздел – анализ факторов, повлиявших на выполнение (невыполнение) мероприятий муниципальной Программы;

- данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной Программы;

- информация о внесенных в муниципальную Программу изменениях;

- оценка эффективности использования бюджетных средств на реализацию муниципальной Программы.

Годовой отчет подлежит размещению на официальном сайте ответственного исполнителя в сети Интернет.