АДМИНИСТРАЦИЯ

САТКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От «18» декабря 2017 года № 944/1

г. Сатка

Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») по реализации на территории Саткинского муниципального района приоритетного проекта «Формирование современной городской среды» в рамках стратегического направления «ЖКХ и городская среда»

В целях реализации плана мероприятий («дорожная карта») на территории Саткинского муниципального района приоритетного проекта «Формирование современной городской среды» в рамках стратегического направления «ЖКХ и городская среда»», в том числе:

# 1. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожная карта») по реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018 год Саткинского муниципального района (все муниципальные образования, за исключением муниципальных образований с численностью более 20000 человек)» (далее – План мероприятий).

# 2. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожная карта») по реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018 год Саткинского муниципального района (все муниципальные образования, за исключением муниципальных образований с численностью менее 20000 человек)» (далее – План мероприятий).

3. Управлению жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Саткинского муниципального    района (Лобко М.А.), Управлению    строительства    и     архитектуры

2

Администрации Саткинского муниципального района (Толкачева М.Л.), Отделу по координации потребительского рынка, организации торговли и услуг Администрации Саткинского муниципального района (Ниязова Т.В.), Отделу информационных технологий Управления делами и организационной работы Администрации Саткинского муниципального района (Загиров Ю.Э.), Управлению земельными и имущественными отношениями Администрации Саткинского муниципального района (Буков С.В.),                        МБУ «Саткинское архитектурно-градостроительное управление» (Сидорова Е.В.), МКУ «Управление по благоустройству СМР» (Лебедев С.В.),  МКУ «Городское управление ЖКХ СМР» (Чепилевский А.Б.), Главам муниципальных образований обеспечить реализацию  Плана  мероприятий.

4. Главам Саткинского городского поселения, Межевого городского поселения, Бакальского городского поселения, Бердяушского городского поселения, Сулеинского городского поселения, Айлинского сельского поселения, Романовского сельского поселения:

1) Рекомендовать разработать муниципальные программы по благоустройству территорий, в том числе в части разработки подпрограмм «Формирование современной городской среды».

2) Назначить ответственных лиц за выполнение данного поручения и предоставить копию распоряжения в Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации Саткинского муниципального района.

5. Отделу организационной и контрольной работы Управления делами и организационной работы Администрации Саткинского муниципального района (Корочкина Н.П.) разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Саткинского муниципального района.

6. Организацию и контроль выполнения настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Главы Саткинского муниципального района Баранова П.А.

7. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава Саткинского муниципального района                                                     А.А. Глазков

СОГЛАСОВАНО:

Первый заместитель Главы	                                                                         П.А.Баранов

Заместитель начальника Юридического отдела                                                                И.И. Елсукова

Начальник Управления делами и организационной работы	М.В. Панарин

Начальник Управления

жилищно-коммунального хозяйства                                                                                       М.А. Лобко

Начальник Управления

строительства и архитектуры                                                                                              М.Л.Толкачева

Начальник Управления

земельными и имущественными отношениями                                                                       С.В. Буков

Начальник отдела организационной и контрольной работы                                         Н.П. Корочкина

Рассылка: в дело, Управление делами и организационной работы Администрации Саткинского муниципального района, УЖКХ администрации Саткинского муниципального района, Управление строительства и архитектуры, Отдел информационных технологий, Управлению земельными и имущественными отношениями Администрации СМР, МБУ «САГУ», Главам муниципальных образований Саткинского муниципального района, МКУ «Управление по благоустройству», МКУ «Городское управление ЖКХ».

Исполнитель: Гапичева Татьяна Владимировна

Тел.8 (35161) 96602

Электронная копия сдана и соответствует

бумажному носителю

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

Саткинского муниципального района

от «__» _____ 2018 года №_____

План мероприятий («дорожная карта»)

по повышению значений показателей комфортности городской среды

Саткинского муниципального района

# Раздел I. Общее описание «Дорожной карты»

Дорожная карта является документом планирования взаимоувязанных по срокам реализации и исполнителям мероприятий, проводимых в целях поэтапного обеспечения комфортности городской среды.

План мероприятий («дорожная карта») по повышению комфортности городской среды территории Саткинского муниципального района (2018-2022 годы) (далее – «дорожная карта») разработан во исполнение Конституции Российской Федерации.

Целью разработки «дорожной карты» является привлечение граждан и общественности к решению одной из ключевых проблем состояния городской инфраструктуры, в том числе стимулирование самих граждан, представителей бизнеса, их вовлечение в реализацию мероприятий по благоустройству муниципалитетов, в том числе финансовое обеспечение распространения лучших практик в сфере создания комфортной городской седы, в том числе за счет привлечения внебюджетных источников финансирования.

# Раздел II. Сроки и этапы реализации мероприятий «Дорожной карты»

Реализация мероприятий «Дорожной карты» рассчитана на 5 лет с 2017 по 2022 годы и включает два этапа:

первый этап - 2018 год;

второй этап - 2019-2022 годы.

# Раздел III. Управление и контроль реализации мероприятий «Дорожной карты»

Реализация мероприятий осуществляется исполнителями в соответствии с законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами Саткинского муниципального района.

Организацию исполнения мероприятий, текущее управление, координацию и контроль реализации «дорожной карты» осуществляет Администрация Саткинского муниципального района.

2

Соисполнителями мероприятий «дорожной карты» являются:

-Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации Саткинского муниципального района;

-Управление строительства и архитектуры Администрации Саткинского муниципального района;

- МБУ «Саткинское архитектурно-градостроительное управление»;

- МКУ «Городское управление жилищно-коммунального хозяйства»;

- МКУ «Управление по благоустройству»;

-Управление земельными и имущественными отношениями Администрации Саткинского муниципального района;

- Администрация Бакальского городского поселения;

- Администрация Сулеинского городского поселения;

- Администрация Межевого городского поселения;

- Администрация Бердяушского городского поселения;

- Администрация Айлинского сельского поселения.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к Плану мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей комфортности городской среды Саткинского муниципального района утвержденному постановлением Администрации Саткинского муниципального района от «18» декабря 2017 № 944/1

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

# реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018 год

# муниципальными образованиями с численностью более 20000 человек по Саткинскому муниципальному району

# (все муниципальные образования, за исключением муниципальных образований с численностью менее 20000 человек)

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Срок предоставления отчета в Министерство строительства и инфраструктуры и Управление по внутренне политике | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспечить информирование жителей о реализации программы формирования комфортной городской среды | В течении всего периода реализации программы | Еженедельно | Баранов П.А, Управление ЖКХ СМР, МКУ «Управление по благоустройству СМР» |
| 2 | Организовать освещение в СМИ информации о ходе выполнения программы формирования комфортной городской среды 2017 года: -о ходе выполнения работ; -о контроле качества выполнения работ -об открытии общественных пространств (обязательное в формате праздника, с приглашением медийных персон, "звезд" ит.д.) -подведение итогов реализации программы, анонсирование планов на предстоящие годы, исходя из проектов программ -освещение праздничных новогодних мероприятий на площадках общественных пространств, реконструированных по программе 2017 года | В течение всего периода реализации программы | Еженедельно | Баранов П.А, Управление ЖКХ СМР, МКУ «Управление по благоустройству СМР» |
| 3 | Организовать праздничные мероприятия при открытии объектов общественных пространств: -шоу-программы, приглашение творческих коллективов, проведение флэш-мобов; -обязательное участие медийных персон местного и федерального уровня (в зависимости от значимости объекта открытия) | 15.12.2017 г. | 20.12.2017 г. | Баранов П.А, Управление ЖКХ СМР, МКУ «Управление по благоустройству СМР», МКУ «Управление культуры» СМР |
| 4 | Обеспечить включение благоустроенных в 2017 году общественных территорий в программу проведения новогодних праздников | 15.12.2017 г. | 20.12.2017 г. | Баранов П.А., Управление ЖКХ СМР, МКУ «Управление по благоустройству СМР», МКУ «Управление культуры» СМР |
| 5 | Задействовать благоустроенные общественные территории в программах проведения новогодних праздников в рамках проведения фестиваля «Выходи гулять!» | Не позднее 25.12.2017 г. | С 28.12.2017 г. | Баранов П.А., Управление ЖКХ СМР, МКУ «Управление по благоустройству СМР», МКУ «Управление культуры» СМР |
| 6 | Определить перечень муниципальных образований, где будет проходить рейтинговое голосование | 15.12.2017 г. | 20.12.2017 г. | Баранов П.А., Управление ЖКХ СМР |
| 7 | Определить место проведения рейтингового голосования | 15.12.2017 г. | 20.12.2017 г. | Баранов П.А., Управление ЖКХ СМР |
| 8 | Разработать и опубликовать проекты муниципальных программ на 2018-2022 годы для общественного обсуждения | 15.12.2017 г. | 25.12.2017 г. | Баранов П.А., Управление ЖКХ СМР, МКУ «Управление по благоустройству СМР» |
| 9 | Организовать обсуждение программы «Формирования комфортной городской среды на 2018-2022 годы» с жителями муниципалитета | Не позднее 15.12.2017 г. | С 25.12.2017 г еженедельно | Баранов П.А, Управление ЖКХ СМР, МКУ «Управление по благоустройству СМР» |
| 10 | Создать интерактивный портал муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 гг.» на сайте муниципалитета | 15.12.2017 г. | С 18.12.2017 г. | Баранов П.А., Управление ЖКХ СМР, Отдел информационных технологий СМР |
| 11 | Сформировать базы участников проекта из числа жителей, принявших участие в обсуждении программы | с 18.12.2017 г. по 10.02.2018г. | С 25.12.2017 г еженедельно | Баранов П.А., Управление ЖКХ СМР, МКУ «Управление по благоустройству СМР» |
| 12 | Внести изменения в нормативный правовой акт по созданию общественных комиссий в части возложения на нее функции по организации голосования по отбору общественных территорий | 20.12.2017 г. | 25.12.2017 г. | Баранов П.А., Управление ЖКХ СМР, МКУ «Управление по благоустройству СМР» |
| 13 | Разработать и утвердить нормативным правовым актом порядок голосования по отбору общественных территорий, включающий в себя: -описание процедуры подготовки ко дню голосования -порядок составления списка участников голосования -порядок заполнения бюллетеня для голосования - порядок подсчета голосов -порядок определения результатов голосования на территориальном счетном участке -порядок определения итогов голосования в целом по муниципальному образованию | 31.12.2017 г. | 29.12.2017 г. | Баранов П.А., Управление ЖКХ СМР, МКУ «Управление по благоустройству СМР» |
| 14 | Провести организационные мероприятия по подготовке рейтингового голосования | С 30.01.2018 г | 01.02.2018 г. | Баранов П.А., Управление ЖКХ СМР, МКУ «Управление по благоустройству СМР» |
| 15 | Провести творческий конкурс дизайн-проектов благоустройства общественных территорий с привлечением архитектурных и проектных бюро, студентов архитектурных ВУЗов, инициативных граждан, общеобразовательные и художественные школы | 18.12.2017 г.- 26.12.2018 г. | До 26.02.2018 г. | Баранов П.А., Заместитель Главы Саткинского муниципального района по социальным вопросам, Управление ЖКХ СМР, МКУ «Управление по благоустройству СМР», МКУ "Саткинское архитектурно-градостроительное управление" Саткинского муниципального района |
| 16 | Организовать проведение конкурса детских рисунков в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» | с 01.02.2018 г. | 01.03.2018 г. | Баранов П.А., Заместитель Главы Саткинского муниципального района по социальным вопросам, Управление ЖКХ СМР, МКУ «Управление по благоустройству СМР», МКУ "Саткинское архитектурно-градостроительное управление" Саткинского муниципального район |
| 17 | Провести уроки по комфортной городской среде в муниципальных общеобразовательных школах | февраль 2018г | 01.03.2018 г. | Баранов П.А., Заместитель Главы Саткинского муниципального района по социальным вопросам, Управление ЖКХ СМР, МКУ «Управление образования», МКУ «Управление по благоустройству СМР», МКУ "Саткинское архитектурно-градостроительное управление" Саткинского муниципального район |
| 18 | Организовать прием предложений в целях определения перечня общественных территорий, подлежащих в рамках реализации муниципальной программы на 2018-2022 годы благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году. Пункты сбора предложений организовать в местах наибольшей проходимости жителей (общественные, торгово-развлекательные центры, клубы, знаковые места и площадки, холлы значимых и социальных инфраструктурных объектов, включая поликлиники, дома культуры, библиотеки, спортивные центры) | 09.01.2018 г. – 09.02.2018 г. | 15.02.2018 г. | Баранов П.А., Управление ЖКХ СМР, МКУ «Управление по благоустройству СМР», МКУ «Управление образования», МКУ «Управление культуры», Отдел по координации потребительского рынка, организации торговли и услуг Администрации Саткинского муниципального района |
| 19 | Утвердить и опубликовать в средствах массовой информации перечень общественных территорий, сформированный для проведения голосования по отбору общественных территорий | 16.02.2018 г. | 20.02.2018 г. | Баранов П.А., Управление ЖКХ СМР, МКУ «Управление по благоустройству СМР» |
| 20 | Принять нормативный правовой акт муниципального образования «О назначении голосования по проектам благоустройства общественных территорий» | До 16.02.2018 г. | 18.02.2018 г. | Баранов П.А., Управление ЖКХ СМР, МКУ «Управление по благоустройству СМР» |
| 21 | Обеспечить выделение помещений (мест) для голосования по общественным территориям, перечень таких помещений определить нормативным правовым актом | До 16.02.2018 г. | 18.02.2018 г. | Баранов П.А., Управление ЖКХ СМР, МКУ «Управление по благоустройству СМР» |
| 22 | Разработать и утвердить план мобилизационных мероприятий по проекту комфортная городская среда | До 20.02.2018 г. | 20.02.2018 г. | Баранов П.А., Заместитель Главы Саткинского муниципального района по межведомственному взаимодействию и безопасности, Управление ЖКХ СМР, МКУ «Управление по благоустройству СМР», |
| 23 | Сформировать счетные комиссии (Формирование поименного состава членов счетных комиссий, закрепление их за счетными участками, формирование резерва) | 20.02.2018 г. | 20.02.2018 г. | Баранов П.А., Управление ЖКХ СМР, МКУ «Управление по благоустройству СМР» |
| 24 | Разработать и опубликовать в средствах массовой информации дизайн-проекты благоустройства общественных территорий в целях ознакомления с ними всех заинтересованных лиц в течение не менее 15 календарных дней | 01.03.2018 г. | 07.03.2018 г. | Баранов П.А., Управление ЖКХ СМР, МКУ «Управление по благоустройству СМР», Управление строительства и архитектуры Администрации СМР, МКУ "Саткинское архитектурно-градостроительное управление" СМР |
| 25 | Провести обсуждение фор-эскизов (дизайн-эскизов) общественных пространств с жителями муниципалитетов | 01.03.2018 г. | 07.03.2018 г. | Баранов П.А., Управление ЖКХ СМР, МКУ «Управление по благоустройству СМР», Управление строительства и архитектуры Администрации СМР, МКУ "Саткинское архитектурно-градостроительное управление" СМР |
| 26 | Провести информационную компанию по приглашению жителей прийти на счетные участки | 05.03.2018 г.-18.03.2018г. | 18.03.2018 г. | Баранов П.А., Управление ЖКХ СМР, МКУ «Городское управление ЖКХ СМР» |
| 27 | Провести рейтинговое голосование по отбору общественных территорий из общественных территорий, предусмотренных перечнем (каждый участник голосования может голосовать за несколько проектов, представленных на голосование). Предоставить результаты такого голосования в уполномоченный орган местного самоуправления для учета указанных результатов при утверждении (корректировке) муниципальной программы на 2018-2022 годы | 18.03.2018г.-22.03.2018 г. | 28.03.2018 г. | Баранов П.А., Управление ЖКХ СМР, МКУ «Городское управление ЖКХ СМР», Главы поселений СМР |
| 28 | Обеспечить участие в голосовании по отбору общественных территорий граждан Российской Федерации, имеющих паспорт гражданина российской Федерации или иной документ, удостоверяющий в установленном порядке личность в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, и проживающих на территории населенного пункта, в котором осуществляется такое голосование | 18.03.2018г. | 28.03.2018 г. | Баранов П.А., Управление ЖКХ СМР, МКУ «Городское управление ЖКХ СМР», Главы поселений СМР |
| 28 | Утвердить по итогам голосования муниципальные программы на 2018-2022 годы | 31.03.2018 г. | 06.04.2018 г. | Баранов П.А., Управление ЖКХ СМР, МКУ «Городское управление ЖКХ СМР», Главы поселений СМР, МКУ «Управление по благоустройству СМР», Управление строительства и архитектуры Администрации СМР |

Ответственным за выполнение мероприятия является организация, которая стоит первая в списке исполнителей

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к Плану мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей комфортности городской среды Саткинского муниципального района утвержденному постановлением Администрации Саткинского муниципального района от «18» декабря 2017 № 944/1

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

# реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018 год Саткинского муниципального района

# (все муниципальные образования, за исключением муниципальных образований с численностью более 20000 человек)

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Срок предоставления отчета в Управление жилищно-коммунального хозяйства Саткинского муниципального района | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспечить информирование жителей о реализации программы формирования комфортной городской среды | В течение всего периода реализации программы | Еженедельно | Баранов П.А., Управление ЖКХ СМР, Главы поселений СМР, МКУ «Городское управление ЖКХ СМР» |
| 2 | Организовать освещение в СМИ информации о ходе выполнения программы формирования комфортной городской среды 2017 года: - о ходе выполнения работ; -о контроле качества выполнения работ -об открытии общественных пространств (обязательное в формате праздника, с приглашением медийных персон, "звезд" ит.д.) -подведение итогов реализации программы, анонсирование планов на предстоящие годы, исходя из проектов программ -освещение праздничных новогодних мероприятий на площадках общественных пространств, реконструированных по программе 2017 года | В течение всего периода реализации программы | Еженедельно | Баранов П.А., Управление ЖКХ СМР, Глава Бакальского городского поселения, МКУ «Управление по благоустройству СМР» |
| 3 | Организовать праздничные мероприятия при открытии объектов общественных пространств: -шоу-программы, приглашение творческих коллективов, проведение флэш-мобов; -обязательное участие медийных персон местного и федерального уровня (в зависимости от значимости объекта открытия) | 15.12.2017 г. | 20.12.2017 г. | Баранов П.А., Управление ЖКХ СМР, Главы поселений СМР, МКУ «Управление по благоустройству СМР», МКУ «Управление культуры» СМР |
| 4 | Обеспечить включение благоустроенных в 2017 году общественных территорий в программу проведения новогодних праздников | 15.12.2017 г. | 20.12.2017 г. | Баранов П.А., Управление ЖКХ СМР, Глава Бакальского городского поселения, МКУ «Управление по благоустройству СМР», МКУ «Управление культуры» СМР |
| 5 | Задействовать благоустроенные общественные территории в программах проведения новогодних праздников в рамках проведения фестиваля «Выходи гулять!» | Не позднее 25.12.2017 г. | С 28.12.2017 г. | Баранов П.А., Управление ЖКХ СМР, Глава Бакальского городского поселения, МКУ «Управление по благоустройству СМР», МКУ «Управление культуры» СМР |
| 6 | Разработать и опубликовать проекты муниципальных программ на 2018-2022 годы для общественного обсуждения | 15.12.2017 г. | 25.12.2017 г. | Баранов П.А., Управление ЖКХ СМР, Главы поселений СМР, Управление строительства и архитектуры Администрации СМР |
| 7 | Организовать обсуждение программы «Формирования комфортной городской среды на 2018-2022 годы» с жителями муниципалитета | Не позднее 15.12.2017 г. | С 25.12.2017 г еженедельно | Баранов П.А., Управление ЖКХ СМР, Главы поселений СМР, Управление строительства и архитектуры Администрации СМР |
| 8 | Разработать и опубликовать в средствах массовой информации дизайн-проекты благоустройства общественных территорий в целях ознакомления с ними всех заинтересованных лиц в течение не менее 15 календарных дней | 01.03.2018 г. | 07.03.2018 г. | Баранов П.А., Управление ЖКХ СМР, Главы поселений СМР, Управление строительства и архитектуры Администрации СМР |
| 9 | Провести обсуждение фор-эскизов (дизайн-эскизов) общественных пространств с жителями муниципалитетов | 01.03.2018 г. | 07.03.2018 г. | Баранов П.А., Управление ЖКХ СМР, Главы поселений СМР, Управление строительства и архитектуры Администрации СМР |
| 10 | Утвердить по итогам голосования муниципальные программы на 2018-2022 годы | 31.03.2018 г. | 06.04.2018 г. | Баранов П.А., Управление ЖКХ СМР, Главы поселений СМР, Управление строительства и архитектуры Администрации СМР |

Ответственным за выполнение мероприятия является организация, которая стоит первая в списке исполнителей