

Приоритетный проект

«Формирование комфортной Городской среды

**ПРОТОКОЛ №11**

**ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ**

**15 января 2018 года в 17-30 час. г.Сатка, МБОУ СОШ №11**

**Присутствовали:**

**-** Первый заместитель Главы Саткинского муниципального района – П.А. Баранов;

**-**Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации Саткинского муниципального района – М.А. Лобко;

**-** Начальник экономического отдела Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации Саткинского муниципального района – Т.В. Гапичева;

**-**Директор МКУ «Городское управление ЖКХ Саткинского муниципального района» **-** А.Б. Чепилевский;

**-** жители города Сатки – 161 человек.

**Слушали:**

# П.А. Баранов сообщил:

# - в 2017 году стартовал Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды», целью которого является комплексное благоустройство дворовых и общественных территорий Саткинского муниципального района;

# - в результате реализации мероприятий Программы на дворовых территориях всех многоквартирных домов (МКД) до 2022 г. планируется выполнить работы по минимальному перечню, а также по дополнительному перечню с учетом мнений собственников жилых и нежилых помещений МКД, утвержденных решением общих собраний собственников. В минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий МКД входит: оборудование пешеходных зон, асфальтирование дворовой территории, обеспечение освещения дворовых территорий, устройство отмостки, спил деревьев. Дополнительный перечень включает: оборудование детских и спортивных площадок, озеленение, установку малых архитектурных форм (скамеек, урн для мусора), оборудование автомобильной стоянки, контейнерной площадки;

# - участие в программе подразумевает обязательное финансовое или трудовое участие заинтересованных лиц при реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий МКД в размере не менее 3% от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории. Трудовое участие осуществляется в форме выполнения заинтересованными лицами неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации. Согласно Правилам содержания общего имущества в МКД, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 № 491, жители домов, на территории которых будут установлены детские игровые и спортивные комплексы с элементами благоустройства, проводят обслуживание и ремонт за счет средств собственников. Перечень услуг, которые будет предоставлять управляющая организация для обслуживания и ремонта данной площадки, должен быть предусмотрен в договоре управления МКД;

# - список дворовых и общественных территорий Саткинского муниципального района, вошедших в проект программы на 2018 г., определен голосованием жителей, а также результатами проведения инвентаризации дворовых и общественных территорий района. В срок до 24.01.2018 г. собственникам необходимо провести общее собрание собственников по вопросу уточнения перечня видов работ по благоустройству дворовой территории Вашего дома, с обязательным составлением утвержденного протокола голосования. Протокол и эскиз благоустройства дворовой территории необходимо в срок до 26.01.2018 г. предоставить в Управление ЖКХ Саткинского муниципального района. За помощью в создании эскиза Вы при необходимости можете обратиться к специалистам Управления ЖКХ Саткинского муниципального района.

# Первый заместитель Главы

# Саткинского муниципального района П.А. Баранов

Начальник Управления ЖКХ

Администрации Саткинского муниципального района М.А. Лобко

Начальник экономического отдела Управления ЖКХ

Администрации Саткинского муниципального района Т.В. Гапичева

Протокол вела: Г.А. Балыкина

Приложение 1

Свод итогов голосования схода жителей г. Сатка в рамках реализации партийного проекта «Городская среда» от 15.01.2018 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Виды работ по благоустройству | Ул. 40 лет Победы, д. 19 | Ул. Российская, дд. 1, 3, 5 | Западный мкр-н, ддэ 13, 14, 15, пр. Мира, дд. 9, 11 |
| Минимальный перечень | асфальтирование дворовой тер-рии | 49 | 52 | 50 |
| освещение дворовой тер-рии | 19 | 12 | 34 |
| устройство отмостки | 20 |  | 31 |
| спил деревьев |  |  | 31 |
| Дополнительный перечень | оборудование детской площадки |  |  | 14 |
| оборудование спортивного комплекса | 43 | 50 | 34 |
| оборудование автомобильной стоянки | 19 | 23 | 14 |
| озеленение тер-рии |  | 1 | 11 |
| оборудование контейнерной площадки |  | 2 | 22 |
| установка скамеек, урн | 17 | 2 | 34 |

