ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к муниципальной программе «Создание индустриального парка в г. Бакал Саткинского района Челябинской области на 2017-2019 годы»

Система мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок реализации | Финансовые ресурсы, тыс. руб. |  |  |  |  | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | источник | 2017 | 2018 | 2019 | Всего: |  |
| Цель: Формирование благоприятных условий для социально-экономического развития территории города Бакал, повышение инвестиционной привлекательности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача: Создание коммунальной, транспортной и технологической инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Разработка ПСД по объекту «Газопровод высокого давления к индустриальному парку в г.Бакал Саткинского района Челябинской области» | Управление строительства и архитектуры администрации Саткинского муниципального района | 2017 год | иные межбюджетные трансферты Бакальского городского поселения | 1 900,0 | 0,0 | 0,0 | 1 900,0 | Привлечение отечественных инвестиций для создания новых рабочих мест и для повышения уровня жизни населения |
| 2. | Инженерные изыскания для объектов индустриального парка в г. Бакал Саткинского района Челябинской области | Управление строительства и архитектуры администрации Саткинского муниципального района | 2017 год | иные межбюджетные трансферты Бакальского городского поселения | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 |  |
| 3. | Разработка проекта планировки и проекта межевания индустриального парка в г.Бакал с корректировкой генерального плана г. Бакал и правил землепользования и застройки | Управление строительства и архитектуры администрации Саткинского муниципального района | 2017 год | иные межбюджетные трансферты Бакальского городского поселения | 900,0 | 0,0 | 0,0 | 900,0 |  |
| 4. | Разработка ПСД на объект «Сети электроснабжения 6 кВ с трансформаторной подстанцией к индустриальному парку в г. Бакал Саткинского района Челябинской области» | Управление строительства и архитектуры администрации Саткинского муниципального района | 2017 год | иные межбюджетные трансферты Бакальского городского поселения | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 |  |
| 5. | Разработка ПСД по объекту «Реконструкция автодороги от пересечения с ул. Комсомольская до индустриального парка в г.Бакал Саткинского района Челябинской области» | Управление строительства и архитектуры администрации Саткинского муниципального района | 2017 год | иные межбюджетные трансферты Бакальского городского поселения | 800,0 | 0,0 | 0,0 | 800,0 |  |
| 6. | Выполнение акта натурального обследования (кадастровые работы) | Управление строительства и архитектуры администрации Саткинского муниципального района | 2017 год | иные межбюджетные трансферты Бакальского городского поселения | 99,90 | 0,0 | 0,0 | 99,90 |  |
| 7. | Получение выписки из государственного лесного реестра | Управление строительства и архитектуры администрации Саткинского муниципального района | 2017 год |  | 0,100 | 0,0 | 0,0 | 0,100 |  |
| 8. | Получение справки из гидрометеоцентра | Управление строительства и архитектуры администрации Саткинского муниципального района | 2017 год | иные межбюджетные трансферты Бакальского городского поселения | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 |  |
| 9. | Проведение государственной экспертизы проектной документации по объекту «Газопровод высокого давления к индустриальному парку в г.Бакал Саткинского района Челябинской области» | Управление строительства и архитектуры администрации Саткинского муниципального района | 2017 год | иные межбюджетные трансферты Бакальского городского поселения | 621,40 | 0,0 | 0,0 | 621,40 |  |
| 10. | Госэкспертиза о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта «Газопровод высокого давления к индустриальному парку в г.Бакал Саткинского района Челябинской области» | Управление строительства и архитектуры администрации Саткинского муниципального района | 2017 год | иные межбюджетные трансферты Бакальского городского поселения | 23,60 | 0,0 | 0,0 | 23,60 |  |
| 11. | Проведение государственной экспертизы проектной документации по объекту «Сети электроснабжения 6 кВ с трансформаторной подстанцией к индустриальному парку в г. Бакал Саткинского района Челябинской области» | Управление строительства и архитектуры администрации Саткинского муниципального района | 2017 год | иные межбюджетные трансферты Бакальского городского поселения | 176,40 | 0,0 | 0,0 | 176,40 |  |
| 12. | Госэкспертиза о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта «Сети электроснабжения 6 кВ с трансформаторной подстанцией к индустриальному парку в г. Бакал Саткинского района Челябинской области» | Управление строительства и архитектуры администрации Саткинского муниципального района | 2017 год | иные межбюджетные трансферты Бакальского городского поселения | 23,6 | 0,0 | 0,0 | 23,60 |  |
| 13. | Проведение государственной экспертизы проектной документации по объекту «Реконструкция автодороги от пересечения с ул. Комсомольская до индустриального парка в г.Бакал Саткинского района Челябинской области» | Управление строительства и архитектуры администрации Саткинского муниципального района | 2017 год | иные межбюджетные трансферты Бакальского городского поселения | 376,40 | 0,0 | 0,0 | 376,40 |  |
| 14. | Госэкспертиза о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта «Реконструкция автодороги от пересечения с ул. Комсомольская до индустриального парка в г.Бакал Саткинского района Челябинской области» | Управление строительства и архитектуры администрации Саткинского муниципального района | 2017 год | иные межбюджетные трансферты Бакальского городского поселения | 23,6 | 0,0 | 0,0 | 23,60 |  |
|  | ИТОГО по программе |  |  |  | 6050,0 |  |  | 6050,0 |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к муниципальной программе «Создание индустриального парка в г. Бакал Саткинского района Челябинской области на 2017-2019 годы»

Сводная информация по индикативным показателям муниципальной программы

| Наименование индикативного показателя | Пункты приложения «Система мероприятий муниципальной программы», которые направлены на достижение планируемых значений индикативных показателей | Планируемое значение показателя в разбивке по годам и источникам финансирования |  |  | Характеристика показателя (в том числе с обязательным указанием особенностей при проведении оценки достижения индикативных показателей) | Формула расчета показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год |  |  |
| Цель: Формирование благоприятных условий для социально-экономического развития территории города Бакал, повышение инвестиционной привлекательности |  |  |  |  |  |  |
| Задача: Создание коммунальной, транспортной и технологической инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |
| Индикативный показатель 1. Ввод (пуск) в эксплуатацию индустриального парка | П.1-14 приложение 1 | 1 | 0 | 0 | Прогнозное значение данного показателя отражает ввод (пуск) в эксплуатацию индустриального парка Единица измерения данного показателя –единица |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к муниципальной программе

«Создание индустриального парка

в г. Бакал Саткинского района

Челябинской области

на 2017-2019 годы»

Финансово – экономическое обоснование мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятий | Расчет стоимости | КЦСР | КВР | Всего за 2017-2019 годы | Сумма расходов на 2017 год (тыс. руб.) | Сумма расходов на 2018 год (тыс. руб.) | Сумма расходов на 2019 год (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель Программы: Формирование благоприятных условий для социально-экономического развития территории города Бакал, повышение инвестиционной привлекательности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача: Создание коммунальной, транспортной и технологической инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проектно-изыскательские работы по объекту «Газопровод высокого давления к индустриальному парку в г.Бакал Саткинского района Челябинской области» | Расчет на основании калькуляции на проектно-изыскательские работы | 2800402118 | 414 | 1 900,0 | 1 900,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Инженерные изыскания для объектов индустриального парка в г. Бакал Саткинского района Челябинской области | Расчет согласно калькуляции на проведение изыскательских работ | 2800402118 | 414 | 600,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Разработка проекта планировки и проекта межевания индустриального парка в г.Бакал с корректировкой генерального плана г. Бакал и правил землепользования и застройки | Расчет согласно калькуляции на разработку проекта планировки и проекта межевания | 2809602116 | 244 | 900,0 | 900,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Разработка ПСД на объект «Сети электроснабжения 6 кВ с трансформаторной подстанцией к индустриальному парку в г. Бакал Саткинского района Челябинской области» | Расчет согласно калькуляции ПСД на сети электроснабжения 6 кв с трансформаторной подстанцией | 2800402118 | 414 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | Разработка ПСД по объекту «Реконструкция автодороги от пересечения с ул. Комсомольская до индустриального парка в г.Бакал Саткинского района Челябинской области» | Расчет согласно калькуляции ПСД на реконструкцию автодороги | 2800402117 | 414 | 800,0 | 800,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6. | Выполнение акта натурального обследования (кадастровые работы) | Расчет согласно выставленного счета на проведение кадастровых работы | 2800402118 | 414 | 99,90 | 99,90 | 0,0 | 0,0 |
| 7. | Получение выписки из государственного лесного реестра | Расчет согласно выставленного счета | 2800402118 | 414 | 0,10 | 0,10 | 0,0 | 0,0 |
| 8. | Получение справки из гидрометеоцентра | Расчет согласно выставленного счета из гидрометцентра | 2800402118 | 414 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9. | Проведение государственной экспертизы проектной документации по объекту «Газопровод высокого давления к индустриальному парку в г.Бакал Саткинского района Челябинской области» | Расчет в соответствии с Положением о порядке проведения государственной экспертизы проектной документации и инженерных изысканий (Постановление Правительства РФ от 05.03.2007г № 145) | 2800402118 | 414 | 621,40 | 621,40 | 0,0 | 0,0 |
| 10. | Госэкспертиза о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта «Газопровод высокого давления к индустриальному парку в г.Бакал Саткинского района Челябинской области» | Расчет согласно выставленного счета | 2800402118 | 414 | 23,60 | 23,60 | 0,0 | 0,0 |
| 11. | Проведение государственной экспертизы проектной документации по объекту «Сети электроснабжения 6 кВ с трансформаторной подстанцией к индустриальному парку в г. Бакал Саткинского района Челябинской области» | Расчет в соответствии с Положением о порядке проведения государственной экспертизы проектной документации и инженерных изысканий (Постановление Правительства РФ от 05.03.2007г № 145) | 2800402118 | 414 | 176,40 | 176,40 | 0,0 | 0,0 |
| 12. | Госэкспертиза о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта «Сети электроснабжения 6 кВ с трансформаторной подстанцией к индустриальному парку в г. Бакал Саткинского района Челябинской области» | Расчет согласно выставленного счета | 2800402118 | 414 | 23,60 | 23,60 | 0,0 | 0,0 |
| 13. | Проведение государственной экспертизы проектной документации по объекту «Реконструкция автодороги от пересечения с ул. Комсомольская до индустриального парка в г.Бакал Саткинского района Челябинской области» | Расчет в соответствии с Положением о порядке проведения государственной экспертизы проектной документации и инженерных изысканий (Постановление Правительства РФ от 05.03.2007г № 145) | 2800402117 | 414 | 376,40 | 376,40 | 0,0 | 0,0 |
| 14. | Госэкспертиза о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта «Реконструкция автодороги от пересечения с ул. Комсомольская до индустриального парка в г.Бакал Саткинского района Челябинской области» | Расчет согласно выставленного счета | 2800402117 | 414 | 23,60 | 23,60 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по муниципальной программе: |  |  |  | 6050,0 | 6050,0 | 0,0 | 0,0 |