ПАСПОРТ

Муниципальной программы

«Создание индустриального парка в г. Бакал Саткинского района Челябинской области на 2017-2019 годы»

| Наименование муниципальной программы | - | «Создание индустриального парка в г. Бакал Саткинского района Челябинской области на 2017-2019 годы» (далее-Программа) |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | - | Управление строительства и архитектуры администрации Саткинского муниципального района |
| Соисполнители муниципальной программы | - | отсутствуют |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы |  | отсутствуют |
| Основные цели муниципальной программы |  | Формирование благоприятных условий для социально-экономического развития территории города Бакал, повышение инвестиционной привлекательности |
| Основные задачи муниципальной программы |  | Осуществление проектирования, строительства и ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства и иных объектов муниципальной собственности Саткинского района |
| Целевые индикаторы и показатели с разбивкой по годам и по источникам финансирования муниципальной программы |  | 2017 год: 1.Ввод (пуск) в эксплуатацию индустриального парка- 1 единица. |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы |  | 2017-2019 года год, этапы не выделяются |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы с разбивкой по годам и по источникам финансирования |  | Общий объем финансирования программы за 2017-2019 годы- 5 760,00 тыс. рублей Объем финансирования Программы в 2017 году – 5 760,00 тыс. рублей, в том числе за счет средств: бюджет Бакальского городского поселения- 5 760,00 тыс. рублей, областной бюджет- 0,00 тыс. рублей, федеральный бюджет-0,00 тыс. рублей, внебюджетных источников - 0,00 тыс. рублей. Объем финансирования Программы в 2018 году – 0,00 тыс. рублей, в том числе за счет средств: бюджет Бакальского городского поселения- 0,00 тыс. руб., областной бюджет-0,00 тыс. рублей, федеральный бюджет-0,00 тыс. рублей, внебюджетных источников - 0,00 тыс. рублей. Объем финансирования Программы в 2019 году – 0,00 тыс. рублей, в том числе за счет средств: бюджета поселений-0,00 тыс. рублей, бюджет Бакальского городского поселения- 0,00 тыс. руб., областной бюджет-0,00 тыс. рублей, федеральный бюджет-0,00 тыс. рублей, внебюджетных источников - 0,00 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы |  | Привлечение отечественных инвестиций для создания новых рабочих мест и для повышения уровня жизни населения |

- Раздел I. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ

- РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

1. Постановлением Правительства Российской Федерации «О создании территории опережающего социально-экономического развития «Бакал»  от 06.03.2017 № 265 на территории Бакальского городского поселения Саткинского муниципального района создана  территория опережающего социально- экономического развития «Бакал». Это дает толчек развитию новой отрасли-создание индустриального парка. Индустриальный парк - это специально организованная для размещения новых производств территория, обеспеченная энергоносителями, инфраструктурой, необходимыми административно-правовыми условиями, управляемая специализированной компанией. На такой площадке могут вести свою деятельность несколько независимых предприятий из одной или разных отраслей.

2. В городе Бакал планируется создать индустриальный парк «Рудничный» на территории площадью 12 га. В индустриальном парке планируется разместить предприятия по выпуску строительных материалов, шприцевый завод, линейная мануфактура «Уральская вершина».

3. Резиденты регионально индустриального парка (далее-РИП) могут рассчитывать на компенсации процентов по кредитам – на создание, развитие и эксплуатацию объектов коммунальной транспортной и технологической инфраструктуры, зданий, строений и сооружений предназначенных для резидентов РИП (Постановление Правительства РФ № 831 от 11.08.2015 г.)

4. Отдельные меры поддержки предусмотрены и для субъектов РФ Челябинская область и Саткинский район, в частности, могут рассчитывать на получение финансовой поддержки из федерального и регионального бюджета субсидий на возмещение затрат для создания необходимой инфраструктуры (дороги, коммуникации и т.п.) под индустриальные парки (постановление Правительства РФ от 03.10.2014 г. № 1119).

.

- Раздел II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

5. Цель программы соответствует одной из целей Стратегического плана развития Саткинского муниципального района до 2020 года – «Обеспечение всех категорий потребителей в районе надежной, качественной инфраструктурой и создание комфортных условий проживания для населения», утвержденных в новой редакции постановлением администрации Саткинского муниципального района от 22.05.2014 года № 678.

6. Для достижения поставленной цели определены основные задачи Программы:

- разработка и реализация мер стимулирования инвестиций в создание и развитие современной производственной инфраструктуры;

- разработка и внедрение механизмов привлечения передовых технологий и передового международного опыта создания и развития индустриальных парков;

- совершенствование механизмов частно-государственного партнерства при создании и развитии индустриальных парков;

- содействие созданию высокопроизводительных рабочих мест на предприятиях, осуществляющих деятельность в индустриальных парках,

7. Для достижения цели и решения поставленной в Программе задачи будет реализован комплекс нормативных правовых, организационных и финансовых мер и мероприятий.

8. Основные приоритетные направления реализации Программы, задачи и мероприятия Программы будут внесены в Стратегический план развития Саткинского муниципального района до 2020 года, утвержденной решением Собрания депутатов Саткинского муниципального района от 21.03.2007 № 233/22, основных направлениях развития Саткинского муниципального района на 2014-2016 годы по эффективной реализации Стратегического плана развития Саткинского муниципального района до 2020 года, утвержденной в новой редакции постановлением Администрации Саткинского муниципального района от 22.05.2014 № 678.

- Раздел III. СРОКИ и ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

9. Реализация Программы рассчитана на 2017 -2019 годы, этапы не выделяются.

Прекращение реализации мероприятий Программы осуществляется в случае прекращения финансирования Программы или необоснованного не достижения целевых индикативных показателей Программы.

- Раздел IV. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

10. Программные мероприятия предусматривают разработку нормативной правовой базы, организационные и финансово-экономические мероприятия за счет средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников.

11. Перечень мероприятий представлен в приложении 1 к Программе.

- Раздел V. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

12. Ресурсное обеспечение   представлено в приложении 3 к Программе.

- Раздел VI. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И МЕХАНИЗМ ВЫПОЛНЕНИЯ

МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

13. Текущее управление Программой осуществляет Управление строительства и архитектуры администрации Саткинского муниципального района.

14. Реализация муниципальной Программы осуществляется в соответствии с планом реализации муниципальной программы (далее именуется -план реализации), разрабатываемым на очередной финансовый год и содержащим перечень наиболее важных социально значимых контрольных событий муниципальной программы с указанием их сроков и ожидаемых результатов.

15. Ответственный исполнитель ежегодно, после приведения муниципальной программы в соответствие с решением Собрания депутатов Саткинского муниципального района о бюджете на очередной финансовый год, в течении пяти рабочих дней утверждает план реализации, согласованный с соисполнителем муниципальной программы и направляет его копии в Комитет экономики и Финансовое управление.

16. В целях обеспечения мониторинга и контроля реализации всех мероприятий муниципальной программы Управление строительства и архитектуры Администрации Саткинского муниципального района (далее- Управление) вместе с планом реализации разрабатывает деятельный план-график, содержащий полный перечень мероприятий муниципальной программы, необходимых и достаточных для достижения целей муниципальной программы, а так же полный перечень контрольных событий муниципальной программы.

По каждому мероприятию приводятся сведения об ответственном исполнителе, сроках начала и окончания его реализации, объемах бюджетных ассигнований и ожидаемых результатах.

Основные характеристики контрольных событий муниципальной программы являются:

общественная, в том числе социально-экономическая, значимость для достижения целей и решения соответствующих задач программ, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы,

нулевая длительность (определенная дата наступления),

возможность однозначной оценки достижения (ноль процентов или сто процентов),

документальное подтверждение результата.

В случае принятия решения о внесении изменений в план реализации ответственный исполнитель в 10-дневный срок с момента утверждения соответственного решения уведомляет о нем Финансовое управление и комитет экономики.

17. Ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным Управление направляет в Комитет экономики администрации Саткинского муниципального района годовой отчет по выполнению муниципальной программы. Требования к годовому отчету устанавливаются в порядке проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Саткинского муниципального района.

18. В целях контроля реализации муниципальных программ Управление ежеквартально в срок до 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, осуществляет мониторинг реализации муниципальных программ.

19. Мониторинг ориентирован на  предупреждение возникновения проблем и отклонений хода реализации муниципальных программ от запланированного уровня и осуществляется один раз в квартал.

20. Объектом мониторинга являются наступление контрольных событий муниципальной программы в установленные и ожидаемые сроки, ход реализации мероприятий плана реализации муниципальной программы и причины невыполнения сроков мероприятий и контрольных событий, объемов финансирования мероприятий, а так же информации о ходе выполнения целевых индикаторов муниципальной программы.

21. Управление - исполнитель муниципальной программы:

Обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование и внесение в установленном порядке на утверждение Главе Саткинского муниципального района;

Формирует структуру муниципальной программы, а так же перечень соисполнителей и участников муниципальной программы;

Организует реализацию муниципальной программы и несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы и конечных результатов ее реализации, а так же за эффективное использование бюджетных средств;

Предоставляет по запросу сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации муниципальной программы;

Подготавливает годовой отчет и представляет его в Комитет экономики;

Осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам реализации муниципальной программы;

Размещает утвержденную (внесение изменений и дополнений) муниципальную программу на официальной сайте Администрации Саткинского муниципального района в сети Интернет и годовой отчет по выполнению муниципальной программы на официальном сайте ответственного исполнителя в сети Интернет;

осуществляет мониторинг и анализ отчетов соисполнителей;

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой.

- Раздел VII. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

- ПРОГРАММЫ

22. Инвестиционный проект позволит перераспределить промышленные объекты из центра на периферию, решая проблему территориальной дифференциации, используя местные ресурсы (природные, трудовые, агропромышленные)

Создание индустриальных парков позволит укрепить вертикальную интеграцию предприятий, способствует активному вовлечению в производственный процесс местных специалистов, увеличению объемов реализации продукции на экспортных рынках, таким образом в районе достигается не только высокий экономический эффект, но и социальный, а в рамках страны выстраиваются длинные экономические связи предприятий

Оценка эффективности и социально-экономических последствий реализации Программы будет производиться на основе системы целевых индикаторов, которые представляют собой количественные показатели приведенные в приложении 2

Раздел VIII.  ФИНАНСОВО- ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ   ПРОГРАММЫ

23. Расчет затрат на мероприятие муниципальной программы приведен в приложении 3

Раздел IX. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ

24. Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится согласно Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Саткинского муниципального района, утвержденного постановлением администрации Саткинского муниципального района Челябинской области от 26.05.2015 № 374.

1. Индикативный показатель «Ввод (пуск) в эксплуатацию индустриального парка» учитывается для подготовки доклада Главы Саткинского муниципального района за 2017 год.

25. Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы готовиться Управлением строительства и архитектуры Администрации Саткинского муниципального района и направляется в комитет экономики до 1 марта следующим за отчетным.