Раздел 5 «Оценка эффективности использования бюджетных средств (областной бюджет) на реализацию муниципальной программы»

1.) Степень реализации мероприятий

СРm= Мв

М  , где

Мв-количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий запланированных к реализации в отчетном году.

М-общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году

СРm=15/15=1,0

2). Степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию муниципальной программы запланированному уровню затрат на реализацию муниципальной программы.

Ссуз=Зф/Зп , где

Зф- фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году,

Зп-планове расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.

Ссуз=20 046,10 (тыс. рублей)/ 32 697,74 (тыс. рублей)=0,61

3). Эффективность использования средств бюджета Саткинского муниципального района

Эис=СРм/Ссуз, где

СРм-степень реализации мероприятий полностью или частично финансируемых из средств бюджета Саткинского муниципального района.

Эис=1,0/ 0,61=1,64

4). Степень достижения целей и решения задач подпрограмм и направлений отдельных мероприятий муниципальной программы

СДп/ппз=ЗПп/пф /  ЗПп/пп, где

ЗПп/пф-значение показателя характеризующего цели и задачи подпрограммы, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы, фактически достигнутые на конец отчетного периода.

ЗПп/пп-плановое значение показателя, характеризующего цели и задачи, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы.

индикатор-1 Количество полученных документов на проведение кадастровых работ по межеванию земельного участка и объекта под автодорогу п. Тельтана-п. Иструть Романовского сельского поселения. единиц

СДп/ппз=1/1=1

индикатор 2 Количество очищенных дорог от снега в зимний период в Айлинском с.п, километр

СДп/ппз=23,90/23,90=1

индикатор 3 Количество выровненных дорог грейдером в Айлинском с.п, километр

СДп/ппз=0,40/0,40=1

индикатор 4 Количество выполненных ямочных ремонтов дорог в Айлинском с.п., квадратных метров

СДп/ппз=0,600/0,600=1

индикатор 5  Количество подсыпанных дорог щебнем в зимний период в Айлинском сельском поселении,километр

СДп/ппз=9,0/9,0=1

индикатор 6  Количество установленных элементов, конструкций и оборудования для освещения автомобильных дорог в ночное время  в Айлинском с. п, комплект

СДп/ппз=15/15=1

индикатор 7 Количество очистки от снега в зимний период пешеходных мостиков в Айлинском сельском поселении, километр

СДп/ппз=0,50/0,50=1

индикатор 8 Количество отремонтированных пешеходных мостиков в Айлинском сельском поселении, метров

СДп/ппз=50/50=1

индикатор 9 Количество очищенных дорог от снега в зимний период в Романовском сельском поселении, километр

СДп/ппз=56,30/56,30=1

индикатор 10 Количество выровненных дорог грейдером в Романовском  сельском поселении, километр

СДп/ппз=30/30=1

индикатор  11 Количество отсыпанных дорог в Романовском с.п., километр

СДп/ппз=25/25=1

индикатор 12  Количество полученных документов на проведение кадастровых работ по межеванию земельного участка и объекта под автодорогу п. Алексеевка-п. Сикияз- Тамак Айлинского сельского поселения, единиц

СДп/ппз=1/1=1

индикатор 13 Количество полученных документов по разработке схемы организации дорожного движения Саткинского муниципального района, единиц

СДп/ппз=2/2=1

индикатор 14 Протяженность реконструированных дорог Саткинского городского поселения, километр

СДп/ппз=0,665/0,665=1

5). Степень реализации программы:

СРп/п- степень реализации подпрограммы направлений отдельных мероприятий муниципальной программы

СРп/п=∑СДп/ппз/п

СРп/п=1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1/14=1,0

6). Эффективность реализации  программы

ЭРп/п=СРп/п х Эис, где

СР п/п степень реализации программы, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы

Эис- эффективность использования средств областного бюджета

ЭРп/п=1,0*1,0=1- высокая эффективность реализации программы.