АДМИНИСТРАЦИЯ

МЕЖЕВОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

### САТКИНСКОГО РАЙОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  15.05.2013 г._ г. № 30/1

р.п. Межевой

О разработке схемы водоснабжения

и водоотведения  Межевого

городского поселения

В соответствии с  Федеральным законом от 07 декабря 2011 года  № 416-ФЗ     «О водоснабжении и водоотведении»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Разработать проект схемы водоснабжения и водоотведения Межевого городского поселения.

- Создать рабочую группу по разработке проекта схемы водоснабжения и водоотведения Межевого городского поселения (приложение 1).

- Утвердить Положение о рабочей группе по разработке проекта схемы водоснабжения и водоотведения Межевого городского поселения  (приложение 2).

- Утвердить график по разработке проекта схемы водоснабжения и водоотведения Межевого городского поселения (приложение 3).

- Настоящее Постановление опубликовать на официальном сайте Саткинского муниципального района.

- Ответственность за исполнение настоящего Постановления возлагаю на себя.

- Настоящее Постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава Межевого городского поселения                                   Р.М. Рыбаков

Приложение № 1 к постановлению Администрации Межевого городского поселения

от  15 мая 2013 года  №  30/1

СОСТАВ

рабочей группы по разработке проекта схемы водоснабжения и водоотведения Межевого городского поселения

Руководитель рабочей группы:

Рыбаков Р.М. -  глава Межевого городского поселения

Заместитель председателя комиссии:

Староверова Е.П. – заместитель главы Межевого городского поселения

Члены комиссии:

Рязанов А.В. – директор ООО «КОНиС»

Коротнев С.Ф. – гл. инженер ООО «КОНиС»

Приложение № 2 к постановлению Администрации

Межевого городского поселения

от  15 мая 2013 года  № 30/1

ПОЛОЖЕНИЕ

о рабочей группе по разработке проекта схемы водоснабжения и водоотведения Межевого городского поселения

Рабочая группа по разработке проекта схемы водоснабжения и водоотведения Межевого городского поселения (далее - Рабочая группа) создана в целях подготовки проекта схемы водоснабжения и водоотведения.

Рабочая группа в своей деятельности руководствуется федеральным законодательством, нормативными правовыми актами Челябинской  области, а также настоящим Положением.

  - Основными задачами рабочей группы являются:

1.1.Организация работы по разработке проекта схемы водоснабжения и водоотведения Межевого городского поселения.

Осуществление координации работ по своевременной и качественной подготовке проекта схемы водоснабжения и водоотведения  Межевого городского поселения, рассмотрение поступивших замечаний и предложений по проекту, согласование предоставленного проекта схемы водоснабжения и водоотведения  Межевого городского поселения для направления на утверждение в соответствии с законодательством РФ.

1.2. Систематическое	информирование Главы поселения по вопросам подготовки проекта схемы водоснабжения и водоотведения  Межевое городское поселение.

  - Состав рабочей группы утверждается Постановлением администрации Межевого городского поселения. В состав рабочей группы входят председатель, заместитель председателя и члены рабочей группы.

  - Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости для рассмотрения документов, поступивших в администрацию Межевого городского поселения на бумажном или электронном носителе, либо на официальный сайт администрации Саткинского муниципального района по вопросам подготовки проекта схемы водоснабжения и водоотведения  Межевого городского поселения.

  - Рабочая группа в пределах своей компетенции имеет право:

4.1. Принимать решения, необходимые для разработки проекта схемы водоснабжения и водоотведения  Межевого городского поселения, а также обеспечивать контроль за их выполнением.

4.2.Запрашивать в установленном порядке у организаций и учреждений всех форм собственности информацию, документы и материалы, необходимые для разработки проекта схемы водоснабжения и водоотведения  Межевого городского поселения.

4.3. Заслушивать на своих заседаниях представителей организаций и учреждений всех форм собственности по вопросам разработки схемы водоснабжения и водоотведения Межевого городского поселения (по согласованию).

  - Председатель рабочей группы осуществляет руководство деятельностью рабочей группы, утверждает повестку заседания рабочей группы.

  - Заместитель Председателя рабочей группы исполняет функции председателя рабочей группы в его отсутствие.

  - Решения, принятые на заседании Рабочей группы, носят рекомендательный характер и оформляются протоколами. Протокол заседания Рабочей группы подписывается председательствующим на заседании и доводится до сведения всех членов Рабочей группы.

ГРАФИК РАЗРАБОТКИ СХЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

МЕЖЕВОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 2012-2027 гг.

| № пп | Показатель | Дата | Размещение на сайте администрации и СМИ | Период размещения информации ответственным лицом |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление о разработке схемы водоснабжения и водоотведения | 15.05.2013 | официальный сайт администрации |  |
| 2 | Уведомление Администрации о начале разработки схемы водоснабжения и водоотведения | 18.05.2013 | официальный сайт администрации | в течение 3 дней с даты принятия решения ОМС |
| 3 | Размещение материалов по ранее утвержденной схеме водоснабжения и водоотведения |  | официальный сайт администрации | в течение 3 дней с даты принятия решения ОМС |
| 3.1. | Размещение материалов разрабатываемой схемы водоснабжения и водоотведения |  |  |  |
| 3.2. | Юридическое лицо, приступившее к разработке проекта схемы направляет уведомление о начале разработке схемы водоснабжения и водоотведения. |  |  |  |
| 3.3. | ОМС размещают указанное уведомление юридического лица, приступившее к разработке схемы водоснабжения и водоотведения |  | официальный сайт администрации | в течение 3 дней с даты принятия решения ОМС |
| 4 | Разместить проект схемы водоснабжения и водоотведения по разрабатываемой схеме водоснабжения и водоотведения с указанием адреса, по которому осуществляется сбор замечаний и предложений, а также срок их сбора. | 19.05.2013 | официальный сайт администрации | в течение 15 дней с даты его поступления от юридического лица, который разрабатывает схему теплоснабжения |
| 4.1 | Опубликование сведений о размещении проекта схемы водоснабжения и водоотведения | 19.05.2013 | СМИ | в течение 15 дней с даты его поступления от юридического лица, который разрабатывает схему теплоснабжения |
| 4.2 | Размещение информации о месте проведения публичных слушаний | 27.05.2013 |  | Не менее чем за 7 дней до проведения публичных слушаний, размещает ответственный |
| 4.3 | Публичные слушания | 03.06.2013 | официальный сайт администрации | Не позднее 15 дней с даты окончания срока предложений по проекту схемы теплоснабжения |
| 4.4 | Размещение заключения о результатах проведенных публичных слушаний и протоколы публичных слушаний | 04.06.2013 | официальный сайт администрации | Не менее 3 календарных дней с даты проведения публичных слушаний. |
| 4.5 | Рассмотрение проекта водоснабжения и водоотведения и сбор замечаний и предложений | 17.06.2013 | официальный сайт администрации | Не менее 30 календарных дней с даты опубликования проекта схемы теплоснабжения |
| 5 | Принятие решения главой администрации поселения об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения (или возвращение проекта схемы водоснабжения и водоотведения на доработку) | 18.06.2013 |  | В течение 7 дней с даты окончания публичных слушаний |
| 6 | Размещение утвержденной схемы водоснабжения и водоотведения | 19.06.2013 | официальный сайт администрации | В течение 15 дней с даты утверждения |