АДМИНИСТРАЦИЯ

РОМАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

САТКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.12.2012 г. №47-п

с. Романовна

О разработке схемы теплоснабжения

Романовского сельского поселения

На основании Федерального закона от 27.07.2010 года №190 «О теплоснабжении», Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения», Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава Романовского сельского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Разработать проект схемы теплоснабжения Романовского сельского поселения.

- Создать рабочую группу по разработке проекта схемы теплоснабжения Романовского сельского поселения (Приложение 1).

- Утвердить Положение о рабочей группе по разработке проекта схемы теплоснабжения Романовского сельского поселения (приложение 2).

- Утвердить график по разработке проекта схемы теплоснабжения Романовского сельского поселения (приложение 3).

- Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации Саткинского района в разделе Романовское сельское поселение.

- Ответственность за исполнение настоящего постановления оставляю за собой.

- Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава Романовского

сельского поселения                                                                                                 Н.В. Поляшов

Приложение № 1

к постановлению администрации

Романовского сельского поселения

от 10.12.2012	года №47-п

СОСТАВ

рабочей группы по разработке проекта схемы теплоснабжения

Романовского сельского поселения

Председатель комиссии: Поляшов Николай Викторович – глава поселения

Заместитель председателя комиссии: Васильева Оксана Александровна – заместитель главы

Члены комиссии:

Орлова Екатерина Евгеньевна – юрисконсульт администрации

Завгородняя Оксана Раисовна – делопроизводитель администрации

Епифанова Ирина Александровна – депутат Совета депутатов Романовского поселения

Приложение № 2

к постановлению администрации

Романовского сельского поселения

от 10.12.2012	года №47-п

ПОЛОЖЕНИЕ

о рабочей группе по разработке проекта схемы теплоснабжения

Романовского сельского поселения

1. Рабочая группе по разработке проекта схемы теплоснабжения Романовского сельского поселения (далее - Рабочая группа) создана в целях подготовки проекта схемы теплоснабжения.

2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется федеральным законодательством, нормативными правовыми актами Челябинской  области, правовыми актами, а также настоящим Положением.

3. Основными задачами рабочей группы являются:

3.1.Организация работы по разработке проекта схемы теплоснабжения Романовского сельского поселения. Осуществление координации работ по своевременной и качественной подготовке проекта схемы теплоснабжения, рассмотрение поступивших замечаний и предложений по проекту, согласование предоставленного проекта схемы теплоснабжения для направления на утверждение в соответствии с законодательством РФ;

3.2 Систематическое	информирование Главы администрации по вопросам подготовки проекта схемы теплоснабжения;

4. Состав рабочей группы утверждается постановлением администрации. В состав рабочей группы входят председатель, заместитель председателя и члены рабочей группы.

5. Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости для рассмотрения документов, поступивших в администрацию на бумажном или электронном носителе, либо на официальный сайт администрации по вопросам подготовки проекта схемы теплоснабжения.

6. Рабочая группа в пределах своей компетенции имеет право:

6.1. Принимать решения, необходимые для разработки проекта схемы теплоснабжения, а также обеспечивать контроль за их выполнением.

6.2.Запрашивать в установленном порядке у организаций и учреждений всех форм собственности информацию, документы и материалы, необходимые для разработки проекта схемы теплоснабжения.

6.3. Заслушивать на своих заседаниях представителей организаций и учреждений всех форм собственности по вопросам разработки схемы теплоснабжения (по согласованию).

7. Председатель рабочей группы осуществляет руководство деятельностью рабочей группы, утверждает повестку заседания рабочей группы.

8. Заместитель Председателя рабочей группы исполняет функции председателя рабочей группы в его отсутствие.

9. Решения, принятые на заседании Рабочей группы, носят рекомендательный характер и оформляются протоколами. Протокол заседания Рабочей группы подписывается председательствующим на заседании и доводится до сведения всех членов Рабочей группы.

Приложение № 3

к постановлению администрации

Романовского сельского поселения

от 10.12.2012	года №47-п

ГРАФИК

по разработке проекта схемы теплоснабжения Романовского сельского поселения

| № п/п | Показатель | Дата | Размещение на сайте | Период размещения информации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уведомление Администрации о начале разработки схемы теплоснабжения и информацию о порядке предоставления сведений | 13.12.2012 | Официальный сайт администрации | В течение 3 дней с даты принятия решения ОМС |
| 2 | Размещение материалов по ранее утвержденной схеме теплоснабжения | 13.12.2012 | Официальный сайт администрации | В течение 3 дней с даты принятия решения ОМС |
| 3 | Размещение материалов разрабатываемой схемы теплоснабжения | 13.12.2012 | Официальный сайт администрации | В течение 3 дней с даты принятия решения ОМС |
| 4 | Размещение проекта схемы теплоснабжения по разрабатываемой схеме теплоснабжения с указанием адреса, по которому осуществляется сбор замечаний и предложений, а также срок их сбора | 13.12.2012 | Официальный сайт администрации | В течение 15 дней с даты его поступления от юридического лица, который разрабатывает схему теплоснабжения |
| 5 | Опубликование сведений о размещении проекта схемы теплоснабжения | 14.12.2012 | СМИ | В течение 15 дней с даты его поступления от юридического лица, который разрабатывает схему теплоснабжения |
| 6 | Размещение информации о месте проведения публичных слушаний | 21.12.2012 | СМИ | Не менее чем за 7 дней до проведения публичных слушаний |
| 7 | Публичные слушания | 28.12.2012 | Официальный сайт администрации, СМИ | Не позднее 15 дней с даты окончания срока предложений по проекту схемы теплоснабжения |
| 8 | Размещение заключения о результатах проведенных публичных слушаний и проекты публичных слушаний | 29.12.2012 | Официальный сайт администрации | Не менее 3 календарных дней с даты проведения публичных слушаний |
| 9 | Рассмотрение проекта теплоснабжения и сбор замечаний и предложений | 14.01.2013 | Официальный сайт администрации | Не менее 30 календарных дней с даты опубликования проекта схемы теплоснабжения |
| 10 | Принятие решения об утверждении схемы теплоснабжения либо возвращение проекта на доработку |  |  | В течение 7 дней с даты окончания публичных слушаний |
| 11 | Размещение утвержденной схемы теплоснабжения | 15.01.2013 | Официальный сайт администрации | В течение 15 дней с даты утверждения |