ГЛАВА

СУЛЕИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

САТКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от _______________ № ________

п.Сулея

«О мерах по обеспечению пропуска паводковых вод на территории Сулеинского городского поселения в 2012 году».

В целях предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций и уменьшения опасных последствий весеннего половодья и паводков, обеспечения защиты населения и территорий, объектов экономики на территории Сулеинского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Образовать поселковую противопаводковую комиссию по координации проведения мероприятий, направленных на обеспечение безопасного прохождения весеннего половодья и паводковых вод в 2012 году, организации и проведению предупредительных мероприятий по защите от подтопления паводковыми водами территорию поселения и утвердить ее состав (Приложение №1).

2.Возложить на комиссию координацию деятельности, связанной с проведением предупредительных противопаводковых мероприятий на территории Сулеинского городского поселения, рассмотрение вопросов планирования и реализации на территории района мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, уменьшению воздействия и ликвидации опасных последствий весеннего половодья и паводков.

3. Утвердить План работы противопаводковой комиссии (Приложение № 2)

4. Руководителям организации для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций в период весеннего паводка, обеспечить выделение людей и техники по заявке председателя противопадовковой комиссии Сулеинского городского поселения (Приложение №3)

5. С момента подписания настоящего постановления, признать утратившим силу постановление №12 от 26.02.2009 г. «Об организации подготовки по пропуску весеннего половодья и ливневых паводков в 2009 г.»

6. Контроль за исполнением оставляю за собой.

Глава Сулеинского городского поселения                                                    Р.Ф. Гареев

Приложение № 1

к  Постановлению Главы п. Сулея

№ ______ от _____________2012 г.

Состав противопаводковой комиссии Сулеинского городского поселения.

- Гареев Р.Ф. – председатель комиссии

Члены комиссии:

- Федоров В.М.– директор МУП «ЖКХ п. Сулея»;

- Никитин С.Л. – директор Сулеинского участка ОАО «Нефтебаза»

- Морозов В.Г. – директор Сулеинского участка ОАО «Челябвторчермет»;

- Трум Н.И. – начальник Сулеинского участка ООО «Свет»;

- Оспанов Р.С. – директор ИП Оспанов Р.С.

- Булатова Л.О. – специалист администрации

Глава Сулеинского городского поселения                                                            Р.Ф. Гареев

Приложение № 2

к  Постановлению Главы п. Сулея

№ ______ от _____________2012 г.

Мероприятия

по подготовке и пропуску весеннего паводка

в Сулеинском городском поселении

| № п/п | Наименования мероприятий | Срок | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Постановление о мерах по пропуску весеннего половодья и ливневых паводков в 2011 году | 1 неделя марта | Гареев Р.Ф. |
| 2. | Осмотр русел рек, мостовых сооружений, автодорог | Март, апрель, май (во время паводка 2 раза в неделю) | Федоров В.М. Специалист Администрации Булатова Л.О |
| 3. | Очистка кюветов от снега и грязи на подведомственных дорогах, территориях | Март, апрель, сентябрь | Директора предприятий Федоров В.М. квартальные в частном секторе |
| 4. | Очистка русел рек, ручьев от мусора | Апрель, сентябрь | Квартальные |
| 5. | Ежедневное наблюдение за уровнем воды в реках | II половина апреля - май | Квартальные Специалист администрации Булатова Л.О. |
| 6. | Руководителям предприятий: - ИП Нулин А.А. - Челябвторчермет (Морозов В.Г.); - ИП Оспанов Р.С. - МУП «ЖКХ п. Сулея» (Федоров В.М.) - начальник станции п.Сулея – Бабичева Т.В. Определить приказами состав сил и средств, выделяемых для проведения противопаводковых мероприятий. | Март | Руководители предприятий |
| 7. | Ввод в действие сил и средств, привлекаемых для ликвидации угрозы затопления дорог, мостов, домов | При возникновении ЧС | Гареев Р.Ф. противопаводковая комиссия, руководители предприятий |

Глава Сулеинского городского поселения                                                                              Р.Ф.Гареев

Приложение № 3

к  Постановлению Главы п. Сулея

№ ______ от _____________2012 г.

Номенклатура материальных ресурсов и техники

для ликвидации последствий ЧС.

| № | Наименование | Наименование материальных ресурсов | Ед. изм. | Кол-во | Поставщик |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Восстановление пешеходных мостов | Доски | М3 | 3 | ИП Оспанов Р.С. |
|  |  | Металл, арматура | Тн | 0,5 | ОАО «Челябвтормет» |
|  |  | Ж/б сваи |  |  | ООО «Версия» |
| 2 | Отсыпка размытых берегов | Грунт скальный, Крупный щебень | М3 | 30 | ООО «Версия» |
|  |  | ГСМ | л | 500 | ЗАО «Зюраткуль» |
| 3 | Восстановление колодцев питьевой воды | Ж/б кольца | Шт. | 8 | ООО «Версия» |
|  |  | Деревянные срубы |  |  | ИП Оспанов Р.С. |
| 4 | Обрушение берегов | Бульдозер, рабочие | Ед. чел. | 1 2 | ОАО «Челябвтормет» Морозов В.Г. |
|  |  | Рабочие | Чел. | 2 | ООО»ЖКХ» п. Сулея Федоров В.М. |
|  |  | Бульдозер, рабочие | Ед. чел. | 1 | ОАО «Нефтебаза» Никитин С.Л |
|  |  | Рабочие | чел | 2 | ООО «Свет» |
|  |  | Бульдозер, рабочие, Самосвал | Ед. чел. | 1 2 1 | ИП Оспанов Р.С Оспанов Р.С |
| 5 | Размытие Ж/Д полотна | Техника рабочие | Ед. чел. | 2 4 | №-ая Бердяушская дистанция пути, 1 околоток Сафин Ф.Ф. |
| 6 | Подтопление подмыв опор Эл/сетей | Техника рабочие | Ед. чел. | 2 4 | ООО «Свет» Трум Н.И. |
| 7 | Расселение жителей при угрозе затопления домов | Спортзал МОУ сош. П. Сулея |  |  | МОУ сош п. Сулея Исламова С.А |

# Text boxes

Исп. Баклашкина Л.А.

Тел. 73-2-72