

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**СУЛЕИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**САТКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 11.02. 2022 года № 11

п. Сулея

Об утверждении «Дорожной карты» актуализации

схем водоснабжения и водоотведения

Сулеинского городского поселения

Руководствуясь п.п.4 п.1 ст.14 Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», Уставом Сулеинского городского поселения, в целях утверждения «Дорожной карты» схемы водоснабжения и водоотведения,

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить «Дорожную карту» по актуализации схем водоснабжения и водоотведения «Сулеинского городского поселения» Саткинского муниципального района Челябинской области в 2022 году (приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление на сайте Саткинского муниципального района на странице Сулеинского городского поселения.

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Сулеинского городского поселения: В.Г.Губайдулина

Приложение к постановлению Администрации Сулеинского городского поселения

от «11 » февраля 2022 года № 11

**«ДОРОЖНАЯ КАРТА» ПО АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И  
ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СУЛЕИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ  
ПОСЕЛЕНИЕ» САТКИНСКОГО РАЙОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2027 ГОДА**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Показатель | Дата | Размещение на сайте администрации и СМИ | Период размещения информации ответственным лицом |
| 1 | Опубликование проекта схемы водоснабжения и водоотведения | 16.06.2022 | официальный сайт администрации Саткинского муниципального района | в течение 15 дней с даты его поступления от юридического лица, который разрабатывает схему водоснабжения и водоотведения |
| 2 | Опубликование сведений о размещении проекта схемы водоснабжения и водоотведения | до 16.06.2022 | СМИ | в течение 15 дней с даты его поступления от юридического лица, который разрабатывает схему водоснабжения и водоотведения |
| 3 | Рассмотрение проекта водоснабжения и водоотведения и сбор замечаний и предложений | до 16.07.2022 | официальный сайт администрации Саткинского муниципального района | Не менее 30 календарных дней с даты опубликования проекта схемы водоснабжения и водоотведения |
| 4 | Размещение информации о месте проведения публичных слушаний | 15.07.2022 | официальный сайт администрации Саткинского муниципального района | Не менее чем за 7 дней до проведения публичных слушаний, |
| 5 | Публичные слушания | 23.07.2022 |  | Не позднее 15 дней с даты окончания срока предложений по проекту схемы водоснабжения и водоотведения |
| 6 | Размещение заключения о результатах проведенных публичных слушаний и протоколы публичных слушаний | 25.07.2022 | официальный сайт администрации Саткинского муниципального района | Не менее 3 календарных дней с даты проведения публичных слушаний. |
| 7 | Принятие решения об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения (или возвращение проекта схемы водоснабжения и водоотведения на доработку) | 28.07.2022 |  | В течение 7 дней с даты окончания публичных слушаний |
| 8 | Размещение утвержденной схемы водоснабжения и водоотведения | до 01.08.2022 | официальный сайт администрации Саткинского муниципального района | В течение 15 дней с даты утверждения |