СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

САТКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от ___________ 2016 года № _______________

г. Сатка

О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы Саткинского муниципального района к работе в отопительный период 2016-2017 годов

Заслушав и обсудив информацию Первого заместителя Главы Саткинского муниципального района о готовности организаций жилищно-коммунального комплекса, энергетики и социальной сферы к работе в отопительный период 2016-2017 годов.

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ САТКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕШАЕТ:

- Принять к сведению информацию о готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы к работе в отопительный период 2016-2017 годов  (приложение №1).

- Утвердить План мероприятий по подготовке к отопительному зимнему периоду 2016-2017 годов и повышению эффективности работы котельных и снижению убытков предприятий жилищно-коммунального хозяйства по Саткинскому муниципальному району  в новой редакции (приложение №2).

- Принять к сведению отчет по плану мероприятий по подготовке к отопительному зимнему периоду 2016-2017 годов и повышению эффективности работы котельных и снижению убытков предприятий жилищно-коммунального хозяйства по Саткинскому муниципальному району  (приложение № 3)

- Рекомендовать Главам городских и сельских поселений Саткинского муниципального района и руководителям организаций коммунального комплекса, энергетики и социальной сферы взять на особый контроль завершение мероприятий по подготовке к отопительному периоду, принять меры по погашению задолженности предприятий жилищно-коммунального комплекса перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов.

- Контроль над выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по жилищно-коммунальным вопросам и экологии (председатель – Тарасов Н.И.).

Глава Саткинского муниципального района                                                  А.А. Глазков

Приложение 1

к Решению Собрания депутатов

Саткинского муниципального района

№ ______ от _________________2016г.

ИНФОРМАЦИЯ

о готовности организаций жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы Саткинского муниципального района  к работе в отопительный

период 2016-2017 г.г.

На сегодняшний день предприятиями ЖКХ Саткинского муниципального района обслуживается 1 626,6 тысяч квадратных метров жилищного фонда, 227,5 километров тепловых сетей в двухтрубном исчислении  292,9 километров сетей водоснабжения, 174,1 километров сетей водоотведения. Теплоснабжением жилищного фонда и объектов социальной сферы в Саткинском районе в отопительный период 2016-2017гг. планируется осуществлять от 24 котельных, из которых  – 2 угольных, 4 - мазутных, 4 - пеллетных, 14 - газовых, из них 16 – муниципальных, 8 – ведомственных.

В целях обеспечения надлежащей и своевременной проверки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций района, в соответствии с приказом Министерства энергетики РФ, Постановлением Администрации района была создана комиссия по проверке готовности к отопительному периоду и утвержден график проверок. В комиссии по согласованию включены представители Уральского управления Ростехнадзора и ГлавногоУправления «Госсударственная жилищная инспекция Челябинской области».

На 21.09.2016г. комиссионные проверки проведены на всех котельных.

Инспекторами Ростехнадзора выданы предписания 4 предприятиям:  АО «СЧПЗ», ООО «КОНиС», ООО «ЖКХ Бердяуш»,МУП «ЖКХ» п.Жукатау. Срок исполнения предписаний 10 ноября 2016г. Выполнение предписаний на контроле у Глав поселений. Выдано 65 пунктов по предписаниям, выполнено 35  пунктов, что составляет 53,8%

В настоящий момент рассматриваются документы, предоставленные по перечню к Акту комиссионного обследования теплоснабжающих и теплосетевых предприятий.  По состоянию на 21.09.2016г.

Акты подписаны 11 теплоснабжающим предприятиям из 16 (по 12 котельным) и одной теплосетевой организации из двух.   % подписания паспортов теплоснабжающим организациям составляет 69 %;  % подписания паспортов теплосетевым организациям составляет 50%.

Акты готовности к зиме по поселениям подписываются не позднее 01.11.2016 года, а акт готовности к зиме Саткинского муниципального района 15.11.2016 года.

Случаев отказа в подписании паспорта готовности не зафиксировано.

В соответствии с  утвержденным «Планом мероприятий по подготовке к отопительному зимнему периоду 2016-2017 годов и по повышению эффективности работы котельных и снижению убытков предприятий жилищно-коммунального хозяйства Саткинского муниципального района».

Общая потребность составила 679 932,18 тыс. руб., из них планировалось финансирование 100 525,98 тыс. руб.,  источник не определен 578 895,36 тыс. руб.

Затраты всех уровней составили:

- областной – 38 340,03 тыс. руб.

- бюджет Саткинского района (включая поселения) – 9 256,21 тыс. руб.

- собственные средства организаций коммунального комплекса – 53 029,55 тыс. руб.

Освоено средств всего: 65 917,48 тыс. руб., в т.ч.

- средств ОБ – 15 251,6 тыс. руб.;

- бюджет СМР (в т.ч. поселения) – 3030,0 тыс. руб.;

- собственные средства предприятий – 47 635,7 тыс. руб.

Процент выполнения в целом от общих мероприятий – 10%, по собственным средствам – 90%. Процент выполнения мероприятий по выделенным средствам составляет 66%.

|  | Мероприятие | Сумма, млн.руб. | Освоено, млн.руб. | процент освоения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Капитальный ремонт кирпичной дымовой трубы Н-45 м от Центральной котельной | 1,9 | 1,9 | 100 |  |
| 1 | «Модернизация системы теплоснабжения п. Иркускан» | 9,259 | 0,00 | 0 | В стадии завершения, планируется до 1.11.2016г. |
| 3 | Реконструкция очистных сооружений г. Бакал | 15,589 | 9, 519 | 61% |  |
| 4 | Модернизация блочно-модульной котельной с.Айлино (замена газовой горелки на дизельную) | 1,5 | 0,0 | 0 | Ведется конкурсная процедура |
| 5 | Капитальный ремонт теплотрассы по ул. Советская в п.Межевой | 1,0 | 0,0 | 0 | Ведется конкурсная процедура |
| итого | 29,248 | 11,419 | 39,04 |  |

Средства местного бюджета в основном запланированы на выполнение мероприятий по ремонту котельного оборудования и капитальному ремонту сетей тепло- и водоснабжения. На сегодняшний день освоение составляет 40% процентов.

Ежегодно предприятия коммунального комплекса района проводят активную подготовку к отопительному периоду. Исключением не стал и этот год. Теплоснабжающими организациями  в основном проведены обязательные мероприятия по промывке, опрессовке и гидравлическим испытаниям тепловых сетей,  а  ремонтные работы оборудования и сетей проводятся в плановом режиме. Освоение собственных средств организаций коммунального комплекса составляет 83%.

Подготовка жилищного фонда ведется Управляющими организациями и ТСЖ района (средний процент по району 99%). В ходе подготовки за счет средств собственников ведутся следующие основные работы:

- промывка и опрессовка систем отопления  в домах;

- комплекс работ по ремонту кровель;

- замена внутридомовых систем отопления;

- ремонт запорной арматуры;

- работы по закрытию теплового контура, в том числе ремонт подъездов, замена входных зон, остекление, мероприятия по энергосбережению.

На объектах социальной сфере также проводятся запланированные работы по подготовке к зиме, основные работы ведутся по сетям теплоснабжения и ревизии запорной арматуры.

Информация о расчетах предприятий жилищно-коммунального хозяйства за топливно- энергетические ресурсы

На 20.09.2016 года организациями коммунального комплекса задолженность за ТЭР перед основными поставщиками, без выставленных счетов за сентябрь, составляет 168,78 млн.руб. (на 01.10.2015 годов задолженность была на 32 % меньше и составляла 100,06 млн.руб.)

Текущая задолженность:ОАО «НОВАТЭК-Челябинск» - 95,90 млн.ру

- ОАО «Газпром газораспределение Челябинск"» - 20,45 млн.руб.;

- ОАО «Челябэнергосбыт» - 41,96 млн.руб.;

- Поставщики угля – 2,37 млн.руб.;

- Поставщики мазута – 8,10 млн.руб,

Основными должниками за ТЭР являются:

ООО «Урал Энерго Девелопмент» - 91,81 млн. руб.;

Новатэк-Челябинск      80,12 млн.руб.

Газпром газораспр.        10,94 млн.руб.

Челябэнергосбыт           0,12 млн.руб.

ОАО «Энергосистемы» - 32,89 млн. руб.;

Новатэк-Челябинск      28,16 млн.руб.

Газпром газораспр.       4,73 млн.руб.

ООО «Горводоканал» - 29,96 млн. руб.

Челябэнергосбыт           29,96 млн.руб.

ООО «Тепловодоканал»  - 12,52 млн.руб.

Новатэк-Челябинск      5,98 млн.руб.

Газпром газораспр.       1,07 млн.руб.

Челябэнергосбыт          5,47 млн.руб.

Оставшуюся задолженность организации коммунального комплекса планируют погасить:

1) в счет денежных средств поступивших от населения, бюджетных организаций и прочих потребителей за предоставленные коммунальные услуги;

2) на возмещение выпадающих доходов от предоставления коммунальных услуг потребителям направлено письмо в апреле 2016 года на имя заместителя Председателя Правительства Челябинской области на общую сумму 30,016 млн. руб.;

Организациями коммунального комплекса ведется претензионно-исковая деятельность по взысканию дебиторской задолженности.

Задолженность населения на 01.09.2016 года  составляет 303,270 млн. руб. Сбор за коммунальные услуги по населению на 01.09.2016 года составляет 98,8 %,  за аналогичный период 2015 год составляет 98,2%