

**СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ**

**САТКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**РЕШЕНИЕ**

от 28 сентября 2022 года №260/52

 г. Сатка

О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, социальной сферы и жилищного фонда Саткинского муниципального района к работе в отопительный период 2022-2023 годов

Заслушав и обсудив информацию начальника УЖКХ администрации Саткинского муниципального района о готовности организаций жилищно-коммунального комплекса, энергетики, социальной сферы и жилищного фонда к работе в отопительный период 2022-2023 годов

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ САТКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕШАЕТ:

1. Принять к сведению:

1) информацию о готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы к работе в отопительный период 2022-2023 годов, согласно приложению №1;

2) отчет о выполнении плана организационно-технических мероприятий по подготовке теплоснабжающих, теплосетевых организаций и объектов жилого фонда Саткинского муниципального района к работе в отопительный период 2022-2023 годов, согласно приложению №2;

3) отчет о выполнении плана организационно-технических мероприятий по повышению надежности работы котельных и снижению убытков предприятий жилищно-коммунального хозяйства (реконструкции и замене неэффективных котельных, модернизации котельного оборудования и др.) к работе в отопительный период 2022-2023 годов, согласно приложению №3.

2. Рекомендовать Главам городских и сельских поселений Саткинского муниципального района и руководителям организаций коммунального комплекса, энергетики и социальной сферы взять на особый контроль завершение мероприятий по подготовке к отопительному периоду, принять меры по погашению задолженности предприятий жилищно-коммунального комплекса перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по жилищно-коммунальным вопросам и экологии (председатель Бойко С.С.).

Председатель Собрания депутатов

Саткинского муниципального района Н.П. Бурматов

Приложение №1 к Решению Собрания депутатов Саткинского муниципального района

от 28.09.2022г. №260/52

Информация о готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы к работе в отопительный период 2020-2021 годов

В Саткинском муниципальном районе утверждено постановление администрации от 18.03.2021г. №242 «О подготовке объектов ЖКХ, энергетики и социальной сферы к ОЗП 2021-2022г.г.» (копия постановления направлена в Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области).

В 2022 году специалисты Управления Ростехнадзора принимали участие в комиссионной проверке готовности объектов Саткинского муниципального района к отопительному периоду. Проведена проверка котельных, эксплуатируемых АО «Энергосистемы», ООО «Нефтехимавтоматика», ООО «ЖКХ-Бердяуш». В результате проверки на котельных ООО «Нефтехимавтоматика» выявлены нарушения, которые необходимо устранить до момента получения паспорта готовности Саткинского муниципального района.

Планы мероприятий по подготовке к ОЗП, ликвидации неэффективных котельных, графики проведения противоаварийных тренировок сформированы. Отчеты по планам мероприятий прилагаются. Объем финансирования составит 128,8 млн. рублей, из них: средства областного бюджета – 23,4 млн.руб., местного бюджета – 44,2 млн. рублей, собственные средства предприятий коммунального комплекса – 61,2 млн. рублей. Дефицит денежных средств составляет 536,6 млн. рублей. На сегодняшний день освоение составляет порядка 70%.

Выполнение работ продолжается.

Запуск котельных по поселениям начался с 8 сентября:

Саткинское городское поселение – с 08.09.2022г.

Бакальское городское поселение, Бердяушское городское поселение – с 12.09.2022г.

Межевое городское поселение, Сулеинское городское поселение – с 15.09.2022г.

Айлинское сельское поселение, Романовское сельское поселение - с 15.09.2022г.

В настоящее время из 24 котельных затоплены 23 котельные, запуск Центральной котельной г.Бакал планируется 26 сентября. Первоначально запустили тепло на объекты социальной сферы, далее – многоквартирные дома. На сегодняшний день запущено 95% объектов бюджетной сферы и 89% жилищного фонда, в домах ведутся работы по перепуску завоздушенных стояков в квартирах.

Задолженность организаций коммунального комплекса Саткинского муниципального района перед основными поставщиками топливно-энергетических ресурсов на 20.09.2022 г. составила 380,82 млн. руб. (по сравнению с аналогичным периодом на 01.09.2021 г. задолженность составляла 354,76 млн. рублей, что выше на 7,3%) в том числе:

 - за газ – 155,85 млн. руб. (с учетом транспортировки);

 - за электроэнергию – 172,46 млн. руб. (в том числе задолженность перед ПАО «Челябэнергосбыт» - 38,72 млн. рублей, ОАО МРСК Урала – 11,14 млн. рублей, ООО «Уралэнергосбыт» - 122,6 млн. рублей);

 - за мазут – 22,42 млн. руб.;

 - за уголь – 1,66 млн. руб.;

 - за воду – 28,43 млн. руб.

Из указанной задолженности 98% составляют долги предприятий, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения, теплоснабжения (предприятия Бакальского городского поселения: МУП "Водоканал-Сервис", ООО "УралЭнергоДевелопмент", МУП "Теплосервис", МУП «Водоканал», МУП «УКЖКХ» г.Бакала, ООО «НЕФТЕХИМАВТОМАТИКА-С»; предприятия Межевого городского поселения: ООО «КОНиС» и ООО «КОНиС-1»; предприятие Бердяушского городского поселения: ООО "ЖКХ-Бердяуш").

Причинами роста задолженности за топливно- энергетические ресурсы являются:

 - высокий уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры, и как следствие, высокие потери коммунальных ресурсов и недополученные доходы;

 - ограничение в соответствии со сценарными условиями роста тарифов (дисбаланс индексов роста тарифов);

 - снижение полезного отпуска тепловой энергии;

 - снижение платежеспособности населения в следствии изменения экономической ситуации в стране под влиянием внешних угроз;

 - изменения ценовой политики со стороны поставщиков энергоносителей (мазут, уголь) и поставщиков химреагентов.

**Погашение образовавшейся задолженности предполагается за счет:**

 **-** текущих платежей, поступивших от населения, бюджетных организаций и прочих потребителей за предоставленные коммунальные услуги;

 - -средств, взысканных в ходе проведенной претензионно-исковой деятельности по взысканию дебиторской задолженности: по Саткинскому муниципальному району за 6 месяцев 2022 года подано 2 085 исков на сумму 150,836 млн. руб.;

 - проведение инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности с составлением актов сверки расчетов и обоснованием причин ее образования и сроков погашения задолженности;

 - установление сумм задолженности с истекшими сроками исковой давности и принятие мер к ее списанию;

 - проведение заседаний комиссий администрации района и администрациями городских и сельских поселений по снижению дебиторской и кредиторской задолженностей.

Саткинскому муниципальному району распоряжением Правительства Челябинской области от 28.07.2021 года № 581-рп и от 05.07.2022 года «О направлении средств», выделена финансовая помощь в виде дотаций в размере 73,099 млн. рублей.

Данный объем средств направлен организациям коммунального комплекса Саткинского муниципального района в виде субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с частичным погашением задолженности за топливно-энергетические ресурсы.

Задолженность населения на 01.09.2022 года составляет 796,81 млн. руб. На 01.09.2021 года задолженность составляла 786,82 млн. руб. (рост задолженности составил 1,2 %).

В ходе проведенной претензионно-исковой деятельности по взысканию дебиторской задолженности по Саткинскому муниципальному району за 6 месяцев 2022 года подано 1 951 исков на сумму 33,4 млн. рублей. Выиграно 1 264 иска на сумму 22,3 млн. рублей. Взыскано на 1 августа 2022 года 9,9 млн. рублей.

За 2021 год подано 3 378 исков на сумму 244,01 млн. рублей. Взыскано на 01.01.2022 года 238,45 млн.рублей по 3 301 иску.

Объем невозможной к взысканию задолженности, подтвержденной судебными решениями, составляет 104 млн.рублей по теплоснабжению и 32 млн.рублей по водоснабжению.

|  |
| --- |
| Приложение №2 к Решению Собрания депутатов Саткинского муниципального района от 28.09.2022г. №260/52**Отчет об исполнении плана организационно-технических мероприятий по подготовке теплоснабжающих, теплосетевых организаций и объектов жилого фонда Саткинского муниципального района к работе в отопительный период 2022- 2023 годов****тыс.руб** |
| Планируемые мероприятия | Определено финансированием, в том числе: | Выполнено на 01.09.2022 |
| **Всего** | областной бюджет | местный бюджет | собственные средства предприятий | **Всего** | областной бюджет | местный бюджет | собственные средства предприятий |
| **ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ** | **37 682,265** | **35,000** | **7 033,386** | **30 613,879** | **34 324,616** | **35,000** | **4 865,737** | **29 423,879** |
| **Саткинское городское поселение** | **23 681,493** | **0,000** | **2 637,937** | **21 043,556** | **23 681,493** | **0,000** | **2 637,937** | **21 043,556** |
| Подготовка центральной котельной к ОЗП | **9 820,596** |   |   | 9 820,596 | **9 820,596** |   |   | 9 820,596 |
| Подготовка тепловых пунктов, колодцев к отопительному сезону | **3 738,838** |   |   | 3 738,838 | **3 738,838** |   |   | 3 738,838 |
| Текущее обслуживание и ремонт теплотрасс | **7 484,122** |   |   | 7 484,122 | **7 484,122** |   |   | 7 484,122 |
| Капитальный ремонт теплотрассы диаметр 530 мм г. Сатка, ул. Торговая,8 - ул. Спартака, 8, от ТУ-1 через ткЗ, ТКС5, ТКС7 до ТК9 (участок от СК-1 до ТКЗ) | **2 637,937** |   | 2 637,937 |   | **2 637,937** |   | 2 637,937 |   |
| **Бакальское городское поселение** | **5 875,000** | **0,000** | **370,000** | **5 505,000** | **4 685,000** | **0,000** | **370,000** | **4 315,000** |
| Реконструкция участка тепловой сети от 1ТК 26 до д/сада №45 (Калинина, 2) | **1 000,000** |   |   | 1 000,000 | **500,000** |   |   | 500,000 |
| Реконструкция участка тепловой сети от насосной станции Центрального района до гаража ПУ-31 | **300,000** |   |   | 300,000 | **50,000** |   |   | 50,000 |
| Реконструкция участка тепловой сети от 2ТУ 79 до 2ТУ 108 к Титова, 10 | **900,000** |   |   | 900,000 | **560,000** |   |   | 560,000 |
| Реконструкция участка тепловой сети от 2ТУ 126 до 2ТУ 127 до Трегубенковых, 4, 5 | **500,000** |   |   | 500,000 | **400,000** |   |   | 400,000 |
| Реконструкция участка тепловой сети от 2ТУ 121 до 2ТУ 122 к Титова, 8 | **800,000** |   |   | 800,000 | **800,000** |   |   | 800,000 |
| Гидравлическая регулировка тепловых сетей | **1 300,000** |   |   | 1 300,000 | **1 300,000** |   |   | 1 300,000 |
| Замена задвижки на БМК "Калининская" | **500,000** |   |   | 500,000 | **500,000** |   |   | 500,000 |
| Поверка приборов учета потребления газа в котельной п. Рудничный | **15,000** |   |   | 15,000 | **15,000** |   |   | 15,000 |
| Реконструкция узла учета в котельной п. Иркускан | **370,000** |   | 370,000 |   | **370,000** |   | 370,000 |   |
| Капитальный ремонт участка теплотрассы от д. №7 по ул. Советской до д. №15 по ул. Интернациональной в п. Рудничный | **100,000** |   |   | 100,000 | **100,000** |   |   | 100,000 |
| Капитальный ремонт участка теплотрассы от котельной п. Иркускан до д. №13 по ул. Некрасова | **40,000** |   |   | 40,000 | **40,000** |   |   | 40,000 |
| Промывка теплообменников в котельных п. Иркускан, п. Рудничный | **50,000** |   |   | 50,000 | **50,000** |   |   | 50,000 |
| **Межевое городское поселение** | **4 860,449** | **35,000** | **4 025,449** | **800,000** | **2 692,800** | **35,000** | **1 857,800** | **800,000** |
| Подготовка котельной п. Межевой к ОЗП | **800,000** |   |   | 800,000 | **800,000** |   |   | 800,000 |
| Подготовка котельной Синегорья к ОЗП | **35,000** | 35,000 |   |   | **35,000** | 35,000 |   |   |
| Капитальный ремонт ТС, ГВС, ХВС от ТК-2 по ул. Молодежная | **1 857,800** |   | 1 857,800 |   | **1 857,800** |   | 1 857,800 |   |
| Капитальный ремонт трубопровода ГВС по ул. Шахтерская | **1 207,644** |   | 1 207,644 |   | **0,000** |   |   |   |
| Капитальный ремонт теплообменных аппаратов №1 и №3 на газовой котельной п. Межевой | **960,005** |   | 960,005 |   | **0,000** |   |   |   |
| **Бердяушское городское поселение** | **2 000,323** | **0,000** | **0,000** | **2 000,323** | **2 000,323** | **0,000** | **0,000** | **2 000,323** |
| Подготовка угольных котельных к ОЗП | **121,114** |   |   | 121,114 | **121,114** |   |   | 121,114 |
| Подготовка центральной котельной к ОЗП | **1 822,209** |   |   | 1 822,209 | **1 822,209** |   |   | 1 822,209 |
| Ревизия запорной арматуры теплотрасс п. Жукатау | **12,000** |   |   | 12,000 | **12,000** |   |   | 12,000 |
| Подготовка котельной Локомотивного депо к ОЗП | **45,000** |   |   | 45,000 | **45,000** |   |   | 45,000 |
| **Сулеинское городское поселение** | **315,000** | **0,000** | **0,000** | **315,000** | **315,000** | **0,000** | **0,000** | **315,000** |
| Текущий ремонт оборудования котельной | **225,000** |   |   | 225,000 | **225,000** |   |   | 225,000 |
| Замена трубы ф114 мм (10 м), ф89 мм (10 м), задвижек на котельной | **40,000** |   |   | 40,000 | **40,000** |   |   | 40,000 |
| Замена задвижек на теплотрассах ул. Комсомольская, Есенина | **50,000** |   |   | 50,000 | **50,000** |   |   | 50,000 |
| **Айлинское сельское поселение** | **650,000** | **0,000** | **0,000** | **650,000** | **650,000** | **0,000** | **0,000** | **650,000** |
| Экспертиза дымовой трубы котельной | **0,000** |   |   |   | **0,000** |   |   |   |
| Текущий ремонт оборудования котельной | **650,000** |   |   | 650,000 | **650,000** |   |   | 650,000 |
| **Романовское сельское поселение** | **300,000** | **0,000** | **0,000** | **300,000** | **300,000** | **0,000** | **0,000** | **300,000** |
| Подготовка котельных к ОЗП | **250,000** |   |   | 250,000 | **250,000** |   |   | 250,000 |
| Ремонт тепловых сетей п. Чулковка | **50,000** |   |   | 50,000 | **50,000** |   |   | 50,000 |
| **ВОДОСНАБЖЕНИЕ** | **44 798,863** | **14 119,600** | **16 251,478** | **14 427,785** | **20 143,597** | **0,000** | **6 665,911** | **13 477,686** |
| **Саткинское городское поселение** | **13 675,511** | **0,000** | **2 852,000** | **10 823,511** | **10 534,271** | **0,000** | **580,859** | **9 953,412** |
| Разработка и утверждение документации безопасности Саткинского городского водохранилища | **550,000** |   | 550,000 |  | **0,000** |   |   |  |
| Содержание противопожарных пирсов в Саткинском городском поселении | **542,000** |   | 542,000 |  | **329,660** |   | 329,660 |  |
| Текущее содержание ГТС на реке Большая Сатка | **1 600,000** |   | 1 600,000 |  | **251,199** |   | 251,199 |  |
| Текущее содержание гидротехнического сооружения - пруда на реке Карга | **100,000** |   | 100,000 |  | **0,000** |   |   |  |
| Разработка ПСД зоны санитарной охраны в п. Черная речка, М. Бердяуш и сопровождение прохождения экспертизы | **60,000** |   | 60,000 |  | **0,000** |   |   |  |
| Реконструкция скорого фильтра №3 (1-я очередь) с устройством водовоздушной промывки ФС | **1 195,848** |   |   | 1 195,848 | **358,754** |   |   | 358,754 |
| Текущий ремонт фильтров 1-ой и 2-ой очереди ФС | **263,829** |   |   | 263,829 | **263,829** |   |   | 263,829 |
| ППР оборудования | **408,151** |   |   | 408,151 | **408,151** |   |   | 408,151 |
| Текущее обслуживание и ремонт колодцев и водоразборных колонок | **1 622,374** |   |   | 1 622,374 | **1 622,374** |   |   | 1 622,374 |
| Текущее обслуживание, ремонт и замена пожарных гидрантов | **623,935** |   |   | 623,935 | **623,935** |   |   | 623,935 |
| Ревизия, ремонт и замена запорной арматуры | **1 093,147** |   |   | 1 093,147 | **1 093,147** |   |   | 1 093,147 |
| Текущий ремонт и содержание ГТС оз. Зюраткуль, питьевого водохранилища | **209,873** |   |   | 209,873 | **209,873** |   |   | 209,873 |
| Текущее обслуживание и ремонт водоводов | **4 969,350** |   |   | 4 969,350 | **4 969,350** |   |   | 4 969,350 |
| Текущее содержание и ремонт оборудования насосных станций  | **437,004** |   |   | 437,004 | **404,000** |   |   | 404,000 |
| **Бакальское городское поселение** | **16 821,861** | **4 339,096** | **10 465,265** | **2 017,500** | **6 750,552** | **0,000** | **4 733,052** | **2 017,500** |
| Капитальный ремонт водовода по ул. Трегубенковых | **985,223** |   | 985,223 |   | **958,223** |   | 958,223 |   |
| Капитальный ремонт разводящего коллектора насосной станции 2-го подъема г. Бакала | **273,100** |   | 273,100 |   | **273,100** |   | 273,100 |   |
| Капитальный ремонт лаборатории, в том числе с заменой оборудования для хим. и бак. лаборатории | **2 600,000** |   | 2 600,000 |   | **2 600,000** |   | 2 600,000 |   |
| Разработка и утверждение проекта ЗСО | **600,000** |   | 600,000 |   | **600,000** |   | 600,000 |   |
| Подготовка ОФС, ГТС, насосных станций 1-го, 2-го подъема, Шахтной насосной | **2 017,500** |   |   | 2 017,500 | **2 017,500** |   |   | 2 017,500 |
| Капитальный ремонт водовода по ул. Ленина, д.д. №№5-15 Бакальского городского поселения | **2 493,835** | 2 469,146 | 24,689 |   | **0,000** |   |   |   |
| Капитальный ремонт водовода по ул. Титова г. Бакал | **1 093,460** | 1 082,635 | 10,825 |   | **0,000** |   |   |   |
| Наружные сети водопровода г. Бакал (водовод по ул. Пугачева - ул. Октябрьская) | **795,188** | 787,315 | 7,872 |   | **0,000** |   |   |   |
| Капитальный ремонт водовода по ул. Ленина, от ж/д №56 до ж/д №70 | **2 438,174** |   | 2 438,174 |   | **0,000** |   |   |   |
| Ремонт водовода к Интернату | **301,729** |   | 301,729 |   | **301,729** |   | 301,729 |   |
| Капитальный ремонт водовода по ул. Партизанская в г. Бакал | **699,038** |   | 699,038 |   | **0,000** |   |   |   |
| Капитальный ремонт системы обеззараживания питьевой воды на отстойно-фильтровальной станции г. Бакала | **2 524,614** |   | 2 524,614 |   | **0,000** |   |   |   |
| **Межевое городское поселение** | **11 787,717** | **9 780,504** | **599,213** | **1 408,000** | **1 628,000** | **0,000** | **300,000** | **1 328,000** |
| Текущий ремонт запорной арматуры и оборудования водозаборных сооружений, текущий ремонт запорной арматуры водоводов | **1 200,000** |   |   | 1 200,000 | **1 200,000** |   |   | 1 200,000 |
| Разработка ПСД на модернизацию (реконструкцию) водозаборных сооружений п. Межевой | **7 830,107** | 7 751,185 | 78,922 |   | **0,000** |   |   |   |
| Капитальный ремонт муниципальных сетей водоснабжения в п. Межевом (водопровод от резервуара до ВК-2 в п. Межевой) | **1 452,690** | 1 438,308 | 14,382 |   | **0,000** |   |   |   |
| Капитальный ремонт муниципальных сетей водоснабжения в п. Межевом (водопровод от ВК-5 главного водовода до ВК-106 по ул. Толстого в п. Межевой) | **596,920** | 591,010 | 5,910 |   | **0,000** |   |   |   |
| Капитальный ремонт напорного водовода от водозаборных сооружений до п. Ваняшкино | **500,000** |   | 500,000 |   | **300,000** |   | 300,000 |   |
| Текущий ремонт оборудования, запорной арматуры очистных сооружений, канализационных сетей | **128,000** |   |   | 128,000 | **128,000** |   |   | 128,000 |
| Разработка проекта НДС, оформление, разрешения на сброс сточных вод в р. Ай на очистных сооружениях | **80,000** |   |   | 80,000 | **0,000** |   |   |   |
| **Бердяушское городское поселение** | **108,774** | **0,000** | **0,000** | **108,774** | **108,774** | **0,000** | **0,000** | **108,774** |
| Мероприятия по улучшению качества питьевой воды (хлорирование) | **108,774** |   |   | 108,774 | **108,774** |   |   | 108,774 |
| **Сулеинское городское поселение** | **70,000** | **0,000** | **0,000** | **70,000** | **70,000** | **0,000** | **0,000** | **70,000** |
| Замена водовода с заменой задвижек у д. №17 по ул. Есенина | **70,000** |   |   | 70,000 | **70,000** |   |   | 70,000 |
| **Айлинское сельское поселение** | **2 335,000** | **0,000** | **2 335,000** | **0,000** | **1 052,000** | **0,000** | **1 052,000** | **0,000** |
| Разработка проектно-сметной документации ЗСО и прохождение Государственной экспертизы | **1 153,000** |   | 1 153,000 |   | **0,000** |   |   |   |
| Замена водовода по ул. Микрорайон в д. Петромихайловка | **482,000** |   | 482,000 |   | **482,000** |   | 482,000 |   |
| Ремонт водовода ХВС от ул. Гагарина д. 6 до ул. Камення д. 10 | **320,000** |   | 320,000 |   | **320,000** |   | 320,000 |   |
| Ремонт водовода ХВС от ул. Окраинная от д. 3а до д. 6 | **250,000** |   | 250,000 |   | **250,000** |   | 250,000 |   |
| Приобретение насоса ЭЦВ 5-10-80 | **130,000** |   | 130,000 |   | **0,000** |   |   |   |
| **ВОДООТВЕДЕНИЕ** | **7 373,547** | **0,000** | **5 265,700** | **2 107,847** | **3 010,800** | **0,000** | **1 000,000** | **2 010,800** |
| **Саткинское городское поселение** | **1 871,315** | **0,000** | **0,000** | **1 871,315** | **1 792,268** | **0,000** | **0,000** | **1 792,268** |
| Подготовка очистных сооружеий к ОЗП | 1 090,282 |   |   | 1 090,282 | 1 090,282 |   |   | 1 090,282 |
| Текущее обслуживание и ремонт оборудования канализационных насосных станций | 193,352 |   |   | 193,352 | 193,352 |   |   | 193,352 |
| Замена насоса К80/50-200 (доочистка) на тепловой с масляной смазкой К80/50-200 15 кВт, 3000 об/мин | 125,124 |   |   | 125,124 | 125,124 |   |   | 125,124 |
| Замена поворотного затвора ф600 мм на скором фильтре № 2 | 217,634 |   |   | 217,634 | 217,634 |   |   | 217,634 |
| Замена поворотного затвора ф500 мм на насосе 400Д190 №2 | 165,876 |   |   | 165,876 | 165,876 |   |   | 165,876 |
| Ремонт "Сети канализационные внешние к жилому дому город Сатка, ул. Западный м-он дом 2" от КК-36 до КК-36А | 42,853 |   |   | 42,853 | 0,000 |   |   |   |
| Ремонт сети водопровода наружного к жилому дому г. Сатка Западный мкр-н, ул. 40 лет Победы 20, от ПГ-144 до ввода в дом | 36,193 |   |   | 36,193 | 0,000 |   |   |   |
| **Сулеинское городское поселение** | **5 265,700** | **0,000** | **5 265,700** | **0,000** | **1 000,000** | **0,000** | **1 000,000** | **0,000** |
| Капитальный ремонт канализационных сетей от детского сада до СОШ п. Сулея | **512,600** |   | 512,600 |   | **0,000** |   |   |   |
| Проектирование станции биологической очистки п. Сулея | **4 753,100** |   | 4 753,100 |   | **1 000,000** |   | 1 000,000 |   |
| **Бердяушское городское поселение** | **236,532** | **0,000** | **0,000** | **236,532** | **218,532** | **0,000** | **0,000** | **218,532** |
| Приобретение баков хлораторной на очистные сооружения п. Жукатау | **10,000** |   |   | 10,000 | **0,000** |   |   |   |
| Установка эл.счетчика и пускового оборудования на очистные сооружения п. Жукатау | **8,000** |   |   | 8,000 | **0,000** |   |   |   |
| Замена задвижек ДУ 50 | **6,500** |   |   | 6,500 | **6,500** |   |   | 6,500 |
| Подготовка очистных сооружений п. Бердяуш к ОЗП | **212,032** |   |   | 212,032 | **212,032** |   |   | 212,032 |
| **ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ** | **370,000** | **0,000** | **370,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| **Романовское сельское поселение** | **370,000** | **0,000** | **370,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| Модернизация системы электроснабжения  | **250,000** |   | 250,000 |   | **0,000** |   |   |   |
| Разработка ПСД на строительство электрической сети до карьера "Романовское месторождение мрамора" | **120,000** |   | 120,000 |   | **0,000** |   |   |   |
| **ЖИЛОЙ ФОНД, БЮДЖЕТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ГАЗОСНАБЖЕНИЕ** | **38 540,899** | **9 232,014** | **15 251,335** | **14 057,550** | **31 329,535** | **9 232,014** | **8 039,971** | **14 057,550** |
| **Саткинское городское поселение** | **21 409,185** | **0,000** | **9 743,535** | **11 665,650** | **17 116,669** | **0,000** | **5 451,019** | **11 665,650** |
| Аварийно-диспетчерское обслуживание объектов газового хозяйства | **839,000** |   | 839,000 |   | **551,477** |   | 551,477 |   |
| Техническое обслуживание объектов газового хозяйства | **772,000** |   | 772,000 |   | **513,961** |   | 513,961 |   |
| Обслуживание аварийно-спасательным формированием объектов газового хозяйства | **4 020,000** |   | 4 020,000 |   | **2 676,876** |   | 2 676,876 |   |
| Содержание газовых сетей г. Сатка, п . Межевой, п. Чулковка | **2 089,180** |   | 2 089,180 |   | **400,000** |   | 400,000 |   |
| Ремонт ГРП-6 по адресу: г. Сатка, ул. Свободы, д.10 | **714,650** |   | 714,650 |   | **0,000** |   |   |   |
| Подготовка котельного оборудования МАУ ДОЛ "Уралец" | **202,324** |   | 202,324 |   | **202,324** |   | 202,324 |   |
| Замена деревянных оконных и балконных блоков на блоки из ПВХ профиля, замена дверей в МАУ ДОЛ "Уралец" | **668,258** |   | 668,258 |   | **668,258** |   | 668,258 |   |
| Ремонт поврежденного газопровода низкого давления, выход из земли по адресу: г. Сатка, ул. Советская, д. 13 | **116,624** |   | 116,624 |   | **116,624** |   | 116,624 |   |
| Подготовка многоквартирных домов к отопительному периоду | **11 335,650** |   |   | 11 335,650 | **11 335,650** |   |   | 11 335,650 |
| Профилактический ремонт или замена запорной арматуры, воздухоотводчиков ГБУЗ "Районная больница г. Сатка" | **95,000** |   |   | 95,000 | **95,000** |   |   | 95,000 |
| Замена трубопроводов горячего и холодного водоснабжения, теплоснабжения в ГБУЗ "Районная больница г. Сатка" | **235,000** |   |   | 235,000 | **235,000** |   |   | 235,000 |
| Замена футляра в газопроводе низкого давления к жилому дому № 19 по ул. 50 лет ВЛКСМ, г. Сатка | **321,499** |   | 321,499 |   | **321,499** |   | 321,499 |   |
| **Бакальское городское поселение** | **10 892,014** | **8 602,014** | **2 290,000** | **0,000** | **8 740,966** | **8 602,014** | **138,952** | **0,000** |
| Ремонт квартиры | **400,000** |   | 400,000 |   | **0,000** |   |   |   |
| Подготовка бюджетных учреждений к ОЗП | **8 602,014** | 8 602,014 |   |   | **8 602,014** | 8 602,014 |   |   |
| Техническое обслуживание и ремонт объектов газового хозяйства г. Бакала | **1 890,000** |   | 1 890,000 |   | **138,952** |   | 138,952 |   |
| **Межевое городское поселение** | **3 488,500** | **630,000** | **790,100** | **2 068,400** | **3 063,400** | **630,000** | **365,000** | **2 068,400** |
| Техническое обслуживание и ремонт объектов газового хозяйства п. Межевой | **790,100** |   | 790,100 |   | **365,000** |   | 365,000 |   |
| Подготовка объектов бюджетной сферы к ОЗП | **630,000** | 630,000 |   |   | **630,000** | 630,000 |   |   |
| Подготовка многоквартирных домов к отопительному периоду | **2 068,400** |   |   | 2 068,400 | **2 068,400** |   |   | 2 068,400 |
| **Сулеинское городское поселение** | **276,700** | **0,000** | **172,700** | **104,000** | **134,000** | **0,000** | **30,000** | **104,000** |
| Подготовка многоквартирных домов к отопительному периоду | **104,000** |   |   | 104,000 | **104,000** |   |   | 104,000 |
| Техническое обслуживание и ремонт объектов газового хозяйства п. Сулея | **172,700** |   | 172,700 |   | **30,000** |   | 30,000 |   |
| **Айлинское сельское поселение** | **2 199,500** | **0,000** | **2 005,000** | **194,500** | **2 199,500** | **0,000** | **2 005,000** | **194,500** |
| Ремонт системы отопления МКУ "Айлинская ЦКС" | **2 005,000** |   | 2 005,000 |   | **2 005,000** |   | 2 005,000 |   |
| Подготовка многоквартирных домов к отопительному периоду | **194,500** |   |   | 194,500 | **194,500** |   |   | 194,500 |
| **Романовское сельское поселение** | **275,000** | **0,000** | **250,000** | **25,000** | **75,000** | **0,000** | **50,000** | **25,000** |
| Подготовка многоквартирных домов к отопительному периоду | **25,000** |   |   | 25,000 | **25,000** |   |   | 25,000 |
| Техническое обслуживание и ремонт объектов газового хозяйства с. Романовка | **250,000** |   | 250,000 |   | **50,000** |   | 50,000 |   |
| ***ВСЕГО:*** | ***128 765,574*** | ***23 386,614*** | ***44 171,899*** | ***61 207,061*** | ***88 808,548*** | ***9 267,014*** | ***20 571,619*** | ***58 969,915*** |
| Саткинское городское поселение | **60 637,504** | **0,000** | **15 233,472** | **45 404,032** | **53 124,701** | **0,000** | **8 669,815** | **44 454,886** |
| Бакальское городское поселение | **33 588,875** | **12 941,110** | **13 125,265** | **7 522,500** | **20 176,518** | **8 602,014** | **5 242,004** | **6 332,500** |
| Межевое городское поселение | **20 136,666** | **10 445,504** | **5 414,762** | **4 276,400** | **7 384,200** | **665,000** | **2 522,800** | **4 196,400** |
| Бердяушское городское поселение | **2 345,629** | **0,000** | **0,000** | **2 345,629** | **2 327,629** | **0,000** | **0,000** | **2 327,629** |
| Сулеинское городское поселение | **5 927,400** | **0,000** | **5 438,400** | **489,000** | **1 519,000** | **0,000** | **1 030,000** | **489,000** |
| Айлинское сельское поселение | **5 184,500** | **0,000** | **4 340,000** | **844,500** | **3 901,500** | **0,000** | **3 057,000** | **844,500** |
| Романовское сельское поселение | **945,000** | **0,000** | **620,000** | **325,000** | **375,000** | **0,000** | **50,000** | **325,000** |

Приложение №3 к Решению Собрания депутатов Саткинского муниципального района

от 28.09.2022г. №260/52

**Отчет об исполнении плана организационно-технических мероприятий по повышению эффективности работы котельных и снижению убытков предприятий жилищно-коммунального хозяйства на 2022- 2023 годы**

**тыс. руб.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Планируемые мероприятия | Определено финансированием, в том числе: | Выполнено на 01.09.22 |
| **Всего** | областной бюджет | местный бюджет | собственные средства предприятий | **Всего** | областной бюджет | местный бюджет | собственные средства предприятий |
| **ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ** | **12 678,386** | **0,000** | **7 033,386** | **5 645,000** | **9 320,737** | **0,000** | **4 865,737** | **4 455,000** |
| **Саткинское городское поселение** | **2 637,937** | **0,000** | **2 637,937** | **0,000** | **2 637,937** | **0,000** | **2 637,937** | **0,000** |
| Капитальный ремонт теплотрассы диаметр 530 мм г. Сатка, ул. Торговая,8 - ул. Спартака, 8, от ТУ-1 через ткЗ, ТКС5, ТКС7 до ТК9 (участок от СК-1 до ТКЗ) | 2 637,937 |   | 2 637,937 |   | 2 637,937 |   | 2 637,937 |   |
| **Бакальское городское поселение** | **5 875,000** | **0,000** | **370,000** | **5 505,000** | **4 685,000** | **0,000** | **370,000** | **4 315,000** |
| Реконструкция участка тепловой сети от 1ТК 26 до д/сада №45 (Калинина, 2) | **1 000,000** |   |   | 1 000,000 | **500,000** |   |   | 500,000 |
| Реконструкция участка тепловой сети от насосной станции Центрального района до гаража ПУ-31 | **300,000** |   |   | 300,000 | **50,000** |   |   | 50,000 |
| Реконструкция участка тепловой сети от 2ТУ 79 до 2ТУ 108 к Титова, 10 | **900,000** |   |   | 900,000 | **560,000** |   |   | 560,000 |
| Реконструкция участка тепловой сети от 2ТУ 126 до 2ТУ 127 до Трегубенковых, 4, 5 | **500,000** |   |   | 500,000 | **400,000** |   |   | 400,000 |
| Реконструкция участка тепловой сети от 2ТУ 121 до 2ТУ 122 к Титова, 8 | **800,000** |   |   | 800,000 | **800,000** |   |   | 800,000 |
| Гидравлическая регулировка тепловых сетей | **1 300,000** |   |   | 1 300,000 | **1 300,000** |   |   | 1 300,000 |
| Замена задвижки на БМК "Калининская" | **500,000** |   |   | 500,000 | **500,000** |   |   | 500,000 |
| Поверка приборов учета потребления газа в котельной п. Рудничный | **15,000** |   |   | 15,000 | **15,000** |   |   | 15,000 |
| Реконструкция узла учета в котельной п. Иркускан | **370,000** |   | 370,000 |   | **370,000** |   | 370,000 |   |
| Капитальный ремонт участка теплотрассы от д. №7 по ул. Советской до д. №15 по ул. Интернациональной в п. Рудничный | **100,000** |   |   | 100,000 | **100,000** |   |   | 100,000 |
| Капитальный ремонт участка теплотрассы от котельной п. Иркускан до д. №13 по ул. Некрасова | **40,000** |   |   | 40,000 | **40,000** |   |   | 40,000 |
| Промывка теплообменников в котельных п. Иркускан, п. Рудничный | **50,000** |   |   | 50,000 | **50,000** |   |   | 50,000 |
| **Межевое городское поселение** | **4 025,449** | **0,000** | **4 025,449** | **0,000** | **1 857,800** | **0,000** | **1 857,800** | **0,000** |
| Капитальный ремонт ТС, ГВС, ХВС от ТК-2 по ул. Молодежная | **1 857,800** |   | 1 857,800 |   | **1 857,800** |   | 1 857,800 |   |
| Капитальный ремонт трубопровода ГВС от д.9 до д. 25 по ул. Шахтерская | **1 207,644** |   | 1 207,644 |   | **0,000** |   |   |   |
| Капитальный ремонт теплообменных аппаратов №1 и №3 на газовой котельной п. Межевой | **960,005** |   | 960,005 |   | **0,000** |   |   |   |
| **Сулеинское городское поселение** | **90,000** | **0,000** | **0,000** | **90,000** | **90,000** | **0,000** | **0,000** | **90,000** |
| Замена трубы ф114 мм (10 м), ф89 мм (10 м), задвижек на котельной | **40,000** |   |   | 40,000 | **40,000** |   |   | 40,000 |
| Замена задвижек на теплотрассах ул. Комсомольская, Есенина | **50,000** |   |   | 50,000 | **50,000** |   |   | 50,000 |
| **Романовское сельское поселение** | **50,000** | **0,000** | **0,000** | **50,000** | **50,000** | **0,000** | **0,000** | **50,000** |
| Ремонт тепловых сетей п. Чулковка | **50,000** |   |   | 50,000 | **50,000** |   |   | 50,000 |
| **ВОДОСНАБЖЕНИЕ** | **14 077,205** | **6 368,415** | **6 442,942** | **1 265,848** | **3 540,806** | **0,000** | **3 112,052** | **428,754** |
| **Саткинское городское поселение** | **1 195,848** | **0,000** | **0,000** | **1 195,848** | **358,754** | **0,000** | **0,000** | **358,754** |
| Реконструкция скорого фильтра №3 (1-я очередь) с устройством водовоздушной промывки ФС | **1 195,848** |   |   | 1 195,848 | **358,754** |   |   | 358,754 |
| **Бакальское городское поселение** | **9 079,747** | **4 339,096** | **4 740,651** | **0,000** | **1 560,052** | **0,000** | **1 560,052** | **0,000** |
| Капитальный ремонт водовода по ул. Трегубенковых | **985,223** |   | 985,223 |   | **985,223** |   | 985,223 |   |
| Капитальный ремонт разводящего коллектора насосной станции 2-го подъема г. Бакала | **273,100** |   | 273,100 |   | **273,100** |   | 273,100 |   |
| Капитальный ремонт водовода по ул. Ленина, д.д. №№5-15 Бакальского городского поселения | **2 493,835** | 2 469,146 | 24,689 |   | **0,000** |   |   |   |
| Капитальный ремонт водовода по ул. Титова г. Бакал | **1 093,460** | 1 082,635 | 10,825 |   | **0,000** |   |   |   |
| Наружные сети водопровода г. Бакал (водовод по ул. Пугачева - ул. Октябрьская) | **795,188** | 787,315 | 7,872 |   | **0,000** |   |   |   |
| Капитальный ремонт водовода по ул. Ленина, от ж/д №56 до ж/д №70 | **2 438,174** |   | 2 438,174 |   | **0,000** |   |   |   |
| Ремонт водовода к Интернату | **301,729** |   | 301,729 |   | **301,729** |   | 301,729 |   |
| Капитальный ремонт водовода по ул. Партизанская в г. Бакал | **699,038** |   | 699,038 |   | **0,000** |   |   |   |
| **Межевое городское поселение** | **2 549,610** | **2 029,319** | **520,291** | **0,000** | **500,000** | **0,000** | **500,000** | **0,000** |
| Капитальный ремонт муниципальных сетей водоснабжения в п. Межевом (водопровод от резервуара до ВК-2 в п. Межевой) | **1 452,690** | 1 438,308 | 14,382 |   | **0,000** |   |   |   |
| Капитальный ремонт муниципальных сетей водоснабжения в п. Межевом (водопровод от ВК-5 главного водовода до ВК-106 по ул. Толстого в п. Межевой) | **596,920** | 591,010 | 5,910 |   | **0,000** |   |   |   |
| Капитальный ремонт напорного водовода от водозаборных сооружений до п. Ваняшкино | **500,000** |   | 500,000 |   | **500,000** |   | 500,000 |   |
| **Сулеинское городское поселение** | **70,000** | **0,000** | **0,000** | **70,000** | **70,000** | **0,000** | **0,000** | **70,000** |
| Замена водовода с заменой задвижек у д. №17 по ул. Есенина | **70,000** |   |   | 70,000 | **70,000** |   |   | 70,000 |
| **Айлинское сельское поселение** | **1 182,000** | **0,000** | **1 182,000** | **0,000** | **1 052,000** | **0,000** | **1 052,000** | **0,000** |
| Замена водовода по ул. Микрорайон в д. Петромихайловка | **482,000** |   | 482,000 |   | **482,000** |   | 482,000 |   |
| Ремонт водовода ХВС от ул. Гагарина д. 6 до ул. Камення д.10 | **320,000** |   | 320,000 |   | **320,000** |   | 320,000 |   |
| Ремонт водовода ХВС от ул. Окраинная от д. 3а до д. 6 | **250,000** |   | 250,000 |   | **250,000** |   | 250,000 |   |
| Приобретение насоса ЭЦВ 5-10-80 | **130,000** |   | 130,000 |   | **0,000** |   |   |   |
| **ВОДООТВЕДЕНИЕ** | **5 484,370** | **0,000** | **5 265,700** | **218,670** | **1 131,624** | **0,000** | **1 000,000** | **131,624** |
| **Саткинское городское поселение** | **204,170** | **0,000** | **0,000** | **204,170** | **125,124** | **0,000** | **0,000** | **125,124** |
| Замена насоса К80/50-200 (доочистка) на тепловой с масляной смазкой К80/50-200 15 кВт, 3000 об/мин | **125,124** |   |   | 125,124 | **125,124** |   |   | 125,124 |
| Ремонт "Сети канализационные внешние к жилому дому город Сатка, ул. Западный м-он дом 2" от КК-36 до КК-36А | **42,853** |   |   | 42,853 | **0,000** |   |   |   |
| Ремонт сети водопровода наружного к жилому дому г. Сатка Западный мкр-н, ул. 40 лет Победы 20, от ПГ-144 до ввода в дом | **36,193** |   |   | 36,193 | **0,000** |   |   |   |
| **Сулеинское городское поселение** | **5 265,700** | **0,000** | **5 265,700** | **0,000** | **1 000,000** | **0,000** | **1 000,000** | **0,000** |
| Капитальный ремонт канализационных сетей от детского сада до СОШ п. Сулея | **512,600** |   | 512,600 |   | **0,000** |   |   |   |
| Проектирование станции биологической очистки п. Сулея | **4 753,100** |   | 4 753,100 |   | **1 000,000** |   | 1 000,000 |   |
| **Бердяушское городское поселение** | **14,500** | **0,000** | **0,000** | **14,500** | **6,500** | **0,000** | **0,000** | **6,500** |
| Установка эл.счетчика и пускового оборудования на очистные сооружения п. Жукатау | **8,000** |   |   | 8,000 | **0,000** |   |   |   |
| Замена задвижек ДУ 50 | **6,500** |   |   | 6,500 | **6,500** |   |   | 6,500 |
| ***ВСЕГО:*** | ***32 239,961*** | ***6 368,415*** | ***18 742,028*** | ***7 129,518*** | ***13 993,167*** | ***0,000*** | ***8 977,789*** | ***5 015,378*** |
| Саткинское городское поселение | **4 037,956** | **0,000** | **2 637,937** | **1 400,018** | **3 121,815** | **0,000** | **2 637,937** | **483,878** |
| Бакальское городское поселение | **14 954,747** | **4 339,096** | **5 110,651** | **5 505,000** | **6 245,052** | **0,000** | **1 930,052** | **4 315,000** |
| Межевое городское поселение | **6 575,059** | **2 029,319** | **4 545,740** | **0,000** | **2 357,800** | **0,000** | **2 357,800** | **0,000** |
| Бердяушское городское поселение | **14,500** | **0,000** | **0,000** | **14,500** | **6,500** | **0,000** | **0,000** | **6,500** |
| Сулеинское городское поселение | **5 425,700** | **0,000** | **5 265,700** | **160,000** | **1 160,000** | **0,000** | **1 000,000** | **160,000** |
| Айлинское сельское поселение | **1 182,000** | **0,000** | **1 182,000** | **0,000** | **1 052,000** | **0,000** | **1 052,000** | **0,000** |
| Романовское сельское поселение | **50,000** | **0,000** | **0,000** | **50,000** | **50,000** | **0,000** | **0,000** | **50,000** |