

**СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ**

**САТКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**РЕШЕНИЕ**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

от 26 октября 2022 года №270/54

г. Сатка

Об итогах исполнения решения Собрания депутатов Саткинского муниципального района от 29.06.2022г. №240/45 «О реализации программы «Формирование комфортной городской среды» и инициативных проектов на территории Саткинского муниципального района в 2020 – 2021г.г.»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ  
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Саткинского муниципального района,

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ САТКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕШАЕТ:

1. Информацию об итогах исполнения решения Собрания депутатов Саткинского муниципального района от 29.06.2022г. №240/45 «О реализации программы «Формирование комфортной городской среды» и инициативных проектов на территории Саткинского муниципального района в 2020 – 2021г.г.» принять к сведению, согласно приложениям к настоящему решению.

**2. Рекомендовать Главе Саткинского муниципального района Глазкову А.А.** при определении объектов благоустройства территорий**:**

1)приглашать для обсуждения вопросов депутатов Собрания депутатов Саткинского муниципального района;

# 2) рассматривать вопрос о целесообразности и необходимости благоустройства, учитывая факторы развития муниципального образования.

3. **Главам городских (сельских) поселений Саткинского муниципального района, МКУ «Управление образования» Саткинского муниципального района и Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района:**

1) продолжить устранение замечаний, допущенных в ходе работ по благоустроенным объектам, указанных в приложениях к настоящему решению;

2) ежегодно осуществлять контроль состояния благоустроенных объектов;

3) информировать Собрание депутатов Саткинского муниципального района об итогах проделанной работы.

**4.** **Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района и Главе Бердяушского городского поселения** направить информацию об итогах исполнения решения Собрания депутатов Саткинского муниципального района от 29.06.2022г. №240/45 «О реализации программы «Формирование комфортной городской среды» и инициативных проектов на территории Саткинского муниципального района в 2020 – 2021г.г.» **в срок до 01.11.2022г.**

**5. Депутатам Советов депутатов** **городских (сельских) поселений Саткинского муниципального района** взять на контроль выполнение мероприятий по устранению замечаний благоустроенных объектов.

**6. Собранию депутатов Саткинского муниципального района:**

1) направить данное решение ответственным лицам по устранению замечаний;

2) депутатам по своим избирательным округам осуществлять контроль по устранению замечаний и по состоянию объектов;

3) запросить информацию по итогам проделанной работы.

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянные комиссии Собрания депутатов Саткинского муниципального района.

Председатель Собрания депутатов

Саткинского муниципального района Н.П. Бурматов

Приложение № 1 к решению Собрания депутатов Саткинского муниципального района

от 26 октября 2022 года №270/54

**Замечания по объектам, которые были благоустроены в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» и инициативных проектов на территории Саткинского муниципального района в 2020 – 2021г.г.**

**САТКИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Адрес нахождения объекта** | **Проводимые работы** | **Стоимость работ тыс.руб., готовность %** | **Замечания к устранению** | **Ответственные за устранение замечаний** | **Сроки исполнения**  **(год)** | **Итоги объезда** | ***Устранение замечаний***  ***(проделанная работа)*** |
| **2020 год** | | | | | | | | |
| 1 | г. Сатка, ул. Российская, д. 7 | Благоустройство дворовой территории (устройство тротуара из асфальта, установка скамей) | 937,30449  100% | 1) установить правильно водоотливы в рамках гарантийных обязательств;  2) произвести покраску урн или установить новые;  3) отремонтировать ступени к подъезду; | 1) подрядчик по муниципальному контракту (п. 1- 2);  2) Управляющая компания (п. 3). | 2022 | Устранить замечания по  п. 1-3 и продолжить тротуар пешеходного перехода  **ЗАМЕЧАНИЯ**  **С 2021 ГОДА** | *1) в рамках соглашения №3-КГС от 13.04.2020г. с ИП Дерябин П.В. водоотливы установлены, в настоящее время находится в рабочем состоянии;*  *2) работы по покраске выполнены;*  *3) работы по ремонту ступенек к подъездам выполнены* |
| 2 | МАОУ СОШ №10  г. Сатка | Благоустройство школьного стадиона (устройство футбольного поля, покрытие тротуарной плиткой, устройство беговой дорожки с сектором для прыжков в длину, асфальтирование территории стадиона) | 7 000,00  100% | 1) рассмотреть возможность установки ограждений по тротуару к школе для ограничения проезда автомобилей | МКУ «Управление образования» СМР | 2022 – 2023 | В рамках проекта бюджета на 2023 год рассмотреть возможность о выделении средств на установку ограждения | *Тротуар прилегает вне школьной территории и его благоустройство не может быть предусмотрено в бюджете*  *МАОУ СОШ №10* |
| 3 | г. Сатка, Западный микрорайон,  д. 11 – пр. Мира, д. 3 | Благоустройство общественной территории (устройство площадки под тренажеры, установка тренажеров, асфальтирование площадки под скейт-парк, устройство автопарковки, устройство тротуара из плитки) | 1 397,66  100% | 1) закрепить шатающиеся объекты;  2) завершить благоустройство тротуара к дому; | Подрядчик по муниципальному контракту | 2022 | Устранить замечания  **ЗАМЕЧАНИЯ**  **С 2021 ГОДА** | *1) работы по закреплению шатающихся объектов выполнены в июле 2022 года;*  *2) мероприятия на 2022 год не запланированы в связи с отсутствием финансирования* |
| 4 | г. Сатка, ул. Металлургов, д. 7, 9, 11, 13 (19 квартал) | Благоустройство общественной территории (устройство автостоянки, устройство тротуара из плитки) | 2 183,21  100% | 1) устранить скол на участке бордюра;  2) завершить работы в центральной части площадки | Подрядчик по муниципальному контракту | 2022 | Устранить замечания  **ЗАМЕЧАНИЯ**  **С 2021 ГОДА** | *1) работы по замене бордюра планируются в 2023 году;*  *2) мероприятия на 2022 год не запланированы в связи с отсутствием финансирования* |
| 5 | г. Сатка, ул. Индустриальная, д. 3, ул. Пролетарская, д. 22 | Благоустройство дворовой территории (устройство тротуара из асфальта, автостоянки, установка скамей) | 2 140,16400  100% | 1) на тротуарной плитке проросла трава, произвести обследование, выявить причины);  2) восстановить озеленение | 1) УЖКХ СМР;  2) подрядчик по муниципальному контракту | 2022 | Устранить замечания  **ЗАМЕЧАНИЯ**  **С 2021 ГОДА** | *1) работы выполнены в соответствии с аукционной документацией с соблюдением требований ГОСТ по укладке тротуарной плитки;*  *2) озеленение не входило в виды работ по КГС, подрядчик выполнил работы, согласно утвержденной смете* |
| 6 | г. Сатка, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 32,  ТК «Спар» | Благоустройство общественной территории (устройство тротуара из плитки, прокладка кабеля под освещение (в земле)) | 1 747,07  100% | 1) уложена некачественно тротуарная плитка, произошло обрушение, устранить недостатки в рамках гарантийных обязательств | Подрядчик по муниципальному контракту | 2022 | Устранить замечания, произвести покраску фонарей  **ЗАМЕЧАНИЯ**  **С 2021 ГОДА** | *Работы планируется завершить до 31.10.2022г.* |
| 7 | Сквер «Маленький принц» |  |  | 1) устранить разрушение резинового покрытия;  2) произвести ремонт отмостки на территории сквера | Подрядчик по муниципальному контракту | 2022 | Устранить замечания  **ЗАМЕЧАНИЯ**  **С 2021 ГОДА** | *1) работы выполнены в летний период 2022 года;*  *2) работы выполнены в летний период 2022 года* |
| 8 | Западный, 13.15 – пр.Мира (баскетбольная площадка и детский городок) |  |  | 1) завершить тротуар до дома Западный, 14;  2) установить качественную сетку на футбольных воротах;  3) заменить сломанное баскетбольное кольцо | УЖКХ СМР | 2022 | Устранить замечания  **ЗАМЕЧАНИЯ**  **С 2021 ГОДА** | *1) работы выполнены в 2020 году;*  *2) работы выполнены в 2021 году;*  *3) работы выполнены в летний период 2022 года* |
| **2021 год** | | | | | | | |  |
| 5 | ул. Дудина (Каргинский парк) | Благоустройство общественной территории (устройство пешеходно - тропиночной зоны) | 600, 00 | Отсыпать щебнем мелкой фракции дорожку до детского городка | УЖКХ СМР | 2022 год | Устранить замечания | *В рамках контракта №16 от 24.02.2021г., заключенного между МКУ «Управление по благоустройству СМР» и ООО «СтройКом» выполнены работы по устройству пешеходно-тропиночной сети из природного камня. Работы по отсыпке щебнем мелкой фракции дорожки до детского городка не входили в аукционную документацию. При проверке КСП ЧО в 2022 году установлено, что объемы соответствуют контракту.* |

Приложение № 2 к решению Собрания депутатов Саткинского муниципального района

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Замечания по объектам, которые были благоустроены в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» и инициативных проектов на территории Саткинского муниципального района в 2020 – 2021г.г.**

**БАКАЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Адрес нахождения объекта** | **Проводимые работы** | **Стоимость работ тыс.руб., готовность %** | **Замечания к устранению** | **Ответственные за устранение замечаний** | **Сроки исполнения**  **(год)** | **Итоги объезда** | ***Устранение замечаний***  ***(проделанная работа)*** |
| **2020 год** | | | | | | | | |
| 1 | МКОУ СОШ  №8 г. Бакал | Благоустройство школьного стадиона (асфальтирование универсальной площадки, асфальтирование территории, устройство беговой дорожки, оборудование универсальной площадки, ограждение универсальной площадки, покрытие тротуарной плиткой, устройство воркаут, устройство, водоотводных каналов) | 6 000,00  100% | 1) рассмотреть вопрос о демонтаже или ремонте гаражей возле школы. | МКУ «Управление образования» СМР | 2022 - 2023 | **ЗАМЕЧАНИЯ**  **С 2021 ГОДА** | *Здание гаражей не состоит на балансе МКОУ СОШ*  *№8 и является бесхозным. Принимается решение о сносе или ремонте.* |
| 2 | г. Бакал, ул. Ленина,  «Сквер Победы» | Благоустройство общественной территории (устройство тротуара из плитки, установка ограждения, скамей, урн, ремонт мемориала) | 2 620,61  100% | 1) произвести покраску урн;  2) рассмотреть возможность дальнейшего озеленения;  3) найти техническое решение об устранении подтеков на стеле, запланировать ремонтные работы;  4) устранить трещины краски на основной стеле | Глава Бакальского городского поселения | 2022 | 1) устранить замечания;  2) Совету депутатов Бакальского городского запланировать совещание о данному вопросу  **ЗАМЕЧАНИЯ**  **С 2021 ГОДА** | *1) ответ не получен;*  *2) дополнительное озеленение считают не целесообразным так, как высаженные растения будут разрастаться и займут площадь;*  *3) – 4) подрядчику направлена претензия по устранению замечаний, работы запланированы на 2023 год;* |
| 3 | г. Бакал, ул. Титова, 2 (тротуар к МАОУ СОШ №12) | Благоустройство общественной территории (устройство тротуара из плитки) | 1 747,07  100% | 1) произвести отсыпку землей прилегающей территории в рамках гарантийных обязательств | Подрядчик по муниципальному контракту | 2022 | Устранить замечания  **ЗАМЕЧАНИЯ**  **С 2021 ГОДА** | *Ответ не получен* |
| 4 | Сквер по  ул. Октябрьской |  |  | 1) в зимний период осуществлять заливку и очистку хоккейной коробки | Глава Бакальского городского поселения | 2022 | 1) устранить замечания;  2) Совету депутатов Бакальского городского запланировать совещание о данному вопросу  **ЗАМЕЧАНИЯ**  **С 2021 ГОДА** | *Вопрос по заливке и очистке хоккейной коробки рассматривается* |
| **2021 год** | | | | | | | |  |
| 1 | от ул. 50 лет ВЛКСМ, 7 | Благоустройство общественной территории (пешеходная зона (устройство тротуара)) | 1 278,42507 | 1) швы между тротуарной плиткой засыпать песчано-цементной смесью;  2) устранить разрушение элементов тротуара (частичное разрушение элементов тротуара);  3) укрепить бордюры (бордюры с наружной стороны плохо закреплены);  4) произвести отсыпку прилегающей территории землей | Глава Бакальского городского поселения | 2022 | Устранить замечания | *1) тротуары выполнены качественно, разрушений нет. Отсыпка землей прилегающую территорию контрактом не предусмотрено. При проверке КСП ЧО в 2022 году замечаний не выявлено;*  *2) работы по повторной просыпке тротуара выполнены летом 2022 года. При проверке КСП ЧО в 2022 году выявлено, что некачественно уложен тротуар в объеме 50м2, данные работы планируется выполнить в летний период 2023 года* |
| 2 | от ул. 50 лет ВЛКСМ, 7 ДО УЛ. Калинина, 7 | Благоустройство общественной территории (устройство тротуара) | 1 954,88509 |
| 3 | от ул. Октябрьская, 18 до ул. Октябрьская, 8 | Благоустройство общественной территории (пешеходная зона (устройство тротуара, ремонт подпорной стенки, озеленение, освещение)) | 1 781,86762 |

Приложение № 3 к решению Собрания депутатов Саткинского муниципального района

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Замечания по объектам, которые были благоустроены в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» и инициативных проектов на территории Саткинского муниципального района в 2020 – 2021г.г.**

**МЕЖЕВОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | | **Адрес нахождения объекта** | **Проводимые работы** | **Стоимость работ тыс.руб., готовность %** | **Замечания к устранению** | **Ответственные за устранение замечаний** | **Сроки исполнения**  **(год)** | **Итоги объезда** | ***Устранение замечаний***  ***(проделанная работа)*** |
| **2020 год** | | | | | | | | | |
| 1 | Игровой сквер у  ДК "Горняк" | | Благоустройство (устройство автопарковки, устройство покрытия из тротуарной плитки, устройство детской и спортивной площадки, устройство гравийного покрытия, установка ограждения, установка оборудования, установка освещения, обрезка деревьев) | 4 999,88  100% | 1) установлены некачественные лавочки, урны;  2) заменить сломанные элементы (канаты, сетка, деревянные элементы). | Глава Межевого городского поселения | 2022 | **ЗАМЕЧАНИЯ**  **С 2021 ГОДА**  Устранить замечания | *1) администрацией Межевого городского поселения направлялись письма подрядчику. Подрядчик сообщил, что недостатки будут устранены в рамках гарантийных обязательств;*  *2) подготовлена смета расходов на сумму 168,00 тыс.руб., ремонт будет произведен после установки камер видеонаблюдения.* |

Приложение № 4 к решению Собрания депутатов Саткинского муниципального района

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Замечания по объектам, которые были благоустроены в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» и инициативных проектов на территории Саткинского муниципального района в 2020 – 2021г.г.**

**БЕРДЯУШСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Адрес нахождения объекта** | **Проводимые работы** | **Стоимость работ тыс.руб., готовность %** | **Замечания к устранению** | **Ответственные за устранение замечаний** | **Сроки исполнения**  **(год)** | **Итоги объезда** | ***Устранение замечаний***  ***(проделанная работа)*** |
| **2020 год** | | | | | | | | |
| 1 | р.п. Бердяуш,  МАОУ  «СОШ № 66» | Благоустройство спортивной площадки (устройство покрытия площадки, установка ограждения, установка оборудования) | 3 000,00  100% | 1) в прыжковой яме заменить состав сыпучего материала (на сегодняшний день в яме находится песок с большим содержанием глины);  2) рассмотреть возможность завершить тротуар между школой и городским тротуаром | 1) подрядчик по муниципальному контракту;  2) МКУ «Управление образования» Саткинского муниципального района | 2022 - 2023 | **ЗАМЕЧАНИЯ**  **С 2021 ГОДА**  Устранить замечания | *1) работы по подсыпке песка планируется провести в 2023 году;*  *2) тротуар между школой и городским тротуаром - завершен* |
| 2 | р. п. Бердяуш от  ул. Красноармейская до ул. Привокзальная | Благоустройство общественной территории (устройство тротуара из асфальта | 155,76  100% | 1) рассмотреть возможность завершения тротуара | Глава Бердяушского городского поселения | 2023 год | **ЗАМЕЧАНИЯ**  **С 2021 ГОДА**  Устранить замечания | *Замечания не устранены, ответа от Главы Бердяушского городского поселения не было.* |
| 3 | р.п. Бердяуш от ул. Советская д.51 до  ул.  Профессиональная д.25 | Благоустройство общественной территории (устройство тротуара из асфальта) | 836,64  100% | 1) произвести повторную покраску перил ограждения в рамках гарантийных обязательств. | Глава Бердяушского городского поселения  Подрядчик по муниципальному контракту | 2022 год | **ЗАМЕЧАНИЯ**  **С 2021 ГОДА**  Устранить замечания | *Замечания не устранены, ответа от Главы Бердяушского городского поселения не было.* |

Приложение № 5 к решению Собрания депутатов Саткинского муниципального района

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Замечания по объектам, которые были благоустроены в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» и инициативных проектов на территории Саткинского муниципального района в 2020 – 2021г.г.**

**АЙЛИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Адрес нахождения объекта** | **Проводимые работы** | **Стоимость работ тыс.руб., готовность %** | **Замечания к устранению** | **Ответственные за устранение замечаний** | **Сроки исполнения**  **(год)** | **Итоги объезда** | ***Устранение замечаний***  ***(проделанная работа)*** |
| **2020 год** | | | | | | | | |
| 1 | Футбольное поле  СОШ с. Айлино | Благоустройство спортивной площадки (устройство покрытия площадки, установка ограждения, устройство газона) | 3 000,00  100% | Рассмотреть возможность установки трибун | Глава Айлинского сельского поселения | 2022 – 2023 | **ЗАМЕЧАНИЯ**  **С 2021 ГОДА**  Устранить замечания | *Замечания устранены* |
| 2 | Хоккейная площадка  ул. Пионерская | Благоустройство общественной территории |  | 1) перепад высоты между ботами – 30 см;  2) разрушено основание бортов, плохо закреплена фанера саморезами | Глава Айлинского сельского поселения | 2022 – 2023 | Устранить замечания | *Замечания устранены* |

Приложение № 6 к решению Собрания депутатов Саткинского муниципального района

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Замечания по объектам, которые были благоустроены в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» и инициативных проектов на территории Саткинского муниципального района в 2020 – 2021г.г.**

**РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Адрес нахождения объекта** | **Проводимые работы** | **Стоимость работ тыс.руб., готовность %** | **Замечания к устранению** | **Ответственные за устранение замечаний** | **Сроки исполнения**  **(год)** | **Исполнение** | ***Устранение замечаний***  ***(проделанная работа)*** |
| **2020 год** | | | | | | | |  |
| 1 | Филиал школы  п. Сулея,  ул. Школьная, 7 | Ремонт спортзала (ремонт спортивного зала, ремонт инвентарной комнаты, ремонт раздевалки, ремонт коридора, ремонт санузла, ремонт фасада, ремонт кровли, ремонт отмостки, ремонт крыльца (2 шт.), ремонт системы отопления, системы холодного водоснабжения, системы горячего водоснабжения, системы водоотведения, ремонт освещения, приобретение оборудование спортзала, замена узла учета электроэнергии, ремонт электрооборудования спортзала, замена системы АПС и СОУЭ спортзала) | 3 000,00  100 | 1) система печного отопления нуждается в замене, рассмотреть возможность установки единого отопительного котла;  2) протекает кровля | МКУ «Управление образования» Саткинского муниципального района | 2022 - 2023 | **ЗАМЕЧАНИЯ**  **С 2021 ГОДА**  Устранить замечания | *1) направлен запрос в адрес Главы Романовского сельского поселения Поляшова Н.В. о возможности установки отдельного котла на здание школы;*  *2) ремонт кровли столовой запланировано на 2023 год* |